Отчет

О выполнении муниципальной программы «Комплексное благоустройство и развитие дорожного хозяйства городского округа Семеновский  на 2015-2017 гг.» по Шалдежскому территориальному отделу по состоянию на 22.11.2016 г.

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | План на 2016 г. (руб.) | В том числе |  |  | Исполнено на 22.11.2016 % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | средства бюджета городского округа | привлеченные средства |  |  |
|  | Ремонт асфальтового покрытия – Подъезд к д.Взвоз г.Семенов Нижегородской области, 3000кв.м | ООО «Вираж» | 1609109,02 | - | 1609109,02 | - | 100% | - |
|  | Ремонт асфальтового покрытия-ул.Придорожная, ул.Молодежная в д.Шалдеж го Семеновский Нижегородской области, 3000кв.м | ООО «Вираж» | 2042371,80 | 938071,80 | 612900 | 491400 | 100% | - |
|  | Ремонт асфальтового покрытия участка дороги – Подъезд к д.Взвоз г.Семенов Нижегородской области, 236 кв.м | Шалдежский территориальный отдел | 98600,00 | - | 98600,00 | - | 100% | - |
|  | Ямочный ремонт дороги дд.Шалдеж, Безводное, Клюкино | Шалдежский территориальный отдел | 99900,00 | - | 99900,00 | - | 100% | - |
|  | Ямочный ремонт участка дороги –подъезд к д.Шалдеж: щебенение, грейдирование – 600 кв.м | Шалдежский территориальный отдел | 25000,00 | - | - | 25000,00 | 100% | - |
|  | Частичный ремонт дороги ул.Полевая в д.Безводное: подсыпка песком, щебнем, грейдирование -2100 кв.м., обустройство дренажных канав около проезжей части | Шалдежский территориальный отдел | 146940,00 | - | 86940,00 | 60000,00 | 100% | - |
|  | Замена ворот и благоустройство кладбища д. Шалдеж | Шалдежский территориальный отдел | 60000,00 | - | 30000,00 | 30000,00 | 100% | - |
|  | Замена ворот и изгороди кладбища д. Захарово | Шалдежский территориальный отдел | 120000,00 |  | 50000,00 | 70000,00 | 100% | - |
|  | Зимнее содержание муниципальных дорог | Шалдежский территориальный отдел | 342000,00 | - | 342000,00 | - | 100% | - |
|  | Реконструкция сетей уличного освещения (установка автоматики «включение-выключение» в дд.Шалдеж, Безводное, Зименки, Озерочная, Захарово, Мериново, Взвоз, Пыдпей, Клюкино | Шалдежский территориальный отдел | 30310,40 | - | 30310,40 | - | 100% | - |
|  | Ремонт уличного освещения | Шалдежский территориальный отдел | 128740,40 | - | 128740,40 | - | 100% | - |
|  | Содержание зон отдыха д. Быдреевка, Покровское, Мериново, Ягодная деревня. Сбор и вывоз ТБО | Шалдежский территориальный отдел | 283904,88 | - | 283904,88 | - | 100% | - |
|  | Проведение мероприятий по содержанию населенных пунктов, в том числе покос травы в общественных местах | Шалдежский территориальный отдел | 14645,22 | - | 14645,22 | - | 100% | - |
|  | Обустройство дренажных канав на въезде в дд. Мериново, Никитино | Шалдежский территориальный отдел | 27290,82 | - | 27290,82 | - | 100% | - |
|  | Работы по ликвидации свалок на территории Шалдежского территориального отдела | Шалдежский территориальный отдел | 102002,00 | - | 102002,00 |  | 100% | - |
|  | Приобретение оборудования для детской площадки | ООО «Детский дворик» | 99999,00 | - | 99999,00 | - | 100% | - |
|  | Опашка населенных пунктах в целях пожарной безопасности. | Шалдежский территориальный отдел | 26000,00 | - | 26000,00 | - | 100% | - |
| 18. | Расчистка прорубей на речках в зимний период в деревнях в целях пожарной безопасности | Шалдежский территориальный отдел | 27840,52 | - | 27840,52 | - | 100% | - |
|  | ИТОГО |  | 5284654,06 | 938071,80 | 3670182,26 | 676400,00 |  |  |

И.о.начальника Шалдежского

территориального отдела                                                                 И.Ф.Виноградов

22.11.2016 г.