Отчет о проделанной работе в 2015г.

Хахальский территориальный отдел администрации городского округа Семеновский

| № | Вид работ | Объём работ | Объём финансирования, тыс.руб. | Бюджет Г.О. тыс.руб. | Привлеченные средства тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидированы несанкционированные свалки | 3 Га | 9,1 | 9,1 | - |
| 2 | Приобретены и переданы ответственным лицам мотопомпы | 2 | 44,65 | 44,65 | - |
| 3 | Приобретен лесной плуг | 1 | 30,0 | 30,0 | - |
| 4 | Произведена противопожарная опашка населённых пунктов | 27 | 45,9 | 45,9 | - |
| 5 | Произведен капитальный ремонт много-квартирного дома д.Хахалы ул.Береговая д.8 | - | 755,3 | 302,1 | 453,2 |
| 6 | Произведен капитальный ремонт автомобильной дороги д.Хахалы ул.Береговая | 3000кв.м. | 1894,7 | 1894,7 | - |
| 7 | Произведен ремонт съезда д.Святицы, | 1000кв.м. | 47,0 | 47,0 | - |
| 8 | Произведен ремонт съезда д.Паромово | 1000кв.м. | 47,0 | 47,0 | - |
| 9 | Произведен ремонт автомобильный дороги: подъезд к д.Зуево от автомобильной дороги Семёнов-Хахалы (подсыпка битым асфальтом, грунтом) | 20000кв.м. | 151,0 | 151,0 | - |
| 10 | Произведен ремонт автомобильный дороги д.Хахалы ул.Полевая (подсыпка грунтом, шлаком) | 3000кв.м. | 33,1 | 33,1 | - |
| 11 | Произведен ремонт автомобильный дороги с.Светлое ул.Полевая (подсыпка грунтом, устройство бонов) | 4500кв.м. | 48,7 | 48,7 | - |
| 12 | Произведен ремонт автомобильный дороги д.Хахалы ул.Береговая (подсыпка грунтом, шебнем) | 1500кв.м. | 33,1 | 33,1 | - |
| 13 | Построен противопожарный пирс д.Двудельное | 144кв.м. | 142,5 | 142,5 | - |
| 14 | Спилены аварийные деревья | 6шт. | 46,0 | 12,0 | 34,0 |
| 15 | Установлены счетчики уличного освещения | 10шт. | 70,7 | 70,7 |  |
| 16 | Произведен ремонт уличного освещения: д.Хахалы, д.Козлово, с.Светлое, д.Аристово, д.Двудельное, д.Филипово, д.Б.Оленьево, д.М.Оленьево | - | 10,0 | 10,0 | - |
| 17 | Установлен памятник воинам павшим в ВОВ с.Светлое | - | 12,0 | 2,0 | 10,0 |
| 18 | Отремонтирован памятник воинам павшим в ВОВ д.Хахалы | - | 30,0 | 30,0 | - |
| 19 | Заменено ограждение у памятник воинам павшим в ВОВ д.Хахалы | 155п.м. | 31,8 | 31,8 | - |
| 20 | Установлено ограждение на кладбище д.Хахалы | 210п.м. | 169,0 |  | 169,0 |
| 21 | Установлено ограждение на кладбище д.Сутырь | 200п.м. | 56,0 | 16,0 | 40,0 |
| 22 | Установлена доска объявлений д.Хахалы | - | - | - | - |
| 23 | Проведен месячник по благоустройству | - | - | - | - |
| 24 | Оформлен земельный участок для размещения нового кладбища д.Хахалы | 12789кв.м. | - | - | - |
| 25 | Установлены урны для мусора | 4шт. | - | - | - |
| 26 | Посажены деревья | 12шт. | - | - | - |
| 27 | Проведена диспансеризация населения | 4шт. | - | - | - |
| 28 | Проведена флюорография населения | 1 | - | - | - |
| 29 | Проведены совместные рейды с участковым-уполномоченным по выявлению лиц незаконно пребывающих на территории РФ | 4 | - | - | - |
| 30 | Проведены совместные рейды с участковым-уполномоченным, комиссией по делам несовершеннолетних по выявлению неблагополучных семей, трудных детей | 8 | - | - | - |
| 31 | Проведены совместные работы с отделом культуры по организации проведений праздничных мероприятий | 10 | - | - | - |
|  | Итого: |  | 3707,55 | 3001,35 | 706,2 |

Начальник Хахальского

территориального отдела                                                         А.И.Усанов