Отчет

О выполнении муниципальной программы «Комплексное благоустройство и развитие дорожного хозяйства городского округа Семеновский  на 2015-2017 гг.» по Медведевскому территориальному отделу по состоянию на 22.11.2016 г.

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | План на 2016 г. (руб.) | В том числе |  |  | Исполнено на 22.11.2016 % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | средства бюджета городского округа | привлеченные средства |  |  |
|  | Ямочный ремонт дороги ул.Нижняя д.Медведево | ОАО "Борское ДРСП" | 138005,00 | - | 138005,00 | - | 100% | - |
|  | Ямочный ремонт дороги ул.Центральная д.Деяново, ул.Полевая д.Медведево, д.Колосково (щебенение, грейдирование) | Медведевский территориальный отдел | 181781,60 | - | 181781,60 | - | 100% | - |
|  | Услуги по содержанию детских площалок | ООО "Монолит" | 19000,00 | - | 19000,00 |  | 100% | - |
|  | Замена ворот и изгороди кладбища д. Колосково | ООО "Монолит" | 180500,00 |  | 180500,00 |  | 100% | - |
|  | Зимнее содержание муниципальных дорог | ООО «Карьер», ИП УшаковВ.В. ИП Фролов В.А., МБУ "Благоустройство города" | 156150,00 | - | 156150,00 | - | 100% | - |
|  | Ввод новой ветки сети уличного освещения ул.Полевая д.Деяново, установка приборов учета д.Б.Васильево | ИП Фролов В.А. | 64709,00 | - | 64709,00 | - | 100% | В т.ч. приобретены электроустановочные изделия на сумму 40629,00руб. ИП Широков С.Е. |
|  | Ремонт уличного освещения | ИП Фролов В.А. | 36000,00 | - | 36000,00 | - | 100% | - |
|  | Приобретение столбов | ОАО "БТЗ" | 47 297.75 | - | 47 297.75 | - | 100% | Переданы в МБУ «Благоустройство города» |
|  | Работы по ликвидации свалок на территории Медведевского территориального отдела: д.Жужелка | ИП Фролов В.А. | 4522,00 | - | 4522,00 |  | 100% | - |
|  | Приобретение оборудования для детской площадки | ООО «Детский дворик» | 153570,00 | - | 153570,00 | - | 100% | - |
|  | Опашка населенных пунктах в целях пожарной безопасности. | ГБУ НО "Нижегородский лесопожарный центр" | 24000,00 | - | 24000,00 | - | 100% | - |
| 13. | Услуги по углублению и очистке пожарного водоема д.Деяново в целях пожарной безопасности | ООО «Карьер» | 25000,00 | - | 25000,00 | - | 100% | - |
| 14. | Изготовление и установка контейнерной площадки в д.Дьяково | ООО «Монолит» | 6000,00 |  | 6000,00 |  | 100% | - |
|  | ИТОГО |  | 1036535,35 |  | 1036535,35 |  |  |  |

Начальник Медведевского

территориального отдела                                                                 Е.Ю.Мельникова

22.11.2016 г.