Исполнение  плана мероприятий за 2015, 2016 года  по Малозиновьевскому территориальному отделу

| № п/п | Наименование объекта | год | ПЛАН |  | ФАКТ |  | % выпол-нения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет ГО (тыс.руб) | Привлеченные средства (тыс.руб) | Бюджет ГО (тыс.руб) | Привлеченные средства (тыс.руб) |  |  |
| 1 | Строительство оград кладбищ: д. Малое Зиновьево 320 п.м д. Ларионово (Трефилины могилы) д. Большие Пруды | 2015 | 57,0 121,0 55,0 | 25,0 45,0 | 0 83,4 0 | 0 35,0 0 | 0 100 0 | Благоустройство территорий |
| 2 | Устройство дорог с щебеночным покрытием: д. Большое Зиновьево 1 км д. Демьяновка 200 п.м д. Федосеево 150 п.м | 2015 | 100,0 40,0 |  | 0 0 88,2 |  | 0 0 100 | Благоустройство территорий |
| 3 | Противопожарные мероприятия: Копка пожарных водоемов: д. Федориха д. Большие Пруды | 2015 | 15,0 15,0 |  | 15,0 15,0 |  | 100 | противопожарные мероприятия |
| 4 | Устройство противопожарных пирсов д. Большое Зиновьево | 2015 | 200,0 |  | 0 |  | 0 | противопожарные мероприятия |
| 5 | Опашка населенных пунктов | 2015 | 30,0 |  | 28,5 |  | 100 | противопожарные мероприятия |
| 6 | Газификация деревни Ларионово 2 очередь | 2015 |  |  |  | 526,0 |  | Благоустройство территорий |
| 7 | Ремонт уличного освещения (договора и матерал) | 2015 |  |  | 57,4 |  |  | Благоустройство территорий |
| 8 | Ремонт памятников к 9 мая (договора и матерал) | 2015 |  |  | 10,2 |  |  | Благоустройство территорий |
| 9 | Демонт детской площадки (материал) | 2015 |  |  | 12,3 |  |  | Благоустройство территорий |
| 10 | Обкашивание травы в населенных пунктах | 2015 |  |  | 12,5 |  |  | Благоустройство территорий |
| 11 | Уборка несанкционированных свалок (огруживание) | 2015 |  |  | 29,8 |  |  | Благоустройство территорий |
| 12 | Спиливание деревьев Ларионово | 2015 |  |  | 7,9 |  |  | Благоустройство территорий |
|  | ИТОГО | 2015 | 633,0 | 70,0 | 360,2 | 561,0 |  |  |
| 1 | Асфальтирование автодороги Малое-Большое Зиновьево 4530 кв. м | 2016 | бюджет г.о. |  | 2796,095 |  | 100 | Муниципальная программа |
| 2. | Строительство очистных сооружений в д. Малое Зиновьево | 2016 | бюджет г.о. |  |  |  | 0 |  |
| 3. | Газификация д. Демьяновка | 2016 | бюджет г.о. |  |  | 536,755 | 100 | ПМИ |
| 4 | Строительство оград кладбищ: д. Ларионово 455 п.метров; д. Малое Зиновьево -370 п. метров; д. Большие Пруды 200 п.метров | 2016 | 120,0 85,0 55,0 | 30,0 30,0 10,0 | 47,68 86,305 29,8 | 43,0 30,0 7,0 | 100 100 100 | Средства резервного фонда ГО |
| 5 | Ремонт дорог в д. деревнях: д. Большое Зиновьево 750 кв.метров-60 кв.м. щебень д. Федосеево 284 п.метров – 50 кв.м.щебень д. Ларионово 300 п.метров – 50 кв.м щебень д. Роньжино | 2016 | 60,0 | 10,0 | 74,562 |  | 100 | Муниц. программа |
|  |  |  | 50,0 50,0 - | 10,0 | 95,8 70,5 10,0 | 24,0 10,0 | 100 100 100 | Средства резервного фонда ГО |
| 6 | Уборка свалки д. Малое Зиновьево | 2016 | 30,0 |  | 126,95 |  | 100 | Средства резервного фонда ГО |
| 7 | Спиливание деревьев: д. Малое Зиновьево – 7 штук д. Малые, Большие Пруды 4 штуки д. Федосеево 3 штуки | 2016 | 17,5 10,0 | 20,0 10,0 | - - 9,0 | - - 9,0 | 0 0 100 | бюджет поселения |
| 8 | Чистка пожарных водоемов: д. Федосеево 2 водоема; д. Роньжино; д. Елфимово | 2016 | 15,0 15,0 15,0 |  | 24,0 12,0 - |  | 100 100 | Бюджет поселения |
| 9 | Опашка населенных пунктов | 2016 | 30,0 |  | 29,0 |  | 100 | Муниц. программа |
| 10 | Ремонт детской площадки д. Малое Зиновьево | 2016 | - |  | 9,481 |  | 100 | Бюджет поселения |
| 11 | Устройство земляной плотины на пруду д. Малые Пруды | 2016 | - |  | 24,8 |  |  | Средства резервного фонда ГО |
| 12 | Устройство земляной плотины д. Елфимово, река Курочка | 2016 | - |  | 44,6 |  |  | Средства резервного фонда ГО |
| 13 | Устройство асфальто бетонного покрытия автодороги Семенов-Ковернино к д. Демьяновка 522 п. метра | 2016 | - |  | 976,587 |  |  | Муниц. программа |
| 14 | Ремонт уличного освещения (договора и материал) | 2016 | - 81,621 |  | 23,7 |  |  | Муниц. программа |
|  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | резервный фонд |
|  |  |  |  |  | 69,8 |  |  | бюджет поселения |
| 15 | Проведение лабораторных анализов асфальтобетонного покрытия | 2016 |  |  | 100,465 |  |  | муниц. программа |
| 16 | Потребление электроэнергии по уличному освещению | 2016 | 1060,526 |  | 628,142 |  |  | Бюджет поселения |
| 17 | Чистка дорог в зимний период | 2016 | 378,4 |  | 305,062 |  |  | бюджнт поселение |
| 18 | Уборка несанкционированных свалок | 2016 |  |  | 30,548 |  |  | бюджет поселения |
| 19 | Ремонт колодцев | 2016 |  |  | 3,725 |  |  | бюджет поселени |
| 20 | Закупка материала на кладбище М-Зиновьево (Львовские могилы) | 2016 |  |  | 23,680 |  |  | бюджет поселени |
| 21 | Обкашивание травы в населенных пунктах | 2016 |  |  | 13,176 |  |  | бюджет поселени |
| 22 | Окраска бордюров на площади (материал и договор) | 2016 |  |  | 4,665 |  |  | бюджет поселени |
| 23 | Закупка бункеров | 2016 |  |  | 54,0 |  |  | бюджет поселени |
|  | ИТОГО бюджет поселения |  |  |  | 1187,279 |  |  |  |
|  | ИТОГО муниц. программа |  |  |  | 4000,409 |  |  |  |
|  | ИТОГО средства резервного фонда |  |  |  | 551,435 |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 2016 | 2073,047 | 120 | 5739,123 | 659,755 |  |  |
|  | ВСЕГО 2015, 2016 гг |  | 2706,047 | 190 | 6099,323 | 1220,755 |  |  |

Начальник Малозиновьевского территориального отдела                                                                             А.П.Лабутин