ОТЧЕТ

о выполнении  плана  социального развития поселений

по Огибновскому  территориальному  отделу  за  2016  год

| № п/п | Наименование работ | План | Выполнение в т.р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Районный бюджет | Привлеч. средства |
| 1 | Ремонт дороги на д. Гари | 100 | 190,4 |  |
| 2 | Ремонт колодцев д. Клышино, д. Пятницкое |  | 6,423 6,423 |  |
| 3 | Устройство фонарной линии и установка приборов учета эл. энергии | 20 | 84,352 |  |
| 4 | Ремонт дороги в д. Огибное |  | 95,200 |  |
| 5 | Ремонт дороги п. Фанерное, ул. Кооперативная |  | 95,200 |  |
| 6 | Ремонт дороги п. Фанерное, ул. Красноармейская |  | 95,200 |  |
| 7 | Приобретение щебня |  | 100,0 |  |
| 8 | Приобретение бункеров для КГМ | 50 | 54 |  |
| 9 | Установка детской площадки д. Никитино | 200 | 97,366 | 97,076 |
| 10 | Опашка населенных пунктов | 49 | 48,999 |  |
| 11 | Спиливание деревьев |  | 60,5 |  |
|  | Итого | 419 | 934,063 | 97,076 |

Начальник Огибновского

территориального  отдела                                                      А.М.Терехова