Годовой отчет Сухобезводнинского территориального отдела администрации городского округа Семеновский за 2016 год

| № п/п | Мероприятия | Объем работ | Стоимость по плану (тыс.руб) | Израсходованно средств (тыс.руб.) | Информация по исполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия ул.3-е Сентября р.п.Сухобезводное | 0,4 км | 1 923. 981 | 274,025 (щебень) | Выполнено 100% ООО «Городецкая дорожная механизированная колонна» |
| 2 | Строительство ограждения для кладбища р.п. Сухобезводное (ППМИ) | 800 п.м. | 760.0 | 487,02494 | Выполнено 13.10.2016 в соответствии с ППМИ установка 290 п.метра нового забора и ремонт старого- 24 п.метра |
| 3 | Изготовление и установка гранитных плит со списками погибших в ВОВ в центральном сквере р.п. Сухобезводное | 6 шт + 2 декоративные плиты | 99,750 | 99,750 10,000 | Выполнено 100% 02.05.2016 |
| 4 | Ремонт дорожного моста по ул. Лесная в р.п. Сухобезводное | 1 шт. | 135.323 | 99,719 69,750 (щебень) | Выполнено 100% |
| 5 | Строительство тротуара р.п. Сухобезводное (ул.Горького, напротив школы) | 500 п.м. | 0,00 | 76,6006 (доставка песка) 239,771 (контракт) 39,720 52212,48 (бордюр) 56,500 (щебень) 71,943 (устройство бордюр.кам.)58,960 (ремонт а/б) 54,496 (укладка песка) | Выполнено 254,6 п.метра |
| 6 | Приобретение евроконтейнеров для р.п. Сухобезводное и д.Березовый Овраг | 80 шт. | 850.00 | - | Установлено 65 евроконтейнеров МБУ «Благоустройство города» |
| 7 | Устройство щебеночного покрытия участка дороги по ул.Серго в р.п. Сухобезводное (67 метров от перекрестка с ул.Лесная на юго-восток). р.п. трный граждение согласно ог по ул.Спортивная, ул.Горького, ул.Красноармейская, ул.Сове___________________________________ | 67 п.м. | - | 28,951 30,000 (щебень) | Выполнено 100% |
| 8 | Покос травы обочин участков дорог по ул.Спортивная, ул.Горького, ул.Красноармейская, ул.Советская. в р.п. Сухобезводное | 2381 кв.метра | - | 5,9525 | Выполнено 100% |
| 9 | Работы по погрузке и вывозу крупно-габаритного мусора, собранного за период месячника выполнения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке на территории р.п.Сухобезводное, д.Березовый Овраг. | 32 ч. | - | 27,24736 | Выполнено 100% |
| 15 | Углубление придорожных канав по ул.Колхозная в р.п. Сухобезводное | 7 час. | - | 7,2447 | Выполнено 100% |
| 16 | Планировка (выравнивания) грунтовых дорог в р.п. Сухобезводное. | 24 час. |  | 20,436 | Выполнено 100% |
| 18 | Чистка открытого пожарного водоема в д. Сухобезводное | 1шт | 62.846 | 54,800 | Выполнено 100% |
| 20 | Опашка населенных пунктов ТО | 15.1 | 21.00 | 19,000 | Выполнено 100% |
| 21 | Ремонт отопления в административном здании, по ул.Советская, 40 в р.п. Сухобезводное | В соответ- ствии со сметой, калькуля- цией | - | 22,816 1, 725 | Выполнено 100% |
| 22 | Монтаж и демонтаж новогодней елки на центральной площади в р.п. Сухобезводное | 1 шт | 20, 000 | 20, 000 | Выполнено 100% |
| 23 | Установка окон из ПВХ в административном здании, по ул.Советская, 40 в р.п. Сухобезводное | 2 шт. | 49,400 | 49,400 | Выполнено 100% |
|  | ИТОГО: |  | 4328,14 | 1868,92 |  |

Начальник Сухобезводнинского

территориального отдела                                                                           В.Е. Поплаухин