- Форма 1

- Аналитическая записка по итогам реализации программы

развития производительных сил городского округа Семеновский

за 2017 год

- 1. Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил

Программа развития производительных сил городского округа Семеновский планировалось выполнить 44 мероприятия с привлечением инвестиций 212,9 млн. рублей, объемом отгруженной продукции 492 млн. рублей, создать дополнительно 24 рабочих мест.

Из 44 мероприятий программы развития производительных сил городского округа Семеновский (далее - Программа), запланированных к реализации в 2017 году, реализовывались 44 мероприятия и одно мероприятие дополнительно. Всего реализовано 45 мероприятий или 102,3%.

За счет реализации Программы получено:

| Показатели | По плану за 2017 год | Факт 2017 год | % от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций, млн руб. | 212,9 | 315,4 | 148,1 |
| Объем отгруженной продукции, млн руб. | 492 | 772,6 | 157 |
| Объем оборота розничной торговли и общественного питания, млн. рублей | 67 | 72 | 107,5 |
| Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб. | 50,4 | 55,4 | 109,9 |
| Создано новых рабочих мест, ед. | 24 | 34 | 141,7 |

Плановые задания перевыполнены по всем основным социально-экономическим показателям:

Объем инвестиций программы за 2017 год составил 315,4 млн. рублей, выполнение 148,1% планового годового показателя.

Объем отгруженной продукции программы 2017 года составил 772,6 млн. рублей, выполнение 157%.

Налоговые поступления в консолидированный бюджет области за 2017 год составил 55,4 млн. рублей, выполнение 109,9%.

Создано дополнительно рабочих мест – 34, выполнение 141,7%.

В рамках Программы:

Реконструированы (модернизированы):

- ООО «Кварцевые пески» производство стекольного песка. Объем инвестиций составил – 7,4 млн. рублей.

- ООО «Нижегородский шпалопропиточный завод» - производство и пропитка шпал. Объем инвестиций – 16 млн. рублей.

- ООО «Залесное» - производство фанеры.

Объем инвестиций – 8,9 млн. рублей.

- ООО «Елфимово» - приобретение оборудования для модернизации производства.

Объем инвестиций – 4,2 млн. рублей.

- ООО «Зиновьево» - реконструкция коровника на 100 голов.

Объем инвестиций – 809 тыс. рублей.

- ООО «Керженские просторы» - реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов

Объем инвестиций – 9,3 млн. рублей.

- ОАО «И-Заборское» строительство животноводческого комплекса на 408 голов.

Объем инвестиций – 20,870 млн. рублей.

- ОАО «Ильино-Заборское» - строительство животноводческого комплекса на 450 голов.

Объем инвестиций – 60,842 млн. рублей.

- ООО «У Светлояра» - строительство торгово-гостиничного комплекса и автостоянки.

Объем инвестиций – 5,1 млн. рублей.

- ИП Потемкин – строительство магазина

Объем инвестиций – 5,0 млн. рублей.

- ИП Глазов – строительство магазина

Объем инвестиций – 11 млн. рублей.

- ИП Сулоев – строительство хостела

Объем инвестиций – 15 млн. рублей.

- ИП Пронин – строительство магазина

Объем инвестиций – 15 млн. рублей.

- ИП Фролов – строительство магазина

Объем инвестиций – 4 млн. рублей.

- ИП Костиков – строительство магазина

Объем инвестиций – 2 млн. рублей.

- ООО «СемБет» строительство магазина

Объем инвестиций – 2 млн. рублей.

- Администрация городского округа – строительство канализационных сетей по улицам Парковая, Серова, Папанина, Репина, 50 лет Октября в городе Семенов

Объем инвестиций – 4,2 млн. рублей.

- Администрация городского округа – строительство канализационных сетей к жилым домам п. Зеленый

Объем инвестиций – 5,8 млн. рублей.

- Администрация городского округа – строительство сети водоотведения с локальной установкой очистки сточных вод д. М-Зиновьево

Объем инвестиций – 3,1 млн. рублей.

- Администрация городского округа – строительство сети водоотведения с локальной установкой очистки сточных вод д. Фундриково

Объем инвестиций – 1,7 млн. рублей.

- Администрация городского округа – ремонт водопроводных сетей д. Токарево

Объем инвестиций – 1,4 млн. рублей.

- Администрация городского округа – ремонт водопроводных сетей в п. Фанерное

Объем инвестиций – 1,9 млн. рублей.

- Администрация городского округа – ремонт водопроводных сетей в р.п. Сухобезводное

Объем инвестиций – 1,8 млн. рублей.

- Администрация городского округа – строительство сетей водоотведения по улицам Минина, 9 Января  в городе Семенове.

Объем инвестиций – 0,6 млн. рублей.

- Администрация городского округа – строительство сетей водоотведения по улице Котовского в городе Семенове.

Объем инвестиций – 0,3 млн. рублей.

- Администрация городского округа – газопровод среднего давления к Нижегородскому клиническому диспансеру филиала Сухобезводнинский

Объем инвестиций – 3,6 млн. рублей.

- Администрация городского округа – газоснабжение котельной для отопления Нижегородского областного клинического диспансера филиала Сухобезводнинский

Объем инвестиций – 2,3 млн. рублей.

- Администрация городского округа – ремонт водопроводных сетей по улице Луначарского в г. Семенов

Объем инвестиций – 0,2 млн. рублей.

- ПАО Газпром распределение Н-Новгород – межпоселковый газопровод высокого давления д. Озеро – п. Фанерное

Объем инвестиций – 0,257 млн. рублей.

- ПАО Газпром распределение Н-Новгород – межпоселковый газопровод высокого давления п. Фанерное – И-Заборское

Объем инвестиций – 2,2 млн. рублей.

- ПО Семеновские электрические сети – реконструкция и модернизация электрического хозяйства

Объем инвестиций – 74,5 млн. рублей.

- ОАО «Семеновский автопарк» - приобретение автобусов для перевозки пассажиров по маршрутам городского округа.

Объем инвестиций – 1,5 млн. рублей.

Дополнительно выполнено одно мероприятие:

- ПАО Газпром распределение Н-Новгород – межпоселковый газопровод высокого давления д. Покровское – д. Мериново

Объем инвестиций – 10,8 млн. рублей.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2017 год составил 1 млрд. 100 млн. рублей, с темпом роста 110,3% к прошлому году.

Объем отгруженной продукции по полному кругу организаций за 2017год составил 5 млрд. 344 млн. рублей, с темпом роста 110,6% к уровню прошлого года.

Налоговые поступления в консолидированный бюджет составили 789 млн. рублей, с темпом роста 107,8%.

- Эффективность реализации Программы

| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по муниципальному району (городскому округу), % | 28,7 |
| --- | --- |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по муниципальному району (городскому округу), % | 14,5 |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений по муниципальному району (городскому округу), % | 7,1 |

Заведующий отделом

экономики и прогнозирования				 		             А.А. Мерекин