Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Семеновский 
от ___._______ 2014 г. №_______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие и строительство инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский  на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Развитие и строительство инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2015-2017 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Бюджетный кодекс РФ ст.179 2. Постановление администрации городского округа Семеновский Нижегородской области от 15.07.2014г. № 1876 «Об утверждении плана мероприятий по разработке муниципальных Программ городского округа Семновский». 3. Постановление администрации городского округа Семеновский Нижегородской области от 15.07.2014г. № 1877 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской области, подлежащих разработке» 4. Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2015-2017 годы |
| Муниципальный заказчик-координатор программы | Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области |
| Разработчик Программы | муниципальное казенное учреждение «Семеновстройсервис» |
| Цели программы | Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели – повышения качества жизни населения городского округа Семеновский, улучшение обеспечения коммунальными услугами населения городского округа. |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населениягородского округа Семеновский. 2. Повышение обеспеченности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями, уровня благоустройства жилья. 3. Подготовка и реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, инженерной и дорожной инфраструктурой 4. Увеличение мест в дошкольных учреждениях и учреждениях общего образования. 5. Сокращение объемов незавершенного строительства |
| Этапы и сроки реализации программы | 2015- 2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета | Всего на объекты, включенные в Программу, предполагается направить средства за счет бюджетов всех уровней в сумме 135136 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования (тыс. руб.) Источники финансирования; 2015; 2016; 2017; ВСЕГО. Федеральный бюджет; 700; 3500; 4200. Областной бюджет; 42199; 11504; 22512; 76215. Бюджет городского округа; 44218; 3876; 6627; 54721. Прочие источники. ИТОГО:; 87117; 18880; 29139; 135136. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | в период реализации мероприятий программы: - будет построено 31,7864 км газопроводов, что позволит обеспечить природным газом жилые дома в населенных пунктах городского округа Семеновский, - введен в действие детский сад на 75 мест в п.ст. Тарасиха, что позволит улучшить условия пребывания детей и увеличит число мест в дошкольных учреждениях городского округа, - продолжится строительство муниципального образовательного учреждения лицей №1 в г.Семенов. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация городского округа Семеновски Нижегородской области . |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМ.

Социально-экономическое развитие городского округа Семеновский зависит от качества жизни населения, на которое влияют обеспеченность жильем, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, бытового, транспортного, культурного обслуживания.

Недостаточный уровень обеспеченности территории городского округа Семеновский  объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и неравномерность их размещения – главная проблема социально-экономической дифференциации развития территорий.

Выравнивание существующего уровня различий в обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры – задача, на решение которой непосредственно направлена данная Программа.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и ввод в действие объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проектно-изыскательские работы, работы капитального характера), повышающих обеспеченность населения городского округа Семеновский  объектами социальной и коммунальной инфраструктуры.

На основании анализа уровня обеспеченности городского округа Семеновский  объектами образования, здравоохранения, жилья, культуры, выявлены следующие общие для всей социальной и инженерной инфраструктуры проблемы:

1. Уровень обеспеченности городского округа Семеновский  в целом по большинству объектов социальной и инженерной инфраструктуры недостаточный.

2. Благоустройство жилищного фонда и оснащенность социальных объектов инженерными коммуникациями ни по одному из видов (водоснабжение, газоснабжение, канализация) не достигает 100%.

3. Объекты социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа.  Здания и сооружения построены по устаревшим типовым проектам, что увеличивает затраты на их содержание и не позволяет оказывать качественные услуги.

Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский  будет способствовать повышению уровня обеспеченности этими объектами и  значительно улучшит качество жизни населения.

Возможностей  бюджета городского округа недостаточно для полноценного и быстрого решения проблемы  развития сети учреждений социальной сферы и инженерной инфраструктуры. Строительство крупных социально значимых объектов ведется очень медленными темпами, на протяжении нескольких лет.

Данная программа направлена на обеспечение софинансирования объектов, включенных в ГП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области», ГП  «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в собственность для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области»

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Главной целью реализации Программы является создание материальной базы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения городского округа Семеновский. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения городског округа.

2. Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.

3. Сокращение объемов незавершенного строительства.

4. Развитие инженерной  и транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшения качества жизни населения.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация  Программы предусмотрена на  период с 2015 по 2017 годы  в один этап

4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ, МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Муниципальным заказчиком - координатором Программы  является администрация городского округа Семеновский Нижегородской области,  ее разработчиком - муниципальное казенное учреждение «Семеновстройсервис».

Исполнителями  основных мероприятий программы являются:

- МКУ «Семеновстройсервис»

- структурные подразделения администрации городского округа Семеновский

- министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (по согласованию)

- министерство строительства Нижегородской области (по согласованию)

- министерство образования Нижегородской области (по согласованию)

Программа представляет собой перечень инвестиционных проектов строительства, реконструкции, выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации, а также включает необходимые затраты на оплату услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям и подключению к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства.

Освоение средств, выделенных исполнителю программы осуществляется в течении периода, указанного в программе на данные виды работ. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых заказчиком Программы с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Не выполненные по разным причинам, в том числе из-за отсутствия финансирования, мероприятия в текущем году могут быть перенесены на последующие годы путем внесения в установленном порядке изменений в целевую программу.

5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям:

-  проектирование и строительство объектов социальной сферы,

- проектирование и строительство  объектов инженерной инфраструктуры.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Финансирование мероприятий программы на  2015-2017 годы составит

135136 тыс.рублей.

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие и строительство инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2015-2017 годы» | Всего: | 87117 | 18880 | 29139 |
|  |  | Федеральный бюджет | 700 | 3500 |  |
|  |  | Областной бюджет | 42199 | 11504 | 22512 |
|  |  | Бюджет городского округа | 44218 | 3876 | 6627 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |

Объемы и источники финансирования могут корректироваться при изменении условий нормативно-правовой базы и порядка финансирования мероприятий программы.

Перечень объектов Программы и утвержденные бюджетные ассигнования по Программе могут уточняться в течение финансового года и перераспределяться  на другие объекты на основании корректировки федеральных и областных программ и в соответствии с принятыми решениями исполнителей основных мероприятий Программы.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

В период реализации мероприятий Программы планируется достичь следующих основных результатов:

1.  ввести в действие :

- распределительных газопроводов 31,7864 км

- детский сад на 75 мест в п.ст. Тарасиха.

2. продолжить  строительство муниципального образовательного учреждения лицей №1 в г.Семенов.

8. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ.

Контроль за исполнением  муниципальной программы осуществляет администрация городского округа Семеновский Нижегородской области.

Анализ предоставленных отчетов о ходе выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы  осуществляет отдел экономики и прогнозирования администрации городского округа.

Контроль за целевым использованием средств на реализацию мероприятий Программы осуществляет управление финансов администрации городского округа.

9.ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области |
| Разработчик подпрограммы | муниципальное казенное учреждение «Семеновстройсервис» |
| Цели подпрограммы | Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие и строительство инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2015-2017 годы» |
| Задачи подпрограммы | Эффективная реализация полномочий и совершенствование механизмов для успешного выполнения мероприятий программы |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015- 2017 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета городского округа Семеновский | Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы составляет 9956 тыс.руб., в том числе 2015 год 3105 2016 год 3314 2017 год 3537 |
| Показатели непосредственных результатов | Выполнение задач и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой в максимальном объеме. |

Достижение поставленной цели Подпрограммы будет осуществлено посредством реализации основного мероприятия - «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Для осуществления управленческих функций в области проектирования и строительства бюджетных и иных объектов в городском округе Семеновский, созданно муниципальное казенное учреждение, которое зарегистрировано распоряжением Семеновской районной администрации № 40-р от 21 января 1998г.

Муниципальное казенное учрежедение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением администрации городского округа Семеновский от 19.01.2012г. № 18.

Учредителем Учреждения и собственником имущества является городской округ Семеновский, функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация городского окрга Семеновский.

Учреждение осуществляет в установленном законодательством порядке следующие виды деятельности:

- выполнение функций заказчика-застройщика по строительству, реконструкции  и ремонту;

- контроль за организацией и качеством строительства, осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов;

- разработка, утверждение и согласование внутрипостроечных титульных списков;

- разработка, утверждение и согласование проектно-сметной документации;

- подготовка, утверждение и согласование задания на проектирование и заключение договоров на проектно-изыскательские работы;

- контроль за своевременным и качественным выполнением проектов, смет, рабочих чертежей и выдаче их в строительное производство с разрешительными надписями  о принятии к осуществлению;

- проверка комплектности и качества проектно-сметной документации с выделением в ней пусковых комплексов;

- обеспечение финансирования и кредитования строительства в соответствии с объемами капитальных вложений, предусмотренных в титульных списках;

- проверка цен подрядчиков и поставщиков, а также других организаций на выполнение поставки, работы и услуги для строительства;

- учет и контроль за расходованием сметного лимита по соответствующей структуре капитальных вложений;

- своевременное предъявление имущественных санкций к поставщикам и подрядчикам за неисполнение договорных обязательств при поставке некомплектной и некачественной продукции, а также нарушении сроков поставки;

- согласование  цен на работы и услуги подрядчиков;

- обеспечение строительства материалами, поставка которых возложена на заказчика-застройщика;

- заключение договоров на поставку материалов;

- участие в приемке по количеству и качеству поставляемой на стройку продукции;

- передача по акту генеральной подрядной организации отведенного для строительства земельного участка;

- осуществление демонтажа оборудования, механизмов и устройств, отключение действующих сетей водо-, газо-,паро-,  электроснабжения  и других сетей на объектах, подлежащих сносу, переносу, реконструкции в сроки, согласованные с подрядной строительной организацией;

- реализация материалов от разборки сносимых строений, сооружений, возвратных материалов и других неиспользуемых ценностей;

- заключение  договоров (контрактов) с подрядными организациями;

- приемка выполненных подрядчиками работ;

- предъявление законченных строительством, подготовленных к эксплуатации объектов с предоставлением необходимых документов по этим объектам;

- передача для эксплуатации законченных объектов строительства и введенных в действие объектов;

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета городского округа на основании бюджетной сметы, утвержденной Учредителем.

Аналитическое распределение средств бюджета городского округа Подпрограммы представлено в приложении 7.

Приложение №1

к муниципальной программе

"Развитие и строительство инженерной

инфраструктуры на территории городского

округа Семеновский  на 2015-2017 годы»

#### Перечень основных  мероприятий муниципальной программы «Развитие и строительство инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский  на 2015-2017 годы»

|  | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс.руб) |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Распределительные газопроводы высокого и низкого давления пос. Зеленый, Семеновский район, Нижегородская область | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе | Всего в т.ч | 5309 | 5309 |  |  | Ввод в эксплуатацию в 2015 году газопровода 2,7695 км. Обеспечение возможности газификации жилых домов |
|  |  |  | областной | 3982 | 3982 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. о. | 1327 | 1327 |  |  |  |
| 2 | Газоснабжение д. Ларионово Семеновского района, Нижегородской области. Газопровод низкого давления. II этап проектирования ( от ШРП № 2 ) | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе | Всего в т.ч | 5534 | 5534 |  |  | Ввод в эксплуатацию в 2015 году газопровода 2,5348 км. Обеспечение возможности газификации жилых домов |
|  |  |  | областной | 4150 | 4150 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. о. | 1384 | 1384 |  |  |  |

| 3 | Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам д. Демьяновка Семеновского района Нижегородской области | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе | Всего в т.ч | 2682 | 2682 |  |  | Ввод в эксплуатацию в 2015 году газопровода 1,4955 км. Обеспечение возможности газификации жилых домов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный | 700 | 700 |  |  |  |
|  |  |  | областной | 1486 | 1486 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. о. | 496 | 496 |  |  |  |
| 4 | Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам д. Медведево Семеновского района Нижегородской области | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе | Всего в т.ч | 20674 | 20674 |  |  | Ввод в эксплуатацию в 2015 году газопровода 8,966 км. Обеспечение возможности газификации жилых домов |
|  |  |  | областной | 15505 | 15505 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. о. | 5169 | 5169 |  |  |  |
| 5 | Распределительные газопроводы низкого давления д. М. Зиновьево, Семеновского р-на, Нижегородской области. Газопроводы-вводы к жилым домам д. М. Зиновьево | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе | Всего в т.ч | 12880 |  | 12880 |  | Ввод в эксплуатацию в 2016 году газопровода 4,4988 км. Обеспечение возможности газификации жилых домов |
|  |  |  | федеральный | 3500 |  | 3500 |  |  |
|  |  |  | областной | 7504 |  | 7504 |  |  |
|  |  |  | бюджет г. о. | 1876 |  | 1876 |  |  |
| 6 | Расширение системы газораспределения и газопотребления д. Зименки Семеновского района Нижегородской области | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе | Всего в т.ч | 14687 |  |  | 14687 | Ввод в эксплуатацию в 2017году газопровода 7,2909 км. Обеспечение возможности газификации жилых домов |
|  |  |  | областной | 11750 |  |  | 11750 |  |
|  |  |  | бюджет г. о. | 2937 |  |  | 2937 |  |

| 7 | Расширение системы газораспределения и газопотребления д. Гавриловка Семеновского района Нижегородской области | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе | Всего в т.ч | 8452 |  |  | 8452 | Ввод в эксплуатацию в 2016 году газопровода 4,2309 км. Обеспеч.возможн. газиф.ж. д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной | 6762 |  |  | 6762 |  |
|  |  |  | бюджет г. о. | 1690 |  |  | 1690 |  |
| 8 | Муниципальное образовательное учреждение Лицей №1 в г. Семенов Нижегородской области | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе | Всего в т.ч | 15333 | 5333 | 5000 | 5000 | Улучшение условий образования |
|  |  |  | областной | 12000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |
|  |  |  | бюджет г. о. | 3333 | 1333 | 1000 | 1000 |  |
| 9 | Детский сад на 75 мест в п.ст.Тарасиха г.Семенов Ниж.обл. | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе | Всего в т.ч | 43585 | 43585 |  |  | Обеспечение местами детей в дошкольных учреждениях |
|  |  |  | областной | 13076 | 13076 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. о. | 30509 | 30509 |  |  |  |
| 10 | Канализационные очистные сооружения и сети канализации в с. Ильино-Заборское г.Семенов Нижегородской области ПИР | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе | Всего в т.ч | 3000 | 3000 |  |  | обеспечения возможности строительства сооружений для очитки бытовых стоков |
|  |  |  | бюджет г.о. | 3000 | 3000 |  |  |  |
| 11 | Пуск, врезка, тех.надзор, тех.паспорта (прочие) |  | Всего в т.ч | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | обеспечение ввода и регистрации построенных объектов |
|  |  |  | бюджет г.о. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
|  |  | ИТОГО: | Всего в т.ч | 135136 | 87117 | 18880 | 29139 |  |
|  |  |  | федеральный | 4200 | 700 | 3500 |  |  |
|  |  |  | областной | 76215 | 42199 | 11504 | 22512 |  |
|  |  |  | бюджет г. о. | 54721 | 44218 | 3876 | 6627 |  |

Приложение №7

к муниципальной программе

"Развитие и строительство инженерной

инфраструктуры на территории городского

#### округа Семеновский  на 2015-2017 годы»

#### Аналитическое распределение средств бюджета городского округа муниципальной программы «Развитие и строительство инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский  на 2015-2017 годы»

|  | Статус | Наименование муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа (всего) | «Развитие и строительство инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2015-2017 годы» |  |  |  |  | 87117 | 18880 | 29139 |
| 1 | Распределительные газопроводы высокого и низкого давления пос. Зеленый, Семеновский район, Нижегородская область |  | 487 | 0412 | 6187230 | 414 | 3982 |  |  |
|  |  |  | 487 | 0412 | 1020102 | 414 | 1327 |  |  |
| 2 | Газоснабжение д. Ларионово Семеновского района, Нижегородской области. Газопровод низкого давления. II этап проектирования ( от ШРП № 2 ) |  | 487 | 0412 | 6187230 | 414 | 4150 |  |  |
|  |  |  | 487 | 0412 | 1020102 | 414 | 1384 |  |  |

| 3 | Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам д. Демьяновка Семеновского района Нижегородской области |  | 487 | 0412 | 1001199 | 414 | 700 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 487 | 0412 | 6187230 | 414 | 1486 |  |  |
|  |  |  | 487 | 0412 | 1020102 | 414 | 496 |  |  |
| 4 | Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам д. Медведево Семеновского района Нижегородской области |  | 487 | 0412 | 6187230 | 414 | 15505 |  |  |
|  |  |  | 487 | 0412 | 1020102 | 414 | 5169 |  |  |
| 5 | Распределительные газопроводы низкого давления д. М. Зиновьево, Семеновского р-на, Нижегородской области. Газопроводы-вводы к жилым домам д. М. Зиновьево |  | 487 | 0412 | 1001199 | 414 |  | 3500 |  |
|  |  |  | 487 | 0412 | 6187230 | 414 |  | 7504 |  |
|  |  |  | 487 | 0412 | 1020102 | 414 |  | 1876 |  |
| 6 | Расширение системы газораспределения и газопотребления д. Зименки Семеновского района Нижегородской области |  | 487 | 0412 | 6187230 | 414 |  |  | 11750 |
|  |  |  | 487 | 0412 | 1020102 | 414 |  |  | 2937 |

| 7 | Расширение системы газораспределения и газопотребления д. Гавриловка Семеновского района Нижегородской области |  | 487 | 0412 | 6187230 | 414 |  |  | 6762 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 487 | 0412 | 1020102 | 414 |  |  | 1690 |
| 8 | Муниципальное образовательное учреждение Лицей №1 в г. Семенов Нижегородской области |  | 487 | 0702 | 6187230 | 414 | 4000 | 4000 | 4000 |
|  |  |  | 487 | 0702 | 1020102 | 414 | 1333 | 1000 | 1000 |
| 9 | Детский сад на 75 мест в п.ст.Тарасиха г.Семенов Ниж.обл. |  | 487 | 0701 |  | 414 | 13076 |  |  |
|  |  |  | 487 | 0701 | 1020102 | 414 | 30509 |  |  |
| 10 | Канализационные очистные сооружения и сети канализации в с. Ильино-Заборское г.Семенов Нижегородской области ПИР |  | 487 | 0502 | 1020102 | 414 | 3000 |  |  |
| 11 | Пуск, врезка, тех.надзор, тех.паспорта (прочие) |  | 487 | 0412 | 1020102 | 414 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Подпрограмма (всего) | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  | 3105 | 3314 | 3537 |
| 1. |  |  | 487 | 0412 | 0920059 | 100 | 2891 | 3090 | 3304 |
| 2. |  |  | 487 | 0412 | 0920059 | 200 | 186 | 195 | 203 |
| 3. |  |  | 487 | 0412 | 0920059 | 800 | 28 | 29 | 30 |

Директор МКУ «Семеновстройсервис»                                                                                           Н.П.Трапезников