АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЕМЕНОВСКИЙ

### НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории городского округа Семеновский Нижегородской

области с учетом необходимости развития малоэтажного строительства

на 2014-2017 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», распоряжением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2007 года № 2084-р «О реализации на территории Нижегородской области Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением Правительства Нижегородской области от 19 июня 2013 года № 383 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области», администрация городского округа Семеновский                п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2014 - 2017 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

городского округа                                                                                   Н.Ф.Носков

Утверждена

постановлением администрации

городского округа Семеновский

от _____________ №  _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2017 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| 1.1. Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2014 - 2017 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| 1.2. Муниципальный заказчик- координатор программы | Администрация городского округа Семеновский |
| 1.3. Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ); Распоряжением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2007 года № 2084-р «О реализации на территории Нижегородской области Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Постановлением Правительства Нижегородской области от 19 июня 2013 года № 383 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области» |
| 1.4. Разработчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации городского округа Семеновский |
| 1.5. Основная цель Программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома) |
| 1.6. Задачи Программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа Семеновский Нижегородской области. 2. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в кратчайшие сроки. 3. Ликвидация аварийных многоквартирных домов. 4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками Программы под строительство новых объектов недвижимости, по итогам реализации Программы. 5. Развитие малоэтажного жилищного строительства |
| 1.7. Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 1 этап-2013-2017 годы, в том числе: 1 этап: 2013 - 2014 годы; 2 этап: 2014 - 2015 годы, 3 этап: 2015-2016 годы, 4 этап: 2015-2016 годы, 5 этап:2016- 2017 годы. |
| 1.8. Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 277461690,40 руб., в том числе по годам и источникам финансирования: Источники финансирования; 2014, руб.; 2015, руб.; 2016, руб.; 2017, руб.. Государственная корпорация- "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Фонд); 47 768 135,10; 46 409 904,07; 53 026 140,78; 7 183 341,32. Средства областного бюджета; 22 141 630,12; 25 224 144,83; 29 191 873,93; 0,00. Средства местного бюджета; 26 502 229,78; 24 807 090,10; 27 975 449,29; 7 782 102,68. ИТОГО; 96 411 995,00; 96 441 139,00; 110 193 464,00; 14 965 444,00. |
| 1.9. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | - Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу; - Количество граждан проживающих в жилых помещениях, подлежащих расселению в 2014-2017 годах-513 человек |
| 1.10. Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского округа Семеновский Нижегородской области |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

- Характеристика текущего состояния

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории Нижегородской области, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в городском округе Семеновский Нижегородской области, и требует скорейшего решения их с использованием программно-целевого метода.

Одновременно с решением проблемы расселения аварийного жилья программа направлена на развитие малоэтажного жилищного строительства, что связано с изменениями в Федеральный закон № 185-ФЗ, позволяющими упростить процедуру получения субъектами Российской Федерации средств Фонда и направить данные средства на приобретение (строительство) малоэтажного жилья.

- Цели и задачи программы

Основной целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома).

Для достижения цели необходимо решение ряда задач:

1) Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа Семеновский  Нижегородской области.

2) Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.

3) Ликвидация аварийных многоквартирных домов.

4) Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации Программы.

5) Развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного.

- Критерий отбора аварийных домов

Отбор аварийных многоквартирных домов в перечень домов для включения в Программу осуществляется из общего числа аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Семеновский Нижегородской области, на основании следующих критериев:

- аварийные многоквартирные дома, для собственников помещений в которых истек установленный разумный срок сноса таких домов силами собственников, а также аварийные многоквартирные дома, в которых все жилые и нежилые помещения находятся в муниципальной собственности;

- аварийные многоквартирные дома, где всеми собственниками выбраны конкретные варианты переселения, взяты обязательства в письменной форме о реализации конкретного варианта переселения и согласованы с органами местного самоуправления условия изъятия жилых помещений;

- аварийные многоквартирные дома, в которых общие собрания собственников помещений приняли единогласные решения об участии в региональной Программе по переселению, но для которых не истек установленный срок сноса таких домов силами собственников.

Информация об аварийных многоквартирных домах, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации Программы в разрезе этапов ее реализации, приведена в приложении 1 к настоящей Программе.

- 4. Финансирование программы

В рамках Программы предоставляются следующие виды субсидий на долевое финансирование мероприятий по переселению:

а) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда;

б) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета.

Порядок предоставления и расходования субсидий определяется Правительством Нижегородской области.

Также в рамках Программы предусмотрены следующие средства местного бюджета на долевое финансирование мероприятий по переселению:

а) средства местного бюджета на обеспечение обязательного долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

б) средства местного бюджета на улучшение жилищных условий граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, то есть финансирование дополнительной площади благоустроенных жилых помещений, приобретаемых (строящихся) в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Объемы субсидий на долевое финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в разрезе этапов реализации Программы приведены в приложении 2.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов всех уровней будут уточняться исходя из возможностей соответствующих бюджетов на плановый период.

5. Мероприятия по переселению граждан

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных в адресный перечень Программы, осуществляется в пять этапов, в том числе:

- 1 этап - 2013 - 2014 годы (по заявке, направляемой в министерство социальной политики Нижегородской области (далее - Министерство) в 2013 году);

- 2 этап - 2014 - 2015 годы (по заявке, направляемой в Министерство в 2014 году);

- 3 этап - 2015 - 2016 годы (по заявке, направляемой в Министерство в 2015 году);

- 4 этап - 2015 - 2016 годы (по заявке, направляемой в Министерство в 2015 году);

- 5 этап - 2016 - 2017 годы (по заявке, направляемой в Министерство в 2016 году).

Для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в рамках реализации Программы приобретаются благоустроенные жилые помещения у застройщиков в многоквартирных домах.

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов осуществляется путем:

а) заключения договоров социального найма на благоустроенные жилые помещения в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) заключения договоров мены на благоустроенные жилые помещения взамен изымаемых у собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию) в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- 6. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация городского округа Семеновский Нижегородской области.

7. Индикаторы достижения цели Программы

Основные индикаторы достижения цели Программы

| Наименование индикатора | Еди-ница из-мерения | 1 этап 2013- 2014 | 2 этап 2014 - 2015 | 3 этап 2015 - 2016 | 4 этап 2015 - 2016 | 5 этап 2016 - 2017 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расселенная площадь | кв.м. | 919,7 | 2765,4 | 2647,3 | 3024,8 | 433,9 | 9791,1 |
| Количество расселенных помещений | ед. | 22 | 85 | 71 | 82 | 13 | 273 |
| Количество переселенных жителей | чел. | 35 | 139 | 125 | 219 | 30 | 548 |

- 8. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы будут ликвидированы многоквартирные дома, признанные до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, что составит 80% от общего количества многоквартирных аварийных домов.

Граждане, проживающие в неблагоустроенных аварийных жилых помещениях, получат возможность проживать в новых благоустроенных жилых помещениях, что, несомненно, имеет социальную значимость для жителей городского округа Семеновский Нижегородской области. Также посредством реализации Программы для строительства нового жилья в городском округе Семеновский Нижегородской области будут привлечены средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства областного бюджета, что является экономически значимым для района.

- Приложение 1

к муниципальной адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

городского округа Семеновский

Нижегородской области

на 2014 - 2017 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012года

и подлежащих расселению в рамках муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории

городского округа Семеновский Нижегородской области, с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного строительства, на 2014-2017 годы»

| Информация о площади аварийного жилищного фонда в Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о благоустроенных жилых помещениях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Адрес многоквартирного жилого дома | Кол-во поме- щений, подлежа- щих пересе- лению | В том числе |  | Площадь жилых помещений, подлежащих расселению | В том числе |  | Кол-во граждан, подлежа-щих пересе-лению | Средства Фонда ЖКХ | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета |  |
|  |  |  | Частная | Муници-пальная |  | Частная | Муници-пальная |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | Аварийные многоквартирные дома, подлежащие расселению в период с 2014 по 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Семенов, ул. Калинина, д. 3 | 4 | 3 | 1 | 118,9 | 89 | 29.9 | 7 | 2 385 192,45 | 1 011 449,49 | 1 668 773,67 |  |
| 2 | г. Семенов, ул. Гагарина, д. 46 | 9 | 6 | 3 | 276,5 | 189 | 87,5 | 20 | 4 990 700,68 | 2 313 304,64 | 2 768 889,68 |  |
| 3 | г. Семенов, ул. Демократическая, д.2 | 4 | 3 | 1 | 103,9 | 76,1 | 27,8 | 4 | 1 875 348,29 | 869 267,10 | 1 040 461,61 |  |
| 4 | г. Семенов, ул. Чернышевского, д.24 | 2 | 2 | 0 | 98,4 | 98,4 | 0 | 2 | 1 776 075,76 | 823 251,99 | 985 384,25 |  |
| 5 | г. Семенов, ул. Шевченко, д.19 | 2 | 2 | 0 | 84,3 | 84,3 | 0 | 2 | 1 521 577,10 | 705 286,01 | 844 185,89 |  |
| 6 | г. Семенов, ул. Галкина, д.44 | 8 | 7 | 1 | 279,6 | 240,4 | 39,2 | 11 | 5 046 654,27 | 2 339 240,42 | 2 799 933,31 |  |
| 7 | г. Семенов, ул. Республика Советов, д.2 | 4 | 2 | 2 | 94 | 53,7 | 40,3 | 4 | 1 696 657,74 | 786 439,91 | 941 322,35 |  |
| 8 | г. Семенов, ул. Галкина, д.40 | 6 | 6 | 0 | 190 | 190 | 0 | 5 | 3 429 414,57 | 1 589 612,59 | 1 902 672,84 |  |
| 9 | г. Семенов, ул. Ворошилова, д.40 | 10 | 5 | 5 | 241,4 | 129 | 112,4 | 17 | 4 357 161,46 | 2 019 644,63 | 2 417 395,91 |  |
| 10 | г. Семенов, ул. Ворошилова, д.1а | 5 | 4 | 1 | 163,7 | 126,1 | 37,6 | 5 | 2 954 711,40 | 1 369 576,74 | 1 639 302,86 |  |
| 11 | г. Семенов, ул. Чернышевского, д.24а | 2 | 2 | 0 | 97,6 | 97,6 | 0 | 2 | 1 750806,39 | 811 539,06 | 971 364,55 |  |
| 12 | г. Семенов, ул. Чернышевского, д.6/2 | 4 | 4 | 0 | 137,9 | 137,9 | 0 | 10 | 2 489 033,00 | 1 153 724,09 | 1 380 939,91 |  |
| 13 | г. Семенов, ул. Чернышевского, д.6/1 | 2 | 2 | 0 | 80,8 | 80,8 | 0 | 6 | 1 458 403,67 | 676 003,67 | 809 136,66 |  |
| 14 | г. Семенов, ул. Красное Знамя, д.100 | 6 | 5 | 1 | 167,7 | 135,7 | 32 | 14 | 3 026 909,60 | 1 403 042,27 | 1 679 359,13 |  |
| 15 | г. Семенов, ул. Шевченко, д.5 | 4 | 4 | 0 | 199,2 | 199,2 | 0 | 9 | 3 595 470,44 | 1 666 583,31 | 1 994 802,25 |  |
| 16 | г. Семенов, ул. Красное Знамя, д.8 | 4 | 4 | 0 | 126,6 | 126,6 | 0 | 6 | 2 285 073,08 | 1 059 183,97 | 1 267 780,95 |  |
| 17 | г. Семенов, ул. Чернышевского, д.10 | 6 | 6 | 0 | 175,8 | 175,8 | 0 | 13 | 3 173 110,96 | 1 470 809,97 | 1 760 473,07 |  |
| 18 | г. Семенов, д. Дьяково, ул. Школьная, д.26а | 3 | 3 | 0 | 129,7 | 129,7 | 0 | 5 | 2 341 026,69 | 1 085 119,75 | 1 298 824,56 |  |
|  | Итого по этапу | 85 | х | х | 2 766 | х | х | х | 50 153 327,55 | 23 153 079,59 | 28 171 003,45 |  |
|  | Аварийные многоквартирные дома, подлежащие расселению в период с 2015 по 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | рп Сухобезводное, ул. Советская, д.59 | 3 | 2 | 1 | 73,1 | 48,7 | 24,4 | 5 | 1 281 518,52 | 696 515,31 | 684 999,17 |  |
| 20 | Рп Сухобезводное, ул. Школьная, д.2 | 5 | 5 | 0 | 203,8 | 203,8 | 0 | 10 | 3 572 824,56 | 1 941 858,01 | 1 909 751,43 |  |
| 21 | Рп Сухобезводное, ул. Школьная, д.35 | 4 | 1 | 3 | 155,7 | 41,3 | 114,4 | 6 | 2 729 581,86 | 1 483 549,03 | 1 459 020,11 |  |
| 22 | Рп Сухобезводное, ул. Школьная, д.28 | 4 | 2 | 2 | 157,5 | 78,1 | 79,4 | 6 | 2 761 137,72 | 1 500 699,89 | 1 475 887,39 |  |
| 23 | Рп Сухобезводное, ул. Школьная, д.26 | 5 | 3 | 2 | 139,1 | 101,2 | 37,9 | 5 | 2 438 566,71 | 1 325 380,03 | 1 303 466,26 |  |
| 24 | Рп Сухобезводное, ул. Школьная, д.7 | 3 | 1 | 2 | 76,9 | 18,9 | 58 | 6 | 1 348 136,45 | 732 722,67 | 720 607,88 |  |
| 25 | Рп Сухобезводное, ул. Горького, д.81 | 8 | 0 | 8 | 266 | 0 | 266 | 11 | 4 663 254,82 | 2 534 515,36 | 2 492 609,82 |  |
| 26 | Рп Сухобезводное, ул. Лесная, д.43 | 3 | 0 | 3 | 101,8 | 0 | 101,8 | 5 | 1 784 659,18 | 969 976,18 | 953 938,64 |  |
| 27 | Рп Сухобезводное, ул. Лесная, д.4 | 8 | 3 | 5 | 322,4 | 131,8 | 190,6 | 10 | 5 652 005,09 | 3 071 908,85 | 3 021 118,06 |  |
| 30 | Рп Сухобезводное, ул. Железнодорож-ная, д.13 | 3 | 1 | 2 | 115 | 52,1 | 62,9 | 6 | 2 016 068,81 | 1 095 749,12 | 1 077 632,12 |  |
| 31 | Рп Сухобезводное, ул. Маяковского, д.21 | 4 | 2 | 2 | 91,7 | 45,4 | 46,3 | 6 | 1 607 595,74 | 873 740,82 | 859 294,44 |  |
| 32 | Рп Сухобезводное, ул. Маяковского, д. 2 | 2 | 0 | 2 | 112,5 | 0 | 112,5 | 3 | 1 972 241,23 | 1 071 928,49 | 1 054 205,28 |  |
| 33 | Рп Сухобезводное, ул. Казарма 549 км | 3 | 1 | 2 | 112,5 | 50,6 | 61,9 | 6 | 1 972 241,23 | 1 071 928,49 | 1 054 205,28 |  |
| 34 | Рп Сухобезводное, ул. Серго, д.1 | 8 | 3 | 5 | 317,9 | 124,1 | 193,8 | 20 | 5 573 115,44 | 3 029 031,71 | 2 978 949,85 |  |
| 35 | Рп Сухобезводное, ул. Маяковского, д.25 | 8 | 7 | 1 | 401,4 | 346,4 | 55 | 20 | 7 036 956,71 | 3 824 640,87 | 3 761 404,42 |  |
|  | Итого по этапу | 71 | х | х | 2 647,3 | х | х | х | 46 409 904,07 | 25 224 144,83 | 24 807 090,10 |  |
|  | Аварийные многоквартирные дома, подлежащие расселению в период с 2015 по 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Рп Сухобезводное, ул. Маяковского, д.23 | 8 | 2 | 6 | 396,6 | 99,1 | 297,5 | 20 | 6 952 581,14 | 3 827 524,85 | 3 668 032,01 |  |
| 37 | Рп Сухобезводное, ул. Маяковского, д.27 | 8 | 5 | 3 | 395,9 | 250,5 | 145,4 | 20 | 6 940 309,82 | 3 820 769,27 | 3 661 557,91 |  |
| 38 | с. И.Заборское, ул. Чкалова, д.6 | 4 | 4 | 0 | 223,9 | 223,9 | 0 | 8 | 3 925 070,39 | 2 160 824,05 | 2 070 782,56 |  |
| 39 | п. Керженец, ул. Полевая, д.9 | 6 | 5 | 1 | 159,9 | 132,8 | 27,1 | 6 | 2 803 120,84 | 1 543 170,01 | 1 478 866,15 |  |
| 40 | п. Керженец, ул. Советская, д.11 | 4 | 4 | 0 | 208,6 | 208,6 | 0 | 4 | 3 656 854,33 | 2 013 166,13 | 1 929 277,54 |  |
| 41 | п. Керженец, ул. Кооперативная, д.51 | 7 | 7 | 0 | 195,0 | 195,0 | 0 | 7 | 3 418 440,05 | 1 881 914,64 | 1 803 495,31 |  |
| 42 | п. Керженец, ул. Перспективная, д.11 | 9 | 9 | 0 | 281,7 | 281,7 | 0 | 12 | 4 938 331,08 | 2 718 642,85 | 2 605 357,07 |  |
| 43 | п. Керженец, ул. Железнодорожная, д.18 | 8 | 8 | 0 | 261,7 | 261,7 | 0 | 12 | 4 587 721,85 | 2 525 625,96 | 2 420 383,19 |  |
| 44 | п. Керженец, ул. Кооперативная, д. 49 | 9 | 7 | 2 | 315,7 | 278,3 | 37,4 | 13 | 5 534 366,78 | 3 046 771,56 | 2 919 812,66 |  |
| 45 | п. Керженец, ул. Рабочая,д.18 | 4 | 4 | 0 | 125,5 | 125,5 | 0 | 4 | 2 200 072,95 | 1 211 180,96 | 1 160 711,09 |  |
| 46 | г. Семенов, ул. 3-х Коммунистов, д.1б | 4 | 4 | 0 | 127,8 | 127,8 | 0 | 7 | 2 240 393,01 | 1 233 377,91 | 1 181 983,08 |  |
| 47 | г. Семенов, ул. 3-х Коммунистов, д.1а | 4 | 4 | 0 | 134,0 | 134,0 | 0 | 9 | 2 349 081,88 | 1 293 213,14 | 1 239 324,98 |  |
| 48 | г. Семенов, ул. Демократическая, д.4 | 7 | 6 | 1 | 198,5 | 179,6 | 18,9 | 12 | 3 479 796,66 | 1 915 692,60 | 1835 865,74 |  |
|  | Итого по этапу | 82 | х | х | 3 024,8 | х | х | х | 53 026 140,78 | 29 191 873,93 | 27 975 449,29 |  |
|  | Аварийные многоквартирные дома, подлежащие расселению в период с 2016 по 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г. Семенов, ул. Щорса, д.15 | 6 | 6 | 0 | 192,4 | 192,0 | 0 | 12 | 3 364 349,73 | 0 | 3 644 782,27 |  |
| 50 | г. Семенов, ул. Шевченко, д.15а | 4 | 1 | 3 | 140,2 | 34,50 | 105,7 | 6 | 2 451 568,78 | 0 | 2 655 917,22 |  |
| 51 | г. Семенов, ул. Шевченко, д.15б | 2 | 0 | 2 | 53,2 | 0 | 53,2 | 6 | 930 267,18 | 0 | 1 007 808,82 |  |
| 52 | г. Семенов, ул.Шевченко, д.15в | 1 | 1 | 0 | 48 | 25,0 | 0 | 6 | 437 155,63 | 0 | 473 594,37 |  |
| Итого по этапу |  | 13 | х | х | 433,8 | х | х | х | 7 183 341,32 | 0 | 7 782 102,68 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 251 | х | х | 8 871,9 | х | х | х | 156 772 713,72 | 77 569 098,35 | 88 735 645,52 |  |

- Приложение 2

к муниципальной адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

городского округа Семеновский

Нижегородской области

на 2014 – 2017 годы»

| Наименование муниципального района (муниципального образования) - получателя субсидий | Общий объем субсидий, направленных в бюджет муниципального образования в рамках Программы |  |  |  |  |  |  | Затраты средств местного бюджета на реализацию Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в 2014 г. |  | в 2015г. . |  | В 2016г. |  | В 2017 году | В 2014г. | В 2015 г. | В 2016г. | В 2017 г. |
|  | Средства Фонда ЖКХ | Субсидии областного бюджета и | Средства Фонда ЖКХ | Субсидии областного бюджета | Средства Фонда ЖКХ | Субсидии областного бюджета | Средства Фонда ЖКХ | Средства местного бюджета | Средства местного бюджета | Средства местного бюджета | Средства местного бюджета |
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| Городс-кой округ Семеновский | 50 153 327,55 | 23 153 079,59 | 46 409 904,07 | 25 224 144,83 | 53 026 140,78 | 29 191 873,93 | 7 183 341,32 | 28 171 003,45 | 24 807 090,10 | 27 975 449,29 | 7 782 102,68 |