АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЕМЕНОВСКИЙ

### НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

  - ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 29.05.2017 | № | 1276 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Семеновский от 01.10.2014 № 2699

В целях реализации мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения городского округа, администрация городского округа Семеновский постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Семеновский от 01.10.2014 № 2699 (в ред. от 20.01.2015 № 105, от 19.03.2015 № 698, 18.09.2015 № 2377, 31.05.2016 № 1182, 12.12.2016 № 3194, 30.12.2016 № 3508, 29.03.2017 № 696) изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа Семеновский              (Храмова И.В.):

2.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Семеновский вестник» и размещение на официальном сайте администрации городского округа Семеновский.

2.2. Ознакомить отдел экономики и прогнозирования администрации городского округа Семеновский с настоящим постановлением.

Глава местного самоуправления

городского округа Семеновский 	Н.Ф.Носков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа Семеновский

Нижегородской области
от 29.05.2017 № 1276

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Семеновский

Нижегородской области 
от 01.10.2014 № 2699

(в редакции постановления

администрации городского округа

Семеновский Нижегородской области

от 29.05.2017 № 1276)

Муниципальная программа

«Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2015-2017 годы»

1.  Паспорт муниципальной программы

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Семеновстройсервис» |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Цели программы | Создание материальной базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения городского округа Семеновский, улучшение обеспечения коммунальными услугами населения района. |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения городского округа Семеновский. 2. Повышение обеспеченности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями, уровня благоустройства жилья. 3. Подготовка и реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, инженерной и дорожной инфраструктурой 4. Увеличение мест в дошкольных учреждениях и учреждениях общего образования. 5. Сокращение объемов незавершенного строительства |
| Этапы и сроки реализации программы | 2015- 2017 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета | Всего на объекты, включенные в Программу, предполагается направить средства за счет бюджетов всех уровней в сумме 425077,8 тыс.рублей, в том числе по годам и источникам финансирования (тыс. руб.) Источники финансирования; 2015; 2016; 2017; ВСЕГО. Федеральный бюджет; 64619,9; 141788,6; 206408,5. Областной бюджет; 67533,1; 16979,5; 17941,5; 102454,1. Бюджет городского округа; 34005,2; 57502,3; 25665,1; 117172,6. Прочие источники; 2735,7; 8343,4; 3693,5; 14772,6. ИТОГО:; 168893,9; 224613,8; 47300,1; 440807,8. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: протяженность сетей газоснабжения доступность дошкольного и школьного образования система очистки сточных вод В ходе реализации мероприятий программы планируется достичь следующих непосредственных результатов: - будет построено 21,7258 км газопроводов, что позволит обеспечить природным газом жилые дома в населенных пунктах городского округа Семеновский, - построено 5207,8 м сетей водоотведения для жилой застройки, - введен в действие детский сад на 75 мест в п.ст. Тарасиха, что позволит увеличить число мест в дошкольных учреждениях городского округа и улучшить условия пребывания детей, введено в действие муниципальное образовательное учреждение - лицей №1 в г.Семенов, что позволит увеличить число мест в образовательных учреждениях города и улучшить качество обучения. введены в действие 4 локальные установки очистки и обеззараживания сточных вод для бытовых потребителей мощностью: 15 м3/сут,20 м3/сут,2 установки по 40м3/сут введен в действие дом культуры д.Хахалы на 91 место |

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Социально-экономическое развитие городского округа Семеновский зависит от качества жизни населения, на которое влияют обеспеченность жильем, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, бытового, транспортного, культурного обслуживания.

Недостаточный уровень обеспеченности территории городского округа Семеновский  объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и неравномерность их размещения – главная проблема социально-экономической дифференциации развития территорий.

Выравнивание существующего уровня различий в обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры – задача, на решение которой непосредственно направлена данная Программа.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и ввод в действие объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проектно-изыскательские работы, работы капитального характера), повышающих обеспеченность населения городского округа Семеновский  объектами социальной и коммунальной инфраструктуры.

На основании анализа уровня обеспеченности городского округа Семеновский  объектами образования, здравоохранения, жилья, культуры, выявлены следующие общие для всей социальной и инженерной инфраструктуры проблемы:

1. Уровень обеспеченности городского округа Семеновский  в целом по большинству объектов социальной и инженерной инфраструктуры недостаточный.

2. Благоустройство жилищного фонда и оснащенность социальных объектов инженерными коммуникациями ни по одному из видов (водоснабжение, газоснабжение, канализация) не достигает 100%.

3. Объекты социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа.  Здания и сооружения построены по устаревшим типовым проектам, что увеличивает затраты на их содержание и не позволяет оказывать качественные услуги.

Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский будет способствовать повышению уровня обеспеченности этими объектами и  значительно улучшит качество жизни населения.

Возможностей  бюджета городского округа недостаточно для полноценного и быстрого решения проблемы развития сети учреждений социальной сферы и инженерной инфраструктуры. Строительство крупных социально значимых объектов ведется очень медленными темпами, на протяжении нескольких лет.

Данная программа направлена на обеспечение софинансирования объектов в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015-2017 годы, утвержденной Постановлением Правительства Нижегородской области от 18.04.2014 № 260.

2.2. Цели и задачи Программы

Главной целью реализации Программы является создание материальной базы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения городского округа Семеновский. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения городского округа.

2. Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.

3. Сокращение объемов незавершенного строительства.

4. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшения качества жизни населения.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация  Программы предусмотрена на  период с 2015 по 2017 годы  в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий  муниципальной программы «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский  на 2015-2017 годы»

#### Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования ( по годам) тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | Все го |
| Цель муниципальной программы - создание материальной базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения городского округа Семеновский, улучшение обеспечения коммунальными услугами населения района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство распределительных газопроводов | капвложения | 2015-2017гг | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе | 11124,7 | 41028,9 | 13934,6 | 66088,2 |
| 1.2 | Строительство объектов образования | капвложения | 2015-2017гг. | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе | 152441 | 171312,4 | 0 | 323753,4 |
| 1.3 | Объекты коммунальной инфраструктуры | капвложения | 2015-2017гг. | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе | 5328,2 | 10564,4 | 18278,7 | 34171,3 |
| 1.4 | Объекты культуры | капвложения | 2015-2017гг. | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе |  | 260 | 14963 | 15223 |
| 1.5 | Прочие объекты | капвложения | 2015-2017гг. | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе |  | 1448,1 | 123,8 | 1571,9 |
|  |  |  |  |  | 168893,9 | 224613,8 | 47300,1 | 440807,8 |

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
|  | Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2015-2017 годы |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность построенных газопроводов | км | 5,3043 | 15,2593 | 1,1622 |
| 2 | Ввод в действие детского сада на 75 мест в п.ст.Тарасиха г.Семенов Ниж.обл. | мест | 75 |  |  |
| 3 | Ввод в действие МОУ лицей №1 г.Семенов Ниж.обл. | мест |  | 300 |  |
| 4 | ввод в действие Дома культуры д.Хахалы | мест |  |  | 91 |

2.6. Меры правового регулирования

Принятие нормативно — правовых актов в рамках реализации Программы не предусмотрено.

2.7. Прогнозируемый объем расходов бюджетов за счет бюджетов других уровней

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2015-2017 годы | Всего: | 168893,9 | 224613,8 | 47300,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 64619,9 | 141788,6 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 67533,1 | 16979,5 | 17941,5 |
|  |  | Бюджет городского округа | 34005,2 | 57502,3 | 25665,1 |
|  |  | Прочие источники | 2735,7 | 8343,4 | 0 |

Субсидии  из областного и федерального бюджетов бюджету городского округа Семеновский предусмотрены в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 18.04.2014 № 260.

2.8. Участие в реализации Программы муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций

В реализации Программы муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества с участием городского округа Семеновский, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды не участвуют.

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

2.9.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Семеновский

Таблица 5

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | 1 год планового периода | 2 год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2015-2017 годы» | всего | 168893,9 | 224613,8 | 47300,1 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 168893,9 | 224613,8 | 47300,1 |
|  |  | соисполнители | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 3105 | 3449,4 | 3289,7 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 3105 | 3449,4 | 3289,7 |
|  |  | соисполнители | 0 | 0 | 0 |

2.9.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Таблица 6

| Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | 1 год планового периода | 2 год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2015-2017 годы |  | Всего (1) + (2) + (3) | 168893,9 | 224613,8 | 47300,1 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов <**> | 166158,2 | 216270,4 | 43606,6 |
|  |  | (2) юридические лица <***> |  |  |  |
|  |  | (3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 2735,7 | 8343,4 | 3693,5 |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего (1) + (2) + (3) | 3105 | 3449,4 | 3289,7 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 3105 | 3449,4 | 3289,7 |
|  |  | (2) средства юридических лиц |  |  |  |
|  |  | (3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

В рамках календарного года основными исполнителями Программы с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.

Отчетность по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальный заказчик-координатор Программы:

- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей;

- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий;

- проводит мониторинг реализации Программы;

- осуществляет текущее управление реализацией Программы;

- осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий Программы;

- направляет предложения по уточнению объемов финансирования Программы из различных источников при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год;

- представляет в министерство экономики Нижегородской области требуемую отчетность.

Освещение реализации Программы осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

3.1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области |
| Разработчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Семеновстройсервис» |
| Цели подпрограммы | Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2015-2017 годы» |
| Задачи подпрограммы | Эффективная реализация полномочий и совершенствование механизмов для успешного выполнения мероприятий программы |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015- 2017 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета городского округа Семеновский | Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы составляет 9844,1 тыс.руб., в том числе 2015 год 3105 2016 год 3449,4 2017 год 3289,7 |
| Показатели непосредственных результатов | Выполнение задач и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой в максимальном объеме. |

3.2. Текст подпрограммы

3.2.1. Характеристика текущего состояния

Для осуществления управленческих функций в области проектирования и строительства бюджетных и иных объектов в городском округе Семеновский, создано муниципальное казенное учреждение, которое зарегистрировано 21 января 1998 года.

Муниципальное казенное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением администрации городского округа Семеновский от 19.01.2012 № 18.

Учредителем Учреждения и собственником имущества является городской округ Семеновский, функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация городского округа Семеновский.

3.2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский  на 2015-2017 годы».

Достижение поставленной цели Подпрограммы будет осуществлено посредством реализации основного мероприятия - «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

- эффективная  реализация полномочий и совершенствование  механизмов для успешного  выполнения мероприятий программы;

- мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений.

3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2015-2017 годы в один этап.

3.2.4. Аналитическое распределение объема финансовых ресурсов

Подпрограммы

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета городского округа на основании бюджетной сметы, утвержденной Учредителем.

Аналитическое распределение средств бюджета городского округа Программы представлено в таблице 7.

#### Аналитическое распределение средств бюджета городского округа муниципальной программы «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский  на 2015-2017 годы»

Таблица 7

|  | Статус | Наименование муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | ГРБС | РзПр | КЦСР | ВР | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа (всего) | «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2015-2017 годы» |  |  |  |  | 168893,9 | 224613,8 | 47300,1 |
| 1 | Распр. газопр. высок. и низк.давления пос. Зеленый, Сем. р-н, Ниж. обл. |  | 487 | 0412 | 1017260 | 414 | 1990,3 |  |  |
|  |  |  | 487 | 0412 | 1010102 | 414 | 1828,4 |  |  |
|  |  |  | 487 | 0412 | 1010102 | 414 | 820,0 |  |  |
|  |  |  | 487 | 0412 | 1010102 | 414 | 400,0 |  |  |
| 2 | Газосн. д. Ларионово Сем. р-на, Ниж. обл. Газопровод низкого давления. II этап проектирования (от ШРП № 2) |  | 487 | 0412 | 1017260 | 414 | 1966,3 |  |  |
|  |  |  | 487 | 0412 | 1010102 | 414 | 1696,7 |  |  |
|  |  |  | 487 | 0412 | 1010102 | 414 | 700 |  |  |
|  |  |  | 487 | 0412 | 1010102 | 414 | 350 |  |  |
| 3 | Лок. уст.очист. и обеззараж. сточ. вод быт. потреб. мощн. 20 м3/сут в д.Шалдеж г.Семенов Ниж.обл. |  | 487 | 0502 | 1017260 | 414 | 1152,8 |  |  |
|  |  |  | 487 | 0502 | 1010102 | 414 | 710,3 |  |  |
|  |  |  | 487 | 0502 | 1010102 | 414 | 288,4 |  |  |
|  |  |  | 487 | 0502 | 1010102 | 414 | 177,3 |  |  |
| 4 | Нар.сети канализ. к многоэт. жилой застройке по ул.Заводская в г.Семенов Ниж. обл. |  | 487 | 0502 | 1010102 | 414 | 614,4 |  |  |
| 5 | ПИР по об: "Газопровод сред.давл.к ГБУЗ НО "Ниж.обл. клинич. диспансер" фил.Сухобезв.к ж.д. по ул. Гагарина, п.Сухобезв, г. Семенов Ниж.обл." |  | 487 | 0502 | 1010101020 | 414 |  | 4338,2 | 298,3 |
| 6 | "Газопровод сред.давл.к ГБУЗ НО "Ниж.обл. клинич. диспансер" фил.Сухобезв.к ж.д. по ул. Гагарина, п.Сухобезв, г. Семенов Ниж.обл." |  | 487 | 0502 | 1010101020 | 414 |  |  | 3737,4 |
| 7 | ПИР по об: "Газопровод высокого давления п.ст. Тараисха-Кулагино-Пафнутово г. Семенов Нижегородской области" |  | 487 | 0502 | 1010101020 | 414 |  | 1350 | 2050 |
| 8 | ПСД по объекту: "Тех.перевооруж.сис-мы газоснабж.Помещ.для установки газ.оборуд.на отопл. и ГВС д/с "Калинка" в р.п. Сухобезводное г.о. Семеновский, Ниж.обл." |  | 487 | 0502 | 1010101020 | 414 |  | 656 |  |
| 9 | ПИР по объекту: "Газопр. высокого и низкого давления к инд., многокв.жилым домам и ДК д. Огибное г.о. Семеновский Нижег.обл." |  | 487 | 0502 | 1010101020 | 414 |  | 237 | 386,6 |
| 10 | ПСД Тех.перевоор. сист. газосн. Помещ. для уст.газоиспольз.оборуд.на отопл. и ГВС ГБУЗ НО «Ниж.обл.клинич.дисп.ф-л Сухобезвод.» в р. п. Сухобезводное, г.о.Сем, Ниж.обл. |  | 487 | 0502 | 1010101020 | 414 |  |  | 655,8 |
| 11 | ПИР Газопр.в/д до п. Керженец и ГБУ «Обл.центра соц.помощи семье и детям «Юный нижегородец» г.о Сем, Ниж.обл. |  | 487 | 0502 | 1010101020 | 414 |  |  | 1900,0 |
| 12 | ПИР Газопр.в/д от д. Боковая до д. Шалдежка, г.о.Семеновский, Ниж.обл. |  | 487 | 0502 | 1010101020 | 414 |  |  | 3406,5 |
| 13 | Распр. газопр. низк. давл. и газопр.-вводы к ж.д. д. Демьяновка Сем. р-на Ниж. обл. |  | 487 | 0502 | 1010172600 | 414 |  | 1281,1 |  |
|  |  |  | 487 | 0502 | 1010101020 | 414 |  | 824,1 |  |
|  |  |  | 487 | 0502 | 10101020 | 414 |  | 436,7 |  |
|  |  |  | 487 | 0502 | 1010101020 | 414 |  | 198,4 |  |
| 14 | Расш.сист.газораспр.и газопотр: Газопр.низ. давл. к ж. д.21, 23, 25, 27, 29, 31 ул.Тельмана, 7 по ул.1-ое Мая в г. Сем.в Ниж.обл. |  | 487 | 0502 | 1010172600 | 414 |  | 502,7 |  |
|  |  |  | 487 | 0502 | 1010101020 | 414 |  | 313,9 |  |
|  |  |  | 487 | 0502 | 1010101020 | 414 |  | 144 |  |
|  |  |  | 487 | 0502 | 1010101020 | 414 |  | 75 |  |
| 15 | Распр. газопр.низкого давл. и газопроводы-вводы к жилым домам д. Медведево Сем. р-на Ниж.обл. |  | 487 | 0502 | 1010172450 | 414 |  | 8723 |  |
|  |  |  | 487 | 0502 | 1010101020 | 414 |  | 3738 |  |
|  |  |  | 487 | 0502 | 1010101020 | 414 |  | 4238,5 |  |
| 16 | Распр.газопр.низкого давления д. М. Зиновьево, Сем.р-на, Ниж.обл. Газопроводы-вводы к ж. д. д. М. Зиновьево" |  | 487 | 0502 | 1010172450 | 414 |  | 5749 |  |
|  |  |  | 487 | 0502 | 1010101020 | 414 |  | 3032,8 |  |
|  |  |  | 487 | 0502 | 1010101020 | 414 |  | 2960,1 |  |
| 17 | Устр.сетей инж-тех.обеспеч.малоэт.ж.д. №74,76,80,86,90,92,94,94а, нежил.зд. № 96 по ул.Гражданская, г.Сем. Ниж. обл. Система водоотв. |  | 487 | 0502 | 1010372600 | 414 |  | 723,7 |  |
|  |  |  | 487 | 0502 | 1010301020 | 414 |  | 427,7 |  |
|  |  |  | 487 | 0502 | 1010301020 | 414 |  | 182,0 |  |
|  |  |  | 487 | 0502 | 1010301020 | 414 |  | 108,7 |  |
| 18 | Наружные сети системы водоотв.по ул.Герцена (от ул.Пионерская до ул.Папанина) г.Семенов Ниж.обл. |  | 487 | 0502 | 1010301020 | 414 |  | 1260,0 |  |
| 19 | Устройство КНС на ул. Пионерская г.Семенов Нижегородской области |  | 487 | 0502 | 1010301020 | 414 |  | 1415,4 |  |
| 20 | Подключ.к теплоснабж.ж. д. №9,11,13а,13,21,37 по ул. Заводская в г. Семенов от кот. №21 |  | 487 | 0502 | 1010301020 | 414 |  | 1190,0 |  |
| 21 | Муниципальное образовательное учреждение Лицей №1 в г. Семенов Нижегородской области |  | 487 | 0702 | 1010255200 | 414 | 0 | 141788,6 |  |
|  |  |  | 487 | 0702 | 1010272510 | 414 | 46032 | 0 |  |
|  |  |  | 487 | 0702 | 10102S2510 | 414 | 15343,9 | 29523,8 |  |
| 22 | Детский сад на 75 мест в п.ст.Тарасиха г.Семенов Ниж.обл. |  | 487 | 0701 | 1017224 | 414 | 16391,7 |  |  |
|  |  |  | 487 | 0701 | 1015059 | 414 | 64619,9 |  |  |
|  |  |  | 487 | 0701 | 1010102 | 414 | 10053,5 |  |  |
| 23 | Канализационные очистные сооружения и сети канализации в с. Ильино-Заборское г.Семенов Ниж.обл. ПИР |  | 487 | 0502 | 1010301020 | 414 | 2385 | 1875,1 | 1575,1 |
| 24 | Лок. уст. очистки и обеззараж. сточ.вод быт. потреб. мощн. 40 м3/сут. в р.п.Сухобезводное, г. Семенов Ниж.обл. |  | 487 | 0502 | 1010301020 | 414 |  | 3381,8 |  |
| 25 | Бурение скваж.об. «Водоснаб.г. Семенова Ниж.обл. Водоснабж.города из подземных источн.Коррек.(Iпуск.компл.) |  | 487 | 0502 | 1010301020 | 414 |  |  | 958,6 |
|  | Наруж.сети сист.водоотв. ул.Парковая, ул.Серова, ул.Папанина, ул.Репина, ул.50 лет Октября г. Сем.Ниж.обл. |  | 487 | 0502 | 10103S2600 | 414 |  |  | 1999 |
|  |  |  | 487 | 0502 | 10103S2600 | 414 |  |  | 1341,5 |
|  |  |  | 487 | 0502 | 10103S2600 | 414 |  |  | 1050,1 |
|  | Лок.уст. очистки и обеззар. сточ.вод быт. потреб. мощ. 15м3/сут. в д.Фундриково, г.о.Семеновский Ниж. обл. |  | 487 | 0502 | 10103S2600 | 414 |  |  | 821,2 |
|  |  |  | 487 | 0502 | 10103S2600 | 414 |  |  | 513,2 |
|  |  |  | 487 | 0502 | 10103S2600 | 414 |  |  | 376,4 |
|  | Лок.уст. очистки и обеззар. сточ.вод быт. потреб. мощ. 40м3/сут. в д.Малое Зиновьево Сем. района |  | 487 | 0502 | 10103S2600 | 414 |  |  | 1550,9 |
|  |  |  | 487 | 0502 | 10103S2600 | 414 |  |  | 969,3 |
|  |  |  | 487 | 0502 | 10103S2600 | 414 |  |  | 710,8 |
|  | Сети инж-тех. обеспечения м. ж. д. № 6 (кв.1), 7, 8, 10, 12 п.Зеленый г.о.Семеновский Ниж.обл. Наружные сети водоотведения |  | 487 | 0502 | 10103S2600 | 414 |  |  | 2000 |
|  |  |  | 487 | 0502 | 10103S2600 | 414 |  |  | 2650,1 |
|  |  |  | 487 | 0502 | 10103S2600 | 414 |  |  | 1350 |
|  | Наружные сети системы водоотведения м.ж.д. 2,3,4,5,6 по ул.Котовского г.Семенов Ниж. обл. |  | 487 | 0502 | 10103S2600 | 414 |  |  | 206,3 |
|  |  |  | 487 | 0502 | 10103S2600 | 414 |  |  | 206,2 |
|  | Дом культуры д.Хахалы г.о. Семеновский |  | 487 | 0801 | 10104S2450 | 414 |  |  | 11570,4 |
|  |  |  | 487 | 0801 | 1010104020 | 414 |  |  | 500 |
|  |  |  | 487 | 0801 | 10104S2450 | 414 |  | 260 | 2892,6 |
|  | Пуск, врезка, тех.надзор, тех.паспорта (прочие) |  | 487 | 0412 | 1010101020 | 414 | 1373 | 2230,4 | 1500 |
|  | Теплая стоянка |  | 487 | 0113 | 1010401020 | 414 |  | 1448,1 | 123,8 |
|  | Подпрограмма (всего) | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  | 3105 | 3449,4 | 3289,7 |
| 1 |  |  | 487 | 0412 | 1020100590 | 100 | 2891 | 3150 | 3072,4 |
| 2 |  |  | 487 | 0412 | 1020100590 | 200 | 186 | 276,7 | 196,7 |
| 3 |  |  | 487 | 0412 | 1020100590 | 800 | 28 | 22,7 | 20,6 |