АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЕМЕНОВСКИЙ

### НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 29.03.2019 | № | 845 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Семеновский от 28.03.2018 № 668

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация городского округа Семеновский п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Семеновский от 28.03.2018 № 668 (в редакции постановление администрации городского округа Семеновский от 17.10.2018 № 2396), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа Семеновский         обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Семеновский вестник» и размещение на официальном сайте администрации городского округа Семеновский.

Глава местного самоуправления

городского округа Семеновский	Н.Ф.Носков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа Семеновский

Нижегородской области

от 29.03.2019 № 845

Изменения в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории  городского округа Семеновский

на 2018-2024 годы»

1. В паспорте муниципальной программы позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» и «Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы)» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | - 103787,58 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет – 96180,0 тыс. руб.; - областной бюджет – 4153,5 тыс. руб.; - местный бюджет – 3317,6 тыс. руб.; - прочие источники – 136,48 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - благоустройство общественных территорий; - обеспечение доли участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству — 20% (дополнительный перечень работ) сведения в целевых показателях приведены в приложении 1 к муниципальной программе |

».

2. Раздел 4 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация муниципальной программы рассчитана на 2018-2024 годы.

В результате реализации программных мероприятий ожидается увеличение количества благоустроенных дворовых  и общественных территорий.

Необходимыми условиями реализации муниципальной программы являются:

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- наличие решения собственников помещений в МКД, двороваяе территория которых благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в составе общего имущества МКД;

- проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019г. № 153/пр.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству приведен в приложении  4 к муниципальной программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству приведен в приложении 5 к муниципальной программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих  в состав минимального и дополнительного перечня таких работ, приведена в приложении 6 к муниципальной программе.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении 7 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы осуществляется в несколько этапов ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий муниципальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц  о включении в муниципальную программу дворовой территории, предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, осуществлены в соответствии с порядками и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории, предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в программу формирования современной городской среды городского округа Семеновский на 2018-2024 годы, утвержденными постановлением администрации городского округа Семеновский от 31.10.2017 года № 2752.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении 8 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий, включенных в Программу, приведен в приложении  9 к муниципальной программе.

Администрация городского округа Семеновский имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных в соответствии с генеральным планом городского округа Семеновский при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией.

Администрация городского округа Семеновский имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией.

Перечень мероприятий по инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных жилых домов и земельных участков, которые подлежат благоустройству в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления приведен в приложении  10 к муниципальной программе.

Адресный перечень объектов незавершенного строительства  недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства, санитарного содержания и обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Семеновский, утвержденных решением Совета депутатов от 27.05.2019 № 27, приведен в приложении 15 к муниципальной программе.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводилось в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта Программы, утвержденным постановлением администрации городского округа Семеновский от 31.10.2017  года № 2753.

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории многоквартирных домов, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 году, подлежит обсуждению с заинтересованными лицами.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении 11 к муниципальной программе.

Визуализация перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем видов работ, представлена в приложении 14 к муниципальной программе.».

3. Абзац пятый раздела 5 «Перечень основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.».

4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Предельными датами заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации настоящей муниципальной программы являются:

- для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий не позднее 1 июля года предоставления субсидии,

- для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования, не позднее 1 мая года предоставления субсидии.

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства федерального, областного, местного бюджетов, прочие источники. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018-2019 году составит 103787,58 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 96180,0 тыс. руб.;

- областной бюджет – 4153,5 тыс. руб.;

- местный бюджет – 3317,6 тыс. руб.;

- прочие источники –   136,48 тыс. руб.

Потребность в финансировании муниципальной программы определена в пределах, установленных на эти цели бюджетных ассигнований, на основании отобранных в установленном порядке для участия в муниципальной программе дворовых и общественных территорий (с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и их нормативной стоимости (единичные расценки), а также на основании дизайн-проекта по благоустройству общественной территории).

Информация об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы содержится в приложении 3 к муниципальной программе.

В ходе реализации муниципальной программы перечень работ, объемы и источники финансирования могут уточняться.».

5. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Сведения о целевых показателях (и индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Семеновский на 2018-2024 годы

|  | № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | по итогам реализации программы |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования городского округа Семеновский на 2018-2022 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 15 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 83 |
|  | 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
|  | 3. | Доля финансирования заинтересо-ванных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собствен-ников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (минимальный перечень работ) | % | не менее 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. | Доля финансирования заинтересован-ных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (дополнительный перечень работ) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Семеновский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 15 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 83 |
|  | 2. | Доля финансирования заинтересован-ных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | не менее 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий городского округа Семеновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |

».

6. Приложение 3  к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2024 годы

| Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | администрация г.о. Семеновский | всего | 12244,28 | 91543,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103787,58 |
|  |  | федеральный бюджет | 6886,6 | 89293,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96180,00 |
|  |  | областной бюджет | 3557,9 | 595,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4153,5 |
|  |  | местный бюджет | 1663,3 | 1654,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317,6 |
|  |  | Прочие источники | 136,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,48 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Семеновский» | администрация г.о. Семеновский | всего | 4549,48 | 1277,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5826,76 |
|  |  | федеральный бюджет | 2939,06 | 1103,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042,63 |
|  |  | областной бюджет | 1032,64 | 45,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078,62 |
|  |  | местный бюджет | 441,3 | 127,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569,03 |
|  |  | Прочие источники | 136,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,48 |
| Основное мероприятие «Про-ведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» |  | всего | 4549,48 | 1277,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5826,76 |
|  |  | федеральный бюджет | 2939,06 | 1103,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042,63 |
|  |  | областной бюджет | 1032,64 | 45,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078,62 |
|  |  | местный бюджет | 441,3 | 127,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569,03 |
|  |  | прочие источники | 136,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,48 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных терри-торий городского округа Семеновский» | всего по подпрограмме | всего | 7694,8 | 90266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97960,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 3947,54 | 88189,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92137,36 |
|  |  | областной бюджет | 2525,26 | 549,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074,84 |
|  |  | местный бюджет | 1222,00 | 1526,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748,6 |
| Основное мероприятие «Проведение работ по благо-устройству общественных терри-торий» | итого по мероприятию | всего | 7694,8 | 90266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97960,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 3947,54 | 88189,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92137,36 |
|  |  | областной бюджет | 2525,26 | 549,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074,84 |
|  |  | местный бюджет | 1222,00 | 1526,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748,6 |

».

7. В приложении 4 к муниципальной программе:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Выполнение минимального перечня работ по благоустройству предусматривает трудовое участие заинтересованных лиц.»;

абзац девятый исключить.

8. Приложение 8 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

« Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу

| № п/п | Адрес дворовой территории | Перечень работ по благоустройству дворовой территории | Этапы реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 (руб.) | 2019 (руб.) | 2020 (руб.) | 2021 (руб.) | 2022 (руб.) | 2023 (руб.) | 2024 (руб.) |
| 1. | г. Семенов, ул. Гражданская, д. 94 | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установку малых форм (урн, скамеек). | 386280,87 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | г. Семенов, ул. Гражданская, д. 94 а | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установку малых форм (урн, скамеек). | 389339,9 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | г. Семенов, ул. Заводская, д. 2 | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установку малых форм (урн, скамеек). | 341846,8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Семенов, ул. Галкина, д. 42, 42 а | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установку малых форм (урн, скамеек). | 527692,77 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Семенов, ул. Заводская, д. 4 | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установку малых форм (урн, скамеек). | 333097,36 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Семенов, ул. Заводская, д. 10 | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установку малых форм (урн, скамеек). | 345597,76 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Семенов, ул. Заводская, д. 12 | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установку малых форм (урн, скамеек). | 133854,45 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Семенов, ул. Заводская, д. 14 | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установку малых форм (урн, скамеек). | 352040,73 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Семенов, ул. Заводская, д. 16 | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установку малых форм (урн, скамеек). | 133854,45 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Семенов, ул. Заводская, д. 18 | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установку малых форм (урн, скамеек). | 443116,87 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Семенов, ул. Заводская, д. 20 | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установку малых форм (урн, скамеек). | 395608,62 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Семенов, ул. Заводская, д. 22 | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установку малых форм (урн, скамеек). | 132622,09 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Семенов, ул. Заводская, д. 24 | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установку малых форм (урн, скамеек). | 117185,57 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Семенов, ул. Заводская, д. 26 | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установку малых форм (урн, скамеек). | 349767,93 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г.Семенов, ул.Заводская, д.30 | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установку малых форм (урн, скамеек). | 167578,0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г.Семенов, ул.Пионерская, д.40 | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установку малых форм (урн, скамеек). |  | 483252,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | г.Семенов, ул.Пионерская, д.42 | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установку малых форм (урн, скамеек). |  | 533771,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | г.Семенов, ул.Осипенко, 53 | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установку малых форм (урн, скамеек). |  | 260257,0 |  |  |  |  |  |
| 19 | р.п.Сухобезводное, ул.Горького, д.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | р.п.Сухобезводное, ул.Горького, д.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | р.п.Сухобезводное, ул.Горького, д.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г.Семенов, ул.Чкалова, д.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г.Семенов, ул.Крупской, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г.Семенов, ул.Дружбы, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г.Семенов, ул.Попова, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г.Семенов, ул.Заводская, д.5а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г.Семенов, ул.Заводская, д.5б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г.Семенов, ул.Заводская, д.3б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г.Семенов, ул.Гагарина, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г.Семенов, ул.Гагарина, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г.Семенов, ул.Гагарина, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г.Семенов, ул.Спортивная, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г.Семенов, ул.Спортивная, д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г.Семенов, ул.1 Мая, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г.Семенов, ул.1 Мая, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г.Семенов, ул.1 Мая, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г.Семенов, ул.1 Мая, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г.Семенов, ул.Тельмана, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г.Семенов, ул.Тельмана, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г.Семенов, ул.Тельмана, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г.Семенов, ул.Заводская, д.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г.Семенов, ул.Заводская, д.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г.Семенов, ул.Шевченко, д.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г.Семенов, ул.Советская, д.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г.Семенов, ул.Курортная, д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г.Семенов, ул.Осипова, д.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г.Семенов, ул.9 Января, д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г.Семенов, ул.Спортивная, д.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г.Семенов, ул.Чкалова, д.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | г.Семенов, ул.Чкалова, д.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | г.Семенов, ул.Ворошилова, д.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | г.Семенов, ул.Чкалова, д.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | г.Семенов, ул.Чкалова, д.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г.Семенов, ул.Попова, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г.Семенов, ул.Попова, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г.Семенов, ул.Попова, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г.Семенов, ул.Попова, д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г.Семенов, ул.Попова, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Г.Семенов, ул.Попова, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г.Семенов, ул.Попова, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г.Семенов, ул.Попова, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | г.Семенов, ул.Попова, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г.Семенов, ул.Попова, д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г.Семенов, ул.Ворошилова, д.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г.Семенов, ул.Спортивная, д.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | г.Семенов, ул.Урицкого, д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г.Семенов, ул.Пионерская, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | г.Семенов, ул.Пионерская, д.6а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г.Семенов, ул.Р.Советов, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г.Семенов, ул.Р.Советов, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | г.Семенов, ул.Спортивная, д.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г.Семенов, ул.Урицкого, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г.Семенов, ул.Заводская, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г.Семенов, ул.Заводская, д.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г.Семенов, ул.Заводская, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г.Семенов, ул.Заводская,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г.Семенов, ул.Заводская, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г.Семенов, ул.Заводская, 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г.Семенов, ул.Заводская, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г.Семенов, ул.Заводская, 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г.Семенов, ул.Заводская, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г.Семенов, ул.Заводская, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | г.Семенов, ул.Заводская, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г.Семенов, ул.Заводская, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г.Семенов, ул.Заводская, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г.Семенов, ул.Заводская, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г.Семенов, ул.Заводская, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г.Семенов, ул.Заводская, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | г.Семенов, ул.Заводская, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | г.Семенов, ул.Заводская, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | г.Семенов, ул.Заводская, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г.Семенов, ул.Заводская, 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | г.Семенов, ул.Заводская, 13а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | с.И-Заборское, ул.Медведева, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | с.И-Заборское, ул.Медведева, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | с.И-Заборское, ул.Медведева, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | с.И-Заборское, ул.Медведева, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | с.И-Заборское, ул.Медведева, д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | с.И-Заборское, ул.Медведева, д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | д.Беласовка,ул.Мичуринская, д.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | д.Беласовка,ул.Мичуринская, д.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | д.Беласовка, ул.Специалистов, д.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | д.Беласовка, ул.Специалистов, д.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | д.Беласовка, ул.Специалистов, д.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | р.п.Сухобезводное, ул.Стаханова, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | р.п.Сухобезводное, ул.Стаханова, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | р.п.Сухобезводное, ул.Чехова, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | р.п.Сухобезводное, ул.Чехова, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | р.п.Сухобезводное, ул.Чехова, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | р.п.Сухобезводное, ул.Чехова, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | р.п.Сухобезводное, ул.Дзержинского, д.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | р.п.Сухобезводное, ул.Дзержинского, д.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | р.п.Сухобезводное, ул.Дзержинского, д.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | р.п.Сухобезводное, ул.Дзержинского, д.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | п.ст.Тарасиха, ул.1 Мая, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | п.ст.Тарасиха, ул.1 Мая, д.18а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | п.ст.Тарасиха, ул.Путейская, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | п.ст.Тарасиха, ул.Путейская, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | п.ст.Тарасиха, ул.Путейская, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Приложение 9 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Адресный перечень общественных территорий, включенных в муниципальную программу

| № п/п | Адрес общественной территории | Этапы реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 (руб.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Площадь Карла Маркса (площадь Ложкарная) | 7149468,46 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Заводская |  | 75000000,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Парк Ленинского комсомола |  | 15266000,42 |  |  |  |  |  |
| 4 | Центральная площадь п.ст. Тарасиха |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Центральная площадь р.п. Сухобезводное ул. Советская, д. 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с.Ильино-Заборское (территория автостанции) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Центральная площадь д.Беласовка |  |  |  |  |  |  |  |

».

10. Приложение 10 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Порядок инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Порядок)

I.Общие положения проведения инвентаризации

1. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:

дворовая территория многоквартирных домов - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее – дворовая территория);

общественные пространства (территории) - пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта, примагистральных и многофункциональных зон, центров, общегородского и локального значения (далее – общественные территории);

паспорт благоустройства - итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах (далее – паспорт благоустройства).

2. Настоящий Порядок регламентирует процедуры проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и  территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3. При проведении инвентаризации рекомендуется провести осмотр действующих и заброшенных пешеходных маршрутов, провести инвентаризацию бесхозяйных объектов.

4. Инвентаризация дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не реже одного раза в три года.

5. Основными целями инвентаризации являются определение технического состояния дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в состав населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 человек, для включения органами местного самоуправления городского округа Семеновский в муниципальные программы на 2018 - 2024 годы всех требующих благоустройства территорий.

6. Инвентаризация осуществляется поэтапно и по месту нахождения объектов инвентаризации.

7. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должна быть завершена не позднее 1 января 2020 года.

Инвентаризация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым главой местного самоуправления. График размещается на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в местных средствах массовой информации и доводится до управляющих организаций.

8. Инвентаризация дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется при участии следующих представителей:

1)  дворовой территории - при участии представителей управляющей организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом;

2) общественной территории - при участии представителя лица в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды) находится территория.

3) индивидуальных жилых домов и территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – при участии представителя собственника.

II. Проведение инвентаризации

9. При проведении инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – объекты инвентаризации) осуществляется:

1) выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их характеристик и сопоставления последних с учетными данными;

2) определение технического состояния объектов инвентаризации и возможности их эксплуатации;

3) проведение визуального и функционального осмотра оборудования расположенного на объектах инвентаризации с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности;

4) выявление собственников (владельцев) объектов инвентаризации и пользователей;

5) выявление владельцев земельных участков, на которых расположены объекты инвентаризации (за исключением дворовой территории);

6) выявление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты инвентаризации (при необходимости);

7) оформление результатов инвентаризации в форме паспорта по установленной форме, согласно приложению № 1 к Порядку инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

III. Порядок оформления результатов инвентаризации

10. По результатам проведенной инвентаризации объектов оформляется паспорт благоустройства на каждый объект инвентаризации, в части дворовой территории допускается оформление паспорта благоустройства на группу многоквартирных домов, имеющих общую придомовую территорию.

11. В паспорте благоустройства отображается следующая информация:

1) о собственниках (за исключением дворовой территории) и границах земельных участков, формирующих территорию объекта инвентаризации;

2) ситуационный план;

3) элементы благоустройства,

4) сведения о текущем состоянии;

5) сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.

12. Паспорт благоустройства утверждается главой местного самоуправления..

IV. Мероприятия, проводимые по результатам инвентаризации

13. По результатам инвентаризации проводятся следующие мероприятия:

1) формируется адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы на 2018-2024 годы

2) формируется адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы на 2018-2024 годы

3) формируется адресный перечень индивидуальных жилых домов и территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

4) формируются соглашения для заключения с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании правил благоустройства;

5) формируется адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства, санитарного содержания и обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Семеновский, утвержденных решением Совета депутатов от 27.05.2019 № 27.»

11. Приложение 12 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2024 годы»

| Наименование подпрограммы | - «Благоустройство дворовых территорий городского округа Семеновский» |
| --- | --- |
| Соисполнитель | - отдел ЖКХ и жилищной политики администрации городского округа Семеновский |
|  | - отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Семеновский; |
|  | - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Семеновский |
| Цели подпрограммы | - повышение комфортности и уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городской округ Семеновский |
| Задачи подпрограммы | - проведение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и вовлечению заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
|  | - увеличение доли участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа Семеновский |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2018-2024 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы | -5826764,17 руб., в том числе: - федеральный бюджет – 4042627,69 руб.; - областной бюджет – 1078623,98 руб. -местный бюджет – 569027,97 руб. -прочие источники- 136484,53 руб. |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - обеспечение доли участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству — 20% (дополнительный перечень работ) |

- разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- контроль за ходом проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении 8 к муниципальной программе.

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории многоквартирных домов, включенной в муниципальную программу, подлежит обсуждению с заинтересованными лицами.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении 11 к муниципальной программе.

1. Информация об участии в реализации подпрограммы

муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации подпрограммы участие муниципальных унитарных предприятий и внебюджетных фондов Российской Федерации не предусмотрено.

2. Обоснование объема финансового обеспечения,

необходимого для реализации подпрограммы

Предельными датами заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации настоящей муниципальной программы являются:

- для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования, не позднее 1 мая года предоставления субсидии.

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства федерального, областного и местного бюджетов, прочие источники.. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2018-2019г. Составит 5826764,17 руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет –   4042627,69 руб.;

- областной бюджет –   1078623,98 руб.

- местный бюджет-     569027,97руб.

- прочие источники – 136484,53 руб.

Потребность в финансировании подпрограммы определена в пределах, установленных на эти цели бюджетных ассигнований на основании отобранных в установленном порядке для участия в муниципальной программе дворовых территорий с учетом минимального основного и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и их нормативной стоимости (единичные расценки).

В ходе реализации подпрограммы перечень дворовых территорий многоквартирных домов, перечень мероприятий, объемы и источники финансирования могут уточняться.

3. Риски реализации подпрограммы

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы (нарушение сроков выполнения мероприятий и не достижение запланированных показателей), определяются следующими факторами:

- рост инфляции выше прогнозируемого уровня и соответственно повышение стоимости материалов и работ;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями;

- форс-мажорные обстоятельства.

Необходимыми условиями реализации муниципальной программы являются:

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- наличие решения собственников помещений в МКД, двороваяе территория которых благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в составе общего имущества МКД;

- проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019г. № 153/пр.

Условием успешной реализации подпрограммы является эффективный мониторинг выполнения мероприятий, своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых показателей, координация деятельности соисполнителей и участников.».

12. Приложение 13 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Паспорт

подпрограммы 2 муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский на 2018-2024 годы»

| Наименование подпрограммы | - «Благоустройство общественных территорий городского округа Семеновский» |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | - отдел ЖКХ и жилищной политики администрации г.о. Семеновский |
|  | - отдел архитектуры и градостроительства администрации г.о. Семеновский; |
|  | - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.о. Семеновский |
| Цель подпрограммы | - повышение уровня комфортности и благоустройства общественных территорий г.о. Семеновский |
| Задачи подпрограммы | - проведение комплекса работ по благоустройству общественных территорий |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2018-2024 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2018- 2019гг. | - 97960800,78 руб., в том числе: - федеральный бюджет – 92137366,44 руб.; - областной бюджет – 3074834,27 руб. - местный бюджет- 2748600,07 руб. |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - благоустройство общественных территорий |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В целях повышения эстетической и, как следствие, туристической привлекательности городских территорий, создания благоприятных условий для отдыха граждан необходимо благоустройство общественных пространств, в частности парков, скверов, зеленых зон и пр.

В ходе реализации подпрограммы будет выполнен комплекс мероприятий по благоустройству отобранных с участием горожан общественных территорий, имеющих общегородское значение для организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий.

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы),

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,

сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации

Цель подпрограммы - повышение уровня комфортности и благоустройства общественных территорий городского округа Семеновский.

Задача подпрограммы – проведение комплекса работ по благоустройству общественных территорий.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы - увеличение количества благоустроенных общественных территорий.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Подпрограмма реализуется в 2018-2024 гг. без разделения на этапы.

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения

муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг

При реализации подпрограммы выполнение муниципальных заданий не предусмотрено.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы запланированы мероприятия по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Администрацией городского округа Семеновский  будут реализованы также организационные мероприятия, не требующие финансирования, – контроль за ходом проведения работ по благоустройству общественной территории.

Адресный перечень общественных территорий, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении  9 к муниципальной программе.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы

муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации подпрограммы участие муниципальных унитарных предприятий и внебюджетных фондов Российской Федерации не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансового обеспечения,

необходимого для реализации подпрограммы

Предельными датами заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации настоящей муниципальной программы являются:

- для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий не позднее 1 июля года предоставления субсидии.

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства федерального, и областного и местного  бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2018-2019 годах составит   97960800,78 руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет –   92137366,44 руб.;

- областной бюджет –    3074834,27 руб.

- местный бюджет-     2748600,07 руб.

Потребность в финансировании подпрограммы определена в пределах, установленных на эти цели бюджетных ассигнований.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий, объемы и источники финансирования могут уточняться.

7. Риски реализации подпрограммы

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы (нарушение сроков выполнения мероприятий и не достижение запланированных показателей), определяются следующими факторами:

- рост инфляции выше прогнозируемого уровня и соответственно повышение стоимости материалов и работ;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями;

- форс-мажорные обстоятельства.

Условием успешной реализации подпрограммы является эффективный мониторинг выполнения мероприятий, своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых показателей, координация деятельности соисполнителей и программы.».

13. Муниципальную программу дополнить приложением 15 следующего содержания:

«Адресный перечень объектов незавершенного строительства  недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства, санитарного содержания и обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Семеновский, утвержденных решением

Совета депутатов городского округа Семеновский от 27.05.2019 № 27

| № п/п | Адрес объекта незавершенного строительства недвижимого имущества | Этапы реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

».