ОТЧЕТ

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2015 Г.

БОКОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА

| Наименование программы | План (уточн.) на 2015 г. (Руб.) | Фактически выполнено на 01.12.15 г. (тыс.руб.) | Примечание ( - остаток ден.ср-в) |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и развитие дорожного хозяйства г.о.Семеновский на 2015-2017 г.» | 1387024,17 | 1161185,11 |  |
| Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства г.о.Семеновский» | 527954,00 | 464054,30 |  |
| В т.ч. 04090912050 225 | 374106,00 | 310251,75 | -63854,25 на расч.дорог от снега в декабре 2015 г. |
| 04090912060 225 | 103048,00 | 103002,55 | в т.ч.38048,00-усл.экск.в д.Боковая, 10800,00 -усл.экск.в д.Б.Погорелка, 22947,00-усл.экск.в д.Н-Дмитриевка 7365,63-рем.моста в д.Л-Шипово по дог.подр., 23841,92-ямоч.рем.дор.по дог.подряда |
| 04090912050 340 | 50800,00 | 50800,00 | Щебень 40 м3, в т.ч. ямоч.рем. дорог в д.Овсянка – 10 м3, д.Боковая – 5 м3, д.Б.Погорелка – 25 м3 |
| Подпрограмма «Содержание и совершенствование сетей ул.освещения г.о.Семеновский» | 714664,17 | 553266,08 |  |
| В т.ч 05030940100 223 | 536300,00 | 374907,29 | -161392,71 на оплату ул.осв. за ноябрь, декабрь 15г. |
| 05030940100 225 | 66459,17 | 66453,79 | В т.ч 61459,17-уст приборов учета в д.Чудово, м.Покровка, Рубцы по дог.под. 4994,62 –рем. ул.осв. по дог.подр. |
| 05030940100 226 | 2040,00 | 2040,00 | Оформление допуска эл-ку |
| 05030940100 340 | 109865,00 | 109865,00 | В т.ч 70965,00-матер.для уст.приб.учета, 38900,00- матер.для рем.ул.осв. |
| Подпрограмма «Организация и выполнение работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства и прочих услуг по благоустройству» | 144406,00 | 143864,73 |  |
| В т.ч. 05030920500 222 | 9464,00 | 9464,00 | В т.ч.4500,00 усл по доставке песка к памятнику воинам ВОВ, 4964,00- усл. трансп.при ликвид.свалки в д.Шалдежка |
| 05030920500 225 | 28592,00 | 28591,16 | В т.ч.22750,00-усл.по укладке трот.плит. к памят.воинам ВОВ, 5841,16 рем.пам.воинам ВОВ в д.Шалдежка по дог.подр. |
| 05030920500 226 | 73635,80 | 73635,37 | 14644,62-демонтаж старого памятника воинам ВОВ в д.Овсянка по дог.подр., 16846,76-уборка территории у кладб.в д.Овсянка,благ-во памятника В.И.Ленину оплата по дог.подр., 20000,00-спиливание авар.дерев., 21382,00-ликвидация свалки в д.Шалдежка |
| 05030920500 340 | 32714,20 | 32174,20 | В т.ч. 2000,00 таблички на кладбище, 27244,20 –материалы для устан.памятника воинам ВОВ, 2930,00-матер для рем памятника воинам ВОВ в д.Шалдежка |

Начальник отдела                           А.Л.Кудряшов