СОГЛАСОВАНО

постановлением администрации

городского округа Семеновский

Нижегородской области

от 10.03.2020 № 442

- Обоснование инвестиций для формирования

- инвестиционного проекта

«Проектирование и строительство домов, расположенных по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ Семеновский, село Ильино-Заборское, ул. Молодежная земельный участок №52:12:0100005:979; 52:12:0100005:985; 52:12:0100005:989; 52:12:0100005:1001; 52:12:0100005:1003»

Направление разработки инвестиционного проекта – обоснование эффективности строительства  жилых помещений, относящихся к жилищному фонду коммерческого использования и предоставляющихся гражданам, проживающим и трудоустроенным на сельских территориях в возмездное владение и пользование по договору найма жилого помещения в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации согласно государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Российской Федерации».

Цель проекта: обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие кадрового потенциала сельскохозяйственного производства в Нижегородской области г.о. Семеновский, село Ильино-Заборское.

Тип Проекта:  Проектирование и строительство домов, расположенных по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ Семеновский, село Ильино-Заборское, ул. Молодежная, земельный участок №52:12:0100005:979; 52:12:0100005:985; 52:12:0100005:989; 52:12:0100005:1001; 52:12:0100005:1003, включая выполнение инженерных изысканий, проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта, выполнение строительно-монтажных работ, поставку необходимых материалов, изделий, оборудования, устранение неполадок и дефектов, выявленных в период установленного гарантийного срока.

Место провеления работ-Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ Семеновский, село Ильино-Заборское, ул. Молодежная, земельный участок №52:12:0100005:979; 52:12:0100005:985; 52:12:0100005:989; 52:12:0100005:1001; 52:12:0100005:1003.

Сроки выполнения работ:

Начало реализации проекта    - 2020 г.

Ввод в эксплуатацию                - декабрь 2020 г.

Основанием выполнения работ является постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Российской Федерации».

Стоимость проекта составляет( НМСК) – 16123,32 тыс. руб.: где

- стоимость квадратного метра –  44787 руб.,

- площадь жилого помещения – 72 кв. м,

- количество жилых помещений – 5 шт.

Расчёт: (44,787тыс. руб.*72)*5 = 16123,32тыс.руб.

Стоимость одного кв. м. в соответствии  с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам российской федерации на 1 квартал 2020 года» для Нижегородской области составляет 49731 рубль. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету стоимость 1 кв. м. составит 44787 рублей.

Финансовые ресурсы: финансирование проекта в сумме 16123,32 тыс. руб. планируется за счет собственных средств (средства работодателя), в сумме -3063,431 тыс. руб. (19% от суммы проекта), а так же средства субсидий на строительство жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях по договору найма жилого помещения 13059,889 тыс. руб. (81% от суммы проекта).

Реализация проекта приведет к сохранению доли сельского населения в общей численности населения Нижегородской области (не менее 20,3 %), развитию социальной и инженерной инфраструктуры, улучшению кадрового потенциала работников предприятия, созданию комфортных и  качественных условий для проживания в сельской местности, следовательно, повышению качества производимой продукции и  увеличению рентабельности по хозяйству в целом.

Инициатор проекта администрация городского округа Семеновский Нижегородской области в лице главы местного самоуправления городского округа Семеновский Носкова Николая Федоровича

Организация - работодатель: АО «Ильино-Заборское» село Ильино-Заборское.

Уставный капитал: 9980 тыс. руб.

ОГРН 1025201077824

ИНН 5228008430

КПП 522801001

Юридический адрес: 606618, Нижегородская область, Семеновский район, с. Ильино-Заборское, ул. Медведева, д. 8, тел. (83162) 33-3-87

Руководитель предприятия: генеральный директор Степанов Алексей Владимирович, образование высшее, стаж работы в занимаемой должности 17 лет.

Описание и анализ деятельности организации-работодателя.

АО «Ильино-Заборское» образовано в 2001 году. Производственные объекты хозяйства расположены в основном на центральной усадьбе с. Ильино-Заборское, находящейся в 60 км от районного центра г. Семенов. Расстояние до железной дороги 60 км, до областного центра г. Нижний Новгород – 140 км. В настоящее время в организации работает 98 человек, средний возраст работников составляет 43 года.

В настоящий период хозяйство интенсивно развивается, внедряются энерго- и ресурсосберегающие технологии. АО «Ильино-Заборское» активно участвует в реализации Государственных программ по поддержке и развитию сельскохозяйственного производства, строительству и реконструкции животноводческих помещений, обновлению машино – тракторного парка, способствующих достижению высоких производственных и финансовых результатов. Поэтому хозяйство испытывает недостаток в кадрах.

АО «Ильино-Заборское» является элитхозом по производству семян льна - долгунца, который выращивается на площади 115 га.

АО «Ильино-Заборское» - лидер в отрасли животноводства в г.о. Семеновский и одно из передовых хозяйств в области. Здесь постоянно внедряются современные технологии, которые способствуют высокоэффективному ведению отрасли. С 2008 года – это племенной завод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы.

Рынок продукции, производимой АО «ИльиноЗаборское» (молоко и мясо) в настоящее время складывается в пользу организации, так как сегодня интерес покупателя возвращается к продуктам питания отечественного производства. Хозяйство имеет гарантированный рынок сбыта, пользуется большим спросом.

Взаимоотношения с партнерами по бизнесу отлажены, эта взаимосвязь приобрела стабильность, надежность и доверительность, что очень важно в рыночных отношениях.

Молоко реализуется высшим сортом на ЗАО «Молоко» г. Городец. Племенной молодняк крупного рогатого скота реализуется сельскохозяйственным предприятиям области, скот на мясо – на торговых площадках округа.

Продукция льноводства – льнотреста и льносолома реализуется на льнозавод, элитные семена льносеющим хозяйствам области.

Для удержания ситуации на рынке, хозяйство постоянно совершенствует технологии производства продукции с целью повышения ее качества, а, следовательно, и ее конкурентоспособности.

С точки зрения финансовой устойчивости в организации высокие экономические показатели. В 2019 году наблюдается рост выручки от реализации продукции, работ и услуг по сравнению с 2018 г. на 29,0 %, ее размер в отчетном периоде составил 191039 тыс. рублей. Чистая прибыль равна 60280 тыс. руб.

Размер среднемесячной заработной платы в 2019 г. – 29234 руб. Просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами нет.

- Таблица № 1

Финансовые показатели

| № п/п | Показатели | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от реализации продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 119560 | 148080 | 191039 |
| 2 | в т. ч. от сельскохозяйственной деятельности | 112185 | 136090 | 182696 |
| 3 | Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 90168 | 145699 | 176413 |
| 4 | Чистая прибыль, тыс. руб. | 64817 | 65159 | 60280 |
| 5 | Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 6882 | 4456 | 6082 |
| 6 | Кредиторская задолженность, тыс. руб. | 8608 | 6021 | 5925 |
| 7 | в т.ч. задолженность в бюджет и внебюджетные фонды, тыс. руб. | 1537 | 305 | 1354 |
| 8 | Долгосрочные обязательства, тыс. руб. | 60609 | 72146 | 77708 |
| 9 | Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб. | 8608 | 10121 | 8571 |
| 10 | Стоимость имущества, тыс. руб. | 393242 | 471451 | 541698 |

Анализ производственно-финансовой деятельности показывает, что АО «Ильино-Заборское» имеет высокие показатели производственной деятельности, а также внутрихозяйственные резервы дальнейшего роста эффективности производства. Для успешного выполнения поставленных задач в хозяйстве имеются все необходимые условия:

- крепкая материально-техническая база – ремонтная мастерская, зерносушильный комплекс, 28 тракторов, 7 комбайнов, 18 грузовых и 12 легковых автомашин, автобус, современная сельскохозяйственная техника и оборудование;

- являясь членом СРО, АО «Ильино-Заборское» имеет большой опыт по строительству зданий и сооружений, животноводческих помещений и жилых домов.

В период с 2014 г. – 2020 г. введено в эксплуатацию 13 индивидуальных жилых домов общей площадью более 1200 кв. м.

Технические характеристики объекта строительства

Проектом предусматривается проектирование и строительство жилых домов, расположенных по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ Семеновский, село Ильино-Заборское, ул.Молодежная земельный участок № 52:12:0100005:979; 52:12:0100005:985; 52:12:0100005:989; 52:12:0100005:1001; 52:12:0100005:1003, для последующего предоставления построенных помещений по договорам найма жилого помещения работникам АО               « Ильино-Заборское».

Строящиеся жилые дома располагаются в жилой зоне в соответствии с функциональным зонированием территории, должны быть подключены к имеющимся наружным инженерным системам (согласно ТУ), в том числе: водоснабжению, водоотведению, канализации, электроснабжению, газоснабжению.

Фундамент выполняется по результатам инженерных изысканий из сборных и монолитных железобетонных конструкций. Основное решение по фундаменту: ленточный, свайный монолитный железобетонный ростверк с глубиной заложения основания свай фундамента ниже глубины промерзания грунта с наружным утеплением ростверка.

Высота цоколя не менее 0,7 м от уровня земли.

Кровля двухскатная с покрытием из металлочерепицы, толщиной не менее  0,5 мм.

Строящиеся здания будут располагаться в пределах допустимых параметров строительства согласно градостроительного плана земельного участка, выданного администрацией городского округа Семеновский, а также в соответствии с действующими нормами проектирования.

Здание запроектировано одноэтажное без подвала. Здание IV степени долговечности, III степени огнестойкости.

Пространственная жесткость здания обеспечивается наружными продольными несущими стенами из газосиликатных блоков на клеевом растворе.

- наружные стены – газосиликатный блок 600х300х200 с утеплением 50мм

- внутренние стены – каркасные с утеплением

Утеплитель чердачного перекрытия - плиты Лайт-Баттс (Rockwool) или Кнауф, t=200мм

Проектом предусмотрена возможность доступа к оборудованию и приборам инженерных систем здания и их соединениям для осмотра, технического обслуживания, ремонта, замены. Оборудования и трубопроводы размещены и закреплены на строительных конструкциях здания таким образом, чтобы их работоспособность не нарушалась при возможных перемещениях конструкций.

Сети внутренней бытовой канализации запроектированы из труб непластифицированного ПВХ по ТУ 2248-001-75245920-2005 Ø50 и Ø 110мм.

Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, а также канализации прокладываются в грунте под полом и изолируются теплоизоляцией.

Для внутренней отделки помещений используются материалы, имеющие сертификат по противопожарным и гигиеническим требованиям.

Наружная отделка стен – сайдинг.

Внутренняя отделка помещений – не нормируется. Коридоры, холлы – отделка стен и потолков не нормируется.

Жилые дома оборудуются:

- системой отопления, обеспечивающей подачу тепла на всю общую площадь жилого дома. Выполняется наружная и внутренняя разводка системы газоснабжения, с установкой приборов учета, а также индивидуальным газовым котлом. Также предусматривается резервное отопление дома с возможностью установки и подключения электрического котла до 10 кВт.

- Система вентиляции помещений здания – естественная.

- Водоснабжение здания осуществляется от центральных сетей водопровода, с установкой прибора учета. Трубы холодного и горячего водоснабжения приняты из напорных полипропиленовых водопроводных труб и фитингов к ним для пищевых и других жидкостей диаметром 15-50мм.

- Система водоотведения, жилого дома оборудуются сетями бытовой канализации с отводом стоков в центральную канализацию.

Внутренние стены канализации приняты из полиэтиленовых труб диаметром 100-150 мм.

Канализация выполняется из безнапорных труб НПВХ (PUC-U) Р 110х3,2, 200х4,9 по ТУ 2248-003-75245920-2005. Колодцы запроектированы сборные железобетонные.

Ливневые стоки с кровли здания рассеивающим потоком отводятся на отмостку здания.

- Система электроснабжения и освещения выполняется в соответствии с ПУЭ и проектом электроснабжения

Электроснабжения здания – от действующих сетей напряжением 220 в. Напряжение сети электроосвещения -220 в. Освещение во всех помещениях выполняются энергосберегающими светильниками. На вводе устанавливается УЗО. Для учета расхода электроэнергии в здании устанавливается счетчик. Электропроводка - скрытая.

Заземление и молниезащита – в соответствии с действующими нормами.

У каждого жилого дома предусмотрено устройство крытой террасы при входе в дом.