**Приложение 4**

**Сведения**

**о выполнении капитальных мероприятий в 2019 году на объектах культуры *по состоянию на 01.01.2020 г.***

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Вид работ | Объем работ | Сметная стоимость | Фактичес. вып-но  на 01.01.20 | Оплата по сост. на 01.01.20 | Кредиторс. задолжен-сть на 01.01.20 | Источник финансирования | | |
| Местный бюджет | Внебюджет.  средства | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБУ ДО «Детская художественная школа» | **Выполнение капитального ремонта здания** |  | 7468,8 |  |  | - | 7468,8 |  | 7468,8 |
|  |  | 398,2 |  |  | - | 398,2 |  | 398,2 |
|  |  | 400,0 |  |  | - | 400,0 |  | 400,0 |
|  |  | 600,00 |  |  | - | 600,0 |  | 600,0 |
|  |  | 551,5 |  |  | - | 551,5 |  | 551,5 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | **9418,5** |
| **Мероприятия по благоустройству:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка брусчатки |  | 276,4 |  |  | - | 276,4 |  | 276,4 |
| Укладка брусчатки |  | 257,0 |  |  | - | 257,0 |  | 257,0 |
| Поставка бетона |  | 46,0 |  |  | - | 46,0 |  | 46,0 |
| Поставка песка и земли |  | 26,0 |  |  | - | 26,0 |  | 26,0 |
| Поставка газона |  | 50,9 |  |  | - | 50,9 |  | 50,9 |
| Благоустройство тротуара |  | 12,0 |  |  | - | 12,0 |  | 12,0 |
| Благоустройство освещения |  | 21,7 |  |  | - | 21,7 |  | 21,7 |
| Услуги спец.техники |  | 12,0 |  |  | - | 12,0 |  | 12,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | **702,0** |
| **Мероприятия для работы узла учета теплоэнергии:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект узла учета |  | 20,0 |  |  | - | 20,0 |  | 20,0 |
| Пуско-наладчные работы узла учета |  | 40,0 |  |  | - | 40,0 |  | 40,0 |
| Услуги по переврезке труб |  | 6,7 |  |  | - | 6,7 |  | 6,7 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | **66,7** |
| **Мероприятия по ремонту кровли:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли |  | 87,0 |  |  |  | 87,0 |  | 87,0 |
| Материалы для ремонта кровли |  | 17,0 |  |  |  | 17,0 |  | 17,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | **104,0** |
| **Итого по всем мероприятиям:** |  |  |  |  |  |  |  | **10291,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Руководитель отдела культуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП