АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЕМЕНОВСКИЙ

### НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 01.07.2014 | № | 1711 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2014 - 2016 годы»

В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Семеновский Нижегородской области», администрация городского округа Семеновский  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2014 - 2016 годы».

2. Общему отделу администрации городского округа Семеновский (Виноградова Н.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Семеновский вестник» и размещение на официальном сайте администрации городского округа Семеновский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Семеновский Демидова В.С.

Глава администрации

городского округа Семеновский                                                                     Н.Ф. Носков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского округа Семеновский

от 01.07.2014 № 1711

Муниципальная программа

«Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2014 - 2016 годы».

Городской округ Семеновский

2014г.

Муниципальная программа

«Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2014 - 2016 годы».

| 1. Наименование муниципальной программы | «Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2014 - 2016 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации (далее - ЖК РФ), Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Семеновский Нижегородской области» (далее — Закон), постановление Правительства Нижегородской области от 26.12.2013 № 1000 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2014г.», постановление Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 № 208 «Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, Федеральный Закон от 21.07.2007г № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановление Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (2 календарных года) планов реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитально ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области. |
| 3. Заказчик Программы | Администрация городского округа Семеновский |
| 4. Разработчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации городского округа Семеновский |
| 5. Цели Программы | -обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; -достижение планируемых показателей выполнения государственной программы; -конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; -уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; -уточнение стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; -определение объема государственной и (или) муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного и (или) местного бюджетов (далее — поддержка); -своевременное внесение изменений в государственную программу. |
| 6. Задачи Программы | - Организация и обеспечение проведения капиталь-ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Семеновский, за исключением многоквар-тирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и непригодными для проживания и подлежащих сносу. - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий. |
|  | - Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Семеновский. - Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан. |
| 7. Сроки реализации Программы 8. Исполнители и участники Программы | - Проведение информационно-разъяснительной работы с населением. 2014 -2016 г.г. Администрация городского округа Семеновский, некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (далее - региональный оператор), организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы, другие специализированные потребительские кооперативы |
| 9. Объемы и источники финансирования Программы 10. Система организации контроля за исполнением Программы 11. Планируемые показатели Программы | Основной источник реализации Программы — взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Дополнительные источники реализации Программы на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с Законом Нижегородской области от 18.12.2013 года № 166-З «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»: - средства государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-ного хозяйства (далее — Фонд); - средства областного бюджета; - средства местного бюджета. Контроль за исполнением Программы осуществляет отдел ЖКХ и жилищной политики администрации городского округа Семеновский. По итогам реализации Программы будут достигнуты следующие значения: 1. общая площадь многоквартирных домов, в которых будет проведен ремонт, составит 18106,9 тыс.кв.м2. 2. общее количество капитально отремонтированных домов составит 21 ед. |

1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

1.1. Основной проблемой является то, что большая часть домов находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

В связи с высокой важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется оптимизация процессов планирования капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта определяется исходя из критериев, регламентированных статьей 16 Закона.

  - . В первоочередном порядке Программы предусматривается проведение капитального ремонта:

1) общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации Программы

2) многоквартирных домов, капитальный ремонт которых требуется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством Российской Федерации.

  - . Администрация городского округа Семеновский для уточнения данных и (или) определения приоритетности в необходимости проведения капитального ремонта формирует комиссию с участием представителей администрации городского округа Семеновский, а также представителей лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) регионального оператора (в случае формирования фонда капитального ремонта на счете, (счетах регионального оператора), с обязательным участием органа исполнительной власти Нижегородской области, осуществляемого государственный жилищный надзор Нижегородской области.

  - . Порядок работы комиссии устанавливается администрацией городского округа Семеновский. Комиссия устанавливает значения показателей технического состояния конструктивных элементов и инженерных систем путем их обследования визуальным способом, инструментальными методами контроля и испытаниями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

  - . В соответствии со статьей 158 ЖК РФ собственники помещения в многоквартирном доме обязаны нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доли в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, взносов на капитальный ремонт.

2. Адресный перечень многоквартирных домов

Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Семеновский, в отношении которых в 2014-2016г.г. планируется проведение капитального ремонта общего имущества, представлен в приложении к Программе (приложение 2)

3.  Цели и задачи Программы

  - Цель Программы — организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городским округом Семеновский.

Одним из приоритетов государственной политики является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов и внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта.

Принятие Программы позволит обеспечить улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания, а также создать устойчивую систему своевременного и планового проведения капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с нормативными требованиями.

В этой связи определены основные задачи Программы:

1) организация и обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Семеновский, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными для или непригодными для проживания и подлежащим сносу;

2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;

3) улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Семеновский;

4) обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан;

5) проведение информационно-разъяснительной работы с населением.

4. Сроки реализации  Программы

4.1. Программа формируется на период 2014 — 2016 г.г., в течение которого необходимо проведение капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах включенных в Программу.

5. Механизм реализации и организация контроля

5.1. Исполнителями Программы являются:

5.1.1. Уполномоченные собственниками помещений в многоквартирных домах товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, региональный оператор, осуществляющие управление многоквартирными домами, в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете.

5.1.2. Региональный оператор, если осуществляет функции технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора.

5.1.3. Региональный оператор, если осуществляет функцию открытия на свое имя специальных счетов и совершения операций по этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали регионального оператора в качестве владельца специального счета, то открытие специального счета осуществляется на имя регионального оператора, открывший на свое имя специальные счета и совершающий операции по этим счетам.

5.2. Контроль за реализацией мероприятий Программы в пределах установленных полномочий осуществляют:

5.2.1. Региональный оператор.

5.2.2. Государственная жилищная инспекция Нижегородской области.

5.2.3. Администрация городского округа Семеновский.

5.3. Программа подлежит актуализации не реже чем 1 раз в год.

6. Система мероприятий

6.1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, установленного в соответствии со статьей 5 ФЗ от 28 ноября 2013 года № 159-З.

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

3) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

4) утепление и ремонт фасада;

5) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

6) ремонт фундамента многоквартирного дома;

7) разработку проектной документации для капитального ремонта и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности (стоимость услуг и (или) работ, указанных в настоящем пункте, не может превышать 7 процентов от общей стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту);

8) разработку сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту;

9) осуществление строительного контроля;

10) техническую инвентаризацию и паспортизацию многоквартирного дома после завершения проведения капитального ремонта общего имущества по всем видам работ, предусмотренных пунктами 1-7 Программы.

6.2. В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может использоваться на финансирование дополнительных работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме помимо предусмотренных пунктом 6.1 Программы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Основным источником реализации Программы являются взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Дополнительными источниками реализации Программы на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с законом Нижегородской области о бюджете Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период являются:

- средства Фонда;

- средства областного бюджета;

- средства  бюджета городского округа Семеновский.

Объемы финансирования по источникам, годам и объектам подлежат ежегодному утверждению и актуализации в утверждаемых в установленном Законом и Правительством Нижегородской области порядке краткосрочных планах реализации Программы.

Лимиты средств, определенные Фондом на 2014 год для городского округа Семеновский составляют 3 696 000 рублей.

Общие объемы финансирования за счет указанных источников на 2014 год:

| Наименование источника | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства Фонда | 3 696 000 |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 2 872 000 |  |  |  |  |
| Средства бюджета г.о. Семеновский | 1 915 000 |  |  |  |  |
| Средства собственников | 107 262 | 7 127 306 | 16 927 352 |  |  |
| Всего по МО: | 8 590 262 |  |  |  |  |
| Всего по МО 2014-2016гг. | 24 161 920 |  |  |  |  |

Денежные средства запланированные в 2014 году, как средства собственников помещений, предполагают средства собранные с собственников помещений в первом полугодии 2015 года, в размере соответствующем минимальному размеру взноса, установленном Правительством Нижегородской области.

8. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Программы

Состав индикаторов Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Программы.

Достижение целей Программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| N | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикаторы |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, подлежащих включению в Программу | % | 1 | 1 | 3,5 |
| 2 | Непосредственные результаты |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов | Тыс. кв. м | 3370,2 | 3450 | 11286,7 |
| 2.2 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | Ед. | 7 | 5 | 9 |

9. Информационное обеспечение Программы

Вся информация, связанная с разработкой и реализацией Программы, размещается во всех доступных средствах массовой информации, включая:

а) официальный сайт в сети Интернет администрации городского округа Семеновский;

б) официальное печатное издание газета «Семеновский вестник»;

Управляющие организации доводят информацию до граждан путем размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирных домов, включенных в Программу:

- обо всех привлеченных исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с указанием наименований юридических лиц, наименований выполняемых ими работ, номеров их контактных телефонов. При изменении подрядчиков и субподрядчиков информация своевременно обновляется;

- о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости изменения указанных сроков, о причинах переноса и новых сроках (сведения о выполнении работ обновляются не реже одного раза в месяц);

- о дате и времени приемки результатов работ и о результатах приемки работ.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности Программы определяется достижением непосредственных результатов Программы, а также плановыми значениями целевых индикаторов.

В результате реализации Программы будет обеспечено:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан;

- приведение многоквартирных домов, участвующих в капитальном ремонте, в соответствие с требованиями энергоэффективности, действующими на момент выполнения капитального ремонта.

Положительный эффект Программы также заключается в повышении энергоэффективности жилищного фонда и оптимизации затрат по его эксплуатации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации государственной программы Нижегородской области по капитальному ремонту в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа Семеновский Нижегородской области, общее имущество в котором подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2014 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального района (городского округа) |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, учавствующих в государственной региональной адресной программе по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений выбывших из государственной программы кап. ремонта |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений вновь включенных в программу кап. ремонта | размер взноса на капитальный ремонт МКД |  | Объем начисления (столбец 3 х столбец 9) |  | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт |  | Доля направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской областного от 28.11.2013 № 159-З |  | Средства государственной и муниципальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  | Всего средств на капитальный ремонт (столбец 10 х столбец 11 х столбец 12) + столбец 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у регионального оператора |  | на спец. счете у реионального оператора |  | на спец. счете ТСЖ и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м |  |  |  | кв.м | руб. |  | руб. |  | % |  | % |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по МО: г.о. Семеновский |  |  | 314255,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8483000 |  | 3696000 |  | 2872000 |  | 1915000 |  | 32537658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по МО на 2014 год |  |  | 314255,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8483000 |  | 3696000 |  | 2872000 |  | 1915000 |  | 8483000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по МО на 2015 год |  |  | 314255,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |  | 1979807,256 |  | 60 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7127306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по МО на 2016 год |  |  | 314255,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |  | 1979807,256 |  | 75 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16927352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |
| Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа Семеновский Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес МКД |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Дата завершения последнего капитального ремонта |  | Способ формирования фонда капитального ремонта: специальный счет (далее - ССч); специальный счет у регионального оператора (далее - ССчРО); счет регионального оператора (далее - СчРО) * |  | Материал стен |  | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего |  |  | Площадь помещений МКД |  |  |  |  |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана |  | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | жилых помещений |  | нежилых помещений |  | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |  | за счет средств собственников помещений в МКД |  | стоимость СМР | стоимость ПИР | стоимость затрат на технический надзор |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м |  |  | кв. м |  | кв. м |  | кв. м |  | кв. м |  | чел. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Всего по МО: городской округ Семеновский Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18106,88 |  |  | 16578,30 |  | 15795,30 |  | 826,60 |  | 15539,80 |  | 786 |  | 32625044 |  | 3687662 |  | 2863677 |  | 1906781 |  |  | 24166924 | 32573045 | 31765843 |  | 357557 |  |  |  |
| Итого по МО на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3370,20 |  |  | 2969,90 |  | 2969,90 |  |  |  | 2969,9 |  | 176 |  | 8570386 |  | 3687662 |  | 2863677 |  | 1906781 |  |  | 112266 | 8518387 | 8425431 |  | 92956 |  |  |  |
| 1 |  | г. Семенов, ул. Пр-д 3-х Коммунистов, д. 5 |  | 1959 |  | Не было |  |  |  | дерево |  | 2 | 2 | 782,80 |  |  | 690,90 |  | 690,90 |  |  |  | 690,9 |  | 32 |  | 2349999 |  | 1012223 |  | 786389 |  | 525271 |  |  | 26116 | 2298000 | 2272722 |  | 25278 | 3326 | 3327 | 09.2015 |
| 2 |  | г. Семенов, ул. Пр-д 3-х Коммунистов, д. 7 |  | 1966 |  | Не было |  |  |  | кирпич |  | 2 | 2 | 531,00 |  |  | 472,00 |  | 472,00 |  |  |  | 472,00 |  | 35 |  | 1409516 |  | 606357 |  | 471200 |  | 314117 |  |  | 17842 | 1409516 | 1394180 |  | 15336 | 2986 | 3327 | 09.2015 |
| 3 |  | г. Семенов, ул. Заводская, д. 24 |  | 1965 |  | Не было |  |  |  | кирпич |  | 2 | 8 | 337,90 |  |  | 307,80 |  | 307,80 |  |  |  | 307,80 |  | 16 |  | 370875 |  | 156627 |  | 121738 |  | 80872 |  |  | 11638 | 370875 | 366840 |  | 4035 | 1205 | 3327 | 09.2015 |
| 4 |  | г. Семенов, ул. Спортивная, д. 37б |  | 1968 |  | Не было |  |  |  | кирпич |  | 2 | 1 | 517,30 |  |  | 385,00 |  | 385,00 |  |  |  | 385,00 |  | 25 |  | 1250826 |  | 540154 |  | 418675 |  | 277444 |  |  | 14553 | 1250826 | 1237217 |  | 13609 | 3248 | 3327 | 09.2015 |
| 5 |  | г. Семенов, ул. 50 лет Октября, д. 57а |  | 1963 |  | Не было |  |  |  | кирпич |  | 2 | 8 | 305,40 |  |  | 273,20 |  | 273,20 |  |  |  | 273,2 |  | 23 |  | 908935 |  | 392620 |  | 304348 |  | 201640 |  |  | 10327 | 908935 | 899046 |  | 9889 | 3254 | 3327 | 09.2015 |
| 6 |  | г. Семенов, ул. Попова, д. 6 |  | 1962 |  | Не было |  |  |  | кирпич |  | 2 | 8 | 318,50 |  |  | 288,30 |  | 288,30 |  |  |  | 288,3 |  | 12 |  | 541837 |  | 231389 |  | 179838 |  | 119712 |  |  | 10898 | 541837 | 535942 |  | 5895 | 1879 | 3327 | 09.2015 |
| 7 |  | г. Семенов, ул. Б. Корнилова, д. 36 |  | 1975 |  | Не было |  |  |  | кирпич |  | 2 | 2 | 577,30 |  |  | 552,70 |  | 552,70 |  |  |  | 552,7 |  | 33 |  | 1738398 |  | 748292 |  | 581489 |  | 387725 |  |  | 20892 | 1738398 | 1719484 |  | 18914 | 3145 | 3327 | 09.2015 |
| Итого по МО на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3450,00 |  |  | 3250,00 |  | 3250,00 |  |  |  | 3078,30 |  | 167 |  | 7127306 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7127306 | 7127306 | 6906360 | 142545 | 78400 |  |  |  |
| 8 |  | д. Беласовка, ул. Мичуринская, д. 24 |  | 1981 |  | Не было |  |  |  | кирпич |  | 2 | 2 | 702,0 |  |  | 657,0 |  | 657,0 |  |  |  | 595,2 |  | 33 |  | 1425461 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1425461 | 1425461 | 1381272 | 28509 | 15680 | 2170 |  | 12.2015 |
| 9 |  | д. Беласовка, ул. Мичуринская, д. 28 |  | 1981 |  | Не было |  |  |  | кирпич |  | 2 | 2 | 716,0 |  |  | 675,0 |  | 675,0 |  |  |  | 611,4 |  | 32 |  | 1425461 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1425461 | 1425461 | 1381272 | 28509 | 15680 | 2112 |  | 12.2015 |
| 10 |  | д. Беласовка, ул. Мичуринская, д. 32 |  | 1980 |  | Не было |  |  |  | кирпич |  | 2 | 2 | 668,0 |  |  | 634,0 |  | 634,0 |  |  |  | 587,7 |  | 36 |  | 1425461 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1425461 | 1425461 | 1381272 | 28509 | 15680 | 2248 |  | 12.2015 |
| 11 |  | д. Беласовка, ул. Мичуринская, д. 34 |  | 1980 |  | Не было |  |  |  | кирпич |  | 2 | 2 | 698,00 |  |  | 658,00 |  | 658,00 |  |  |  | 658,00 |  | 33 |  | 1425461 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1425461 | 1425461 | 1381272 | 28509 | 15680 | 2165 |  | 12.2015 |
| 12 |  | д. Беласовка, ул. Мичуринская, д. 36 |  | 1979 |  | Не было |  |  |  | кирпич |  | 2 | 2 | 666,00 |  |  | 626,00 |  | 626,00 |  |  |  | 626,00 |  | 33 |  | 1425461 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1425461 | 1425461 | 1381272 | 28509 | 15680 | 2277 |  | 12.2015 |
| Итого по МО на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11286,68 |  |  | 10358,40 |  | 9575,40 |  | 826,6 |  | 9491,6 |  | 443 |  | 16927352 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16927352 | 16927352 | 16434052 | 307099 | 186201 |  |  |  |
| 13 |  | р.п. Сухобезводное, ул.Дзержинского, д. 36 |  | 1981 |  | Не было |  |  |  | кирпич |  | 2 | 3 | 899,70 |  |  | 874,40 |  | 481,10 |  | 393,3 |  | 393,3 |  | 33 |  | 2753350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2753350 | 2753350 | 2667997 | 55067 | 30286 | 3148 |  | 12.2016 |
| 14 |  | р.п. Сухобезводное, ул.Дзержинского, д. 34 |  | 1981 |  | Не было |  |  |  | панель |  | 2 | 3 | 906,80 |  |  | 899,90 |  | 510,20 |  | 389,7 |  | 510,2 |  | 44 |  | 2748100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2748100 | 2748100 | 2662909 | 54962 | 30229 | 3054 |  | 12.2016 |
| 15 |  | М.Зиновьево, ул. Шаханова, д. 1 |  | 1984 |  | Не было |  |  |  | кирпич |  | 2 | 3 | 478,80 |  |  | 433,80 |  | 433,80 |  | 0,00 |  | 433,8 |  | 35 |  | 1396418 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1396418 | 1396418 | 1381057 |  | 15361 | 3219 |  | 12.2016 |
| 16 |  | г. Семенов, ул. Ворошилова, д. 71 |  | 1982 |  | Не было |  |  |  | панель |  | 5 | 4 | 3269,30 |  |  | 3031,30 |  | 3031,30 |  | 0,00 |  | 3031,3 |  | 100 |  | 1995709 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1995709 | 1995709 | 1933842 | 39914 | 21953 | 658 |  | 12.2016 |
| 17 |  | г. Семенов, ул. Пр-д 3-х Коммунистов, д. 8 |  | 1959 |  | Не было |  |  |  | дерево |  | 2 | 1 | 414,00 |  |  | 380,00 |  | 380,00 |  | 0,00 |  | 380,00 |  | 33 |  | 1264260 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1264260 | 1264260 | 1208632 | 41721 | 13907 | 3327 |  | 12.2016 |
| 18 |  | г. Семенов, ул. Заводская, д. 15 |  | 1978 |  | Не было |  |  |  | кирпич |  | 2 | 2 | 909,60 |  |  | 518,80 |  | 518,80 |  | 0,00 |  | 518,80 |  | 47 |  | 1726048 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1726048 | 1726048 | 1672540 | 34521 | 18987 | 3327 |  | 12.2016 |
| 19 |  | г. Семенов, ул. Чкалова, д. 55 |  | 1983 |  | Не было |  |  |  | кирпич |  | 5 | 4 | 2814,80 |  |  | 2764,50 |  | 2764,50 |  | 0,00 |  | 2764,50 |  | 92 |  | 1995709 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1995709 | 1995709 | 1933842 | 39914 | 21953 | 723 |  | 12.2016 |
| 20 |  | г. Семенов, ул. Чернышевского, д. 28 |  | 1971 |  | Не было |  |  |  | кирпич |  | 3 | 3 | 1176,90 |  |  | 1086,20 |  | 1086,20 |  | 0,00 |  | 1086,20 |  | 42 |  | 2050026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2050026 | 2050026 | 1986476 | 41000 | 22550 | 1887 |  | 12.2016 |
| 21 |  | г. Семенов, ул. Суворова, д. 4 |  | 1965 |  | Не было |  |  |  | кирпич |  | 2 | 2 | 416,78 |  |  | 369,5 |  | 369,5 |  | 43,6 |  | 373,5 |  | 17 |  | 997732 |  |  |  |  |  |  |  |  | 997732 | 997732 | 986757 |  | 10975 | 2700 |  | 12.2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов, включенных в короткосрочный план реализации государственной программы Нижегородской области по капитальному ремонту в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа Семеновский Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю |  | Установка или замена коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  |  |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | система отопления |  | система электроснабжения |  | система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Всего по МО: городской округ Семеновский Нижегородской области |  | 32573045 | 7053348 | 702 | 832929 | 216 | 179280 | 2314 | 1924595 | 3400 | 2482058 | 854 | 1604383 |  |  | 10746 | 17335616 |  |  | 13330,5 | 7204459 | 70 | 233055 |  |  |  | 206235 |
| Итого по МО на 2014 год |  | 8518387 | 282566 | 54 | 121719 | 18 | 30903 |  |  | 280 | 90206 | 36 | 39738 |  |  | 3164,8 | 5771598 |  |  | 2597,2 | 2190310 |  |  |  |  |  | 206235 |
| 1 | г. Семенов, ул. Проезд 3-х Коммунистов, д. 5 | 2298000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,8 | 2298000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Семенов, ул. Пр-д 3-х Коммунистов, д. 7 | 1409516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546 | 787167 |  |  | 492 | 607013 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Семенов, ул. Заводская, д. 24 | 370875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 | 302491 |  |  | 366,5 | 64349 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Семенов, ул. Спортивная, д. 37б | 1250826 | 152869 | 18 | 31760 | 18 | 30903 |  |  | 280 | 90206 |  |  |  |  | 442 | 699860 |  |  | 493 | 178253 |  |  |  |  |  | 206235 |
| 5 | г. Семенов, ул. 50 лет Октября, д. 57а | 908935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 | 423630 |  |  | 366 | 475416 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Семенов, ул. Попова, д. 6 | 541837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 | 423142 |  |  | 365 | 112800 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Семенов, ул. Б. Корнилова, д. 36 | 1738398 | 129697 | 36 | 89959 |  |  |  |  |  |  | 36 | 39738 |  |  | 545 | 837308 |  |  | 514,7 | 752479 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2015 год |  | 7127306 | 2027306 | 175 | 347260 |  |  | 350 | 647635 | 500 | 647066 | 200 | 385345 |  |  | 2600 | 4500000 |  |  | 2925 | 600000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | д. Беласовка, ул. Мичуринская, д. 24 | 1425461 | 405461 | 35 | 69452 |  |  | 70 | 129527 | 100 | 129413 | 40 | 77069 |  |  | 520 | 900000 |  |  | 585 | 120000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | д. Беласовка, ул. Мичуринская, д. 28 | 1425461 | 405461 | 35 | 69452 |  |  | 70 | 129527 | 100 | 129413 | 40 | 77069 |  |  | 520 | 900000 |  |  | 585 | 120000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д. Беласовка, ул. Мичуринская, д. 32 | 1425461 | 405461 | 35 | 69452 |  |  | 70 | 129527 | 100 | 129413 | 40 | 77069 |  |  | 520 | 900000 |  |  | 585 | 120000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | д. Беласовка, ул. Мичуринская, д. 34 | 1425462 | 405462 | 35 | 69452 |  |  | 70 | 129527 | 100 | 129414 | 40 | 77069 |  |  | 520 | 900000 |  |  | 585 | 120000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | д. Беласовка, ул. Мичуринская, д. 36 | 1425461 | 405461 | 35 | 69452 |  |  | 70 | 129527 | 100 | 129413 | 40 | 77069 |  |  | 520 | 900000 |  |  | 585 | 120000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2016 год |  | 16927352 | 4743476 | 473 | 363950 | 216 | 179280 | 1964 | 1276960 | 2620 | 1744786 | 618 | 1179300 |  |  | 4981,3 | 7064018 | 500 | 480478 | 7808,3 | 4414149 | 70 | 233055 |  |  |  |  |
| 13 | р.п. Сухобезводное, ул.Дзержинского, д. 36 | 2753350 | 1076400 | 160 | 118700 |  |  | 530 | 171900 | 550 | 308800 | 155 | 477800 |  |  | 850 | 1498950 |  |  | 100 | 196700 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | р.п. Сухобезводное, ул.Дзержинского, д. 34 | 2748100 | 994700 |  |  |  |  | 490 | 178500 | 500 | 320000 | 150 | 496200 |  |  | 920 | 1556700 |  |  | 130 | 196700 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | М.Зиновьево, ул. Шаханова, д. 1 | 1396418 | 323868 | 49 | 41650 |  |  |  |  | 200 | 247918 | 49 | 34300 |  |  | 857 | 734350 |  |  | 910,2 | 338200 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Семенов, ул. Ворошилова, д. 71 | 1995709 | 656320 | 72 | 54000 | 72 | 54000 | 288 | 285120 | 300 | 220000 | 72 | 43200 |  |  |  |  | 200 | 195239 | 2288,3 | 1144150 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Семенов, ул. Проезд 3-х Коммунистов, д. 8 | 1264260 | 252862 |  |  |  |  |  |  | 190 | 252862 |  |  |  |  | 546 | 778343 |  |  |  |  | 70 | 233055 |  |  |  |  |
| 18 | г. Семенов, ул. Заводская, д. 15 | 1726048 | 413780 | 50 | 37500 | 72 | 71280 | 200 | 190000 | 300 | 85000 | 50 | 30000 |  |  | 783,3 | 974875 | 100 | 90000 | 898,4 | 247393 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Семенов, ул. Чкалова, д. 55 | 1995709 | 656320 | 72 | 54000 | 72 | 54000 | 288 | 285120 | 300 | 220000 | 72 | 43200 |  |  |  |  | 200 | 195239 | 2288,3 | 1144150 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Семенов, ул. Чернышевского, д. 28 | 2050026 | 321626 | 42 | 35700 |  |  | 168 | 166320 | 280 | 90206 | 42 | 29400 |  |  | 664 | 979300 |  |  | 749,1 | 749100 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г.Семенов, ул. Суворова, д. 4 | 997732 | 47600 | 28 | 22400 |  |  |  |  |  |  | 28 | 25200 |  |  | 361 | 541500 |  |  | 444 | 397756 |  |  |  |  |  |  |