АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЕМЕНОВСКИЙ

### НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 28.11.2016 | № | 2990 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

«Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2017 - 2018 годы

В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», администрация городского округа Семеновский  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2017 - 2018 годы».

2. Общему отделу администрации городского округа Семеновский               (Храмова И.В.):

2.1. Ознакомить отдел экономики и прогнозирования администрации городского округа Семеновский с настоящим постановлением.

2.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Семеновский вестник» и размещение на официальном сайте администрации городского округа Семеновский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации городского округа Семеновский по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Бербера С.П.

Глава местного самоуправления

городского округа Семеновский	 Н.Ф. Носков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского округа Семеновский

Нижегородской области

от 28.11.2016 № 2990

Муниципальная программа

«Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2017 - 2018 годы»

Городской округ Семеновский

2016

Муниципальная программа

«Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2017 - 2018 годы»

| 1. Наименование муниципальной программы | «Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2017 - 2018 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации (далее - ЖК РФ), Закон Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее — Закон), постановление Правительства Нижегородской области от 29.09.2016 № 667 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2017 год», постановление Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 № 208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановление Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области». |
| 3. Заказчик Программы | Администрация городского округа Семеновский |
| 4. Разработчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации городского округа Семеновский |
| 5. Цели Программы | -обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; -достижение планируемых показателей выполнения муниципальной программы; -конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; -уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; -уточнение стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; -определение объемом государственной и (или) муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного и (или) местного бюджетов (далее — поддержка); -своевременное внесение изменений в региональную программу. |
| 6. Задачи Программы | - организация и обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Семеновский, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и непригодными для проживания и подлежащими сносу; жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий; |
|  | - улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Семеновский; - обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан; - проведение информационно-разъяснительной работы с населением. |
| 7. Сроки реализации Программы 8. Исполнители и участники Программы | 2017 -2018 г.г. Администрация городского округа Семеновский, некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (далее - региональный оператор) (по согласованию), организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (по согласованию), товарищества собственников жилья (по согласованию), жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы (по согласованию), другие специализированные потребительские кооперативы (по согласованию). |
| 9. Объемы и источники финансирования Программы 10. Система организации контроля за исполнением Программы 11. Индикаторы и непосредственные результаты реализации Программы | Основной источник реализации Программы — взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Дополнительные источники реализации Программы на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с законом Нижегородской области о бюджете Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период - средства областного бюджета; - средства местного бюджета. Объемы финансирования Программы по источникам, годам и объектам подлежат ежегодному утверждению и актуализации в утверждаемых в установленном Законом и Правительством Нижегородской области порядке краткосрочных планах реализации программы. Общие объемы финансирования за счет указанных источников: Наименование источника; 2017 год; 2018 год. Средства Фонда; -------; -------. Средства областного бюджета; --------; --------. Средства г.о. Семеновский; -------; --------. Средства собственников; 17744618; 17744618. В т.ч. средства бюджета г.о. Семеновский; 1224700; 1224700. Всего по МО:. Всего по МО 2017-2018гг.; 35489236. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского округа Семеновский. 1. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, подлежащих включению в Программу (%): 2017 – 1; 2018 – 2,9. 2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет проведен ремонт, составит 6586,52 тыс.кв.м2. 3. Общее количество капитально отремонтированных домов составит 10 ед. |

1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

1.1. Основной проблемой является то, что большая часть домов находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

В связи с высокой важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется оптимизация процессов планирования капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта определяется исходя из критериев, регламентированных статьей 16 Закона.

1.2. В первоочередном порядке Программы предусматривается проведение капитального ремонта:

1) общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации Программы;

2) многоквартирных домов, капитальный ремонт которых требуется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством Российской Федерации.

1.3. Администрация городского округа Семеновский для уточнения данных и (или) определения приоритетности в необходимости проведения капитального ремонта может формировать комиссию с участием представителей администрации городского округа Семеновский, а также представителей лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) регионального оператора (в случае формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора), с обязательным участием органа исполнительной власти Нижегородской области, осуществляемого государственный жилищный надзор Нижегородской области.

1.4. Порядок работы комиссии устанавливается администрацией городского округа Семеновский. Комиссия устанавливает значения показателей технического состояния конструктивных элементов и инженерных систем путем их обследования визуальным способом, инструментальными методами контроля и испытании в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.5. В соответствии со статьей 158 ЖК РФ собственники помещения в многоквартирном доме обязаны нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержания общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доли в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, взносов на капитальный ремонт.

2. Адресный перечень многоквартирных домов

Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Семеновский, в отношении которых в 2017-2018г.г. планируется проведение капитального ремонта общего имущества, представлен в приложении к Программе (приложение 2)

3.  Цели и задачи Программы

  - Цель Программы — организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городским округом Семеновский.

Одним из приоритетов государственной политики является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов и внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта.

Принятие Программы позволит обеспечить улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания, а также создать устойчивую систему своевременного и планового проведения капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с нормативными требованиями.

В этой связи определены основные задачи Программы :

1) организация и обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Семеновский, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными или непригодными для проживания и подлежащими сносу;

2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;

3) улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Семеновский;

4) обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан;

5) проведение информационно-разъяснительной работы с населением.

4. Сроки реализации  Программы

4.1. Программа формируется на период 2017 — 2018 г.г., в течение которого необходимо проведение капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, включенных в Программу. Учитывая различия межремонтных сроков проведения капитального ремонта отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома, многоквартирный дом может быть включен в Программу неоднократно.

5. Механизм реализации и организация контроля

5.1. Исполнителями Программы являются:

5.1.1. Уполномоченные собственниками помещений в многоквартирных домах товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными домами.

5.1.2. Региональный оператор, если осуществляет функции технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды  капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора.

5.1.3. Региональный оператор, если осуществляет функцию открытия на свое имя специальных счетов и совершения операций по этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали регионального оператора в качестве владельца специального счета.

5.2. Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация городского округа Семеновский.

5.3. Программа подлежит актуализации не реже чем 1 раз в год.

6. Система мероприятий

6.1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, установленного в соответствии со статьей 5 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-3:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

    - ремонт и (или) утепление фасада;

    - ремонт фундамента;

7) замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

    - разработку проектной документации для капитального ремонта и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности (стоимость услуг и (или) работ, указанных в настоящем пункте, не может превышать 7 процентов от общей стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту);

    - разработку сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту;

10) осуществление строительного контроля;

11) техническую инвентаризацию и паспортизацию многоквартирного дома после завершения проведения капитального ремонта общего имущества по всем видам работ, предусмотренным приложением 3 к Программе.

  - В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может использоваться на финансирование дополнительных работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, помимо предусмотренных пунктом 6.1 Программы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Основным источником реализации Программы являются взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Дополнительными источниками реализации Программы на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с законом Нижегородской области о бюджете Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период являются:

- средства Фонда;

- средства областного бюджета;

- средства городского округа Семеновский.

Объемы финансирования по источникам, годам и объектам подлежат ежегодному утверждению и актуализации в утверждаемых в установленном Законом и Правительством Нижегородской области порядке краткосрочных планах реализации Программы.

Общие объемы финансирования за счет указанных источников предусмотрены в приложении 1 к Программе.

8. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Программы

Состав индикаторов Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Программы.

Достижение целей Программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № | Наименование | Ед. изм. | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индикаторы |  |  |  |
| 1.1. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, подлежащих включению в Программу | % | 1 | 2,9 |
| 2. | Непосредственные результаты |  |  |  |
| 2.1. | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов | Тыс. кв. м | 2277,02 | 4309,5 |
| 2.2. | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | Ед. | 4 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации городского округа Семеновский Нижегородской области от 28.11.2016 № 2990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа Семеновский Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2018 годах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п |  |  | Наименование муниципального района (городского округа) |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу |  | размер взноса на капитальный ремонт МКД |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) |  | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт |  |  | Доля направленная на капитальный ремонт в соответствии со ст. 32 Закона Нижегородской областного от 28.11.2013 № 159-З |  |  | Средства государственной и муниципальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  | Всего средств на капитальный ремонт (столбец 10 х столбец 11 х столбец 12 х 12 мес) + столбец 13 |  |  | Остаток средств, неиспользованный региональным оператором в предыдущем году |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у регионального оператора |  |  | на спец. счете у регионального оператора |  | на спец. счете ТСЖ и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  | кв.м |  |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м |  |  | кв.м |  | руб. |  | руб. |  | % |  |  | % |  |  | руб. | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  | руб. |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| Всего по городскому округу Семеновский на 2017-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 489 236 |  |  |  |  |  |  |  |
| по МО на 2017 год |  |  |  |  |  | 311884,67 |  |  | 305025,51 |  |  |  |  | 6859,16 |  |  |  |  |  |  | 6,30 |  | 1921661 |  | 81 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 744 618 |  |  |  |  |  |  |  |
| по МО на 2018 год |  |  |  |  |  | 311884,67 |  |  | 305025,51 |  |  |  |  | 6859,16 |  |  |  |  |  |  | 6,30 |  | 1921661 |  | 81 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 744 618 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации городского округа Семеновский Нижегородской области от 28.11.2016 № 2990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа Семеновский Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2018 годах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Адрес МКД |  | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен |  | Количество этажей | Количество подъездов |  | общая площадь МКД, всего |  | Площадь помещений МКД: |  |  |  |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана |  | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: |  | жилых помещений | нежилых помещений |  | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего: |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  | стоимость строительно монтажных работ (СМР) |  | стоимость проектных работ (ПИР) |  | стоимость затрат на технический надзор |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД |  | Плановая дата завершения работ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м |  |  | кв.м |  | чел. |  | руб. |  | руб. | руб. |  | руб. | руб. |  |  |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | 25 |  | 26 |  |  |  |
|  | Всего по МО |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 22583,08 |  | 19801,33 |  | 18773,73 | 1027,60 |  | 17773,73 |  | 905 |  | 35489236 |  |  |  |  |  | 35489236 |  |  | 35489236 | 32764956 |  | 2028588 |  | 695692 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО на период 2017год |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 18273,58 |  | 16081,73 |  | 15113,43 | 968,30 |  | 15113,43 |  | 746 |  | 17744618 |  |  |  |  |  | 17744618 |  |  | 17744618 | 16325112 |  | 1075626 |  | 343880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | г. Семенов, ул. Б. Корнилова, д. 36 |  | 1975 | Не было |  | РО | кирпич |  | 2 | 2 |  | 620,90 |  | 570,73 |  | 570,73 |  |  | 570,73 |  | 36 |  | 1261795 |  |  |  |  |  | 1261795 |  |  | 1261795 | 1235358 |  | 0 |  | 26437 |  | 2211 |  |  | 12.2017 |  |  |  |
|  | 2 | д. Беласовка, ул. Мичуринская, д. 24 |  | 1981 | Не было |  | РО | кирпич |  | 2 | 2 |  | 702,00 |  | 657,00 |  | 657,00 |  |  | 657,00 |  | 33 |  | 86745 |  |  |  |  |  | 86745 |  |  | 86745 | 84928 |  | 0 |  | 1817 |  | 132 |  |  | 12.2017 |  |  |  |
|  | 3 | д. Беласовка, ул. Мичуринская, д. 28 |  | 1981 | Не было |  | РО | кирпич |  | 2 | 2 |  | 716,00 |  | 675,00 |  | 675,00 |  |  | 675,00 |  | 32 |  | 106298 |  |  |  |  |  | 106298 |  |  | 106298 | 104071 |  | 0 |  | 2227 |  | 157 |  |  | 12.2017 |  |  |  |
|  | 4 | д. Беласовка, ул. Мичуринская, д. 32 |  | 1980 | Не было |  | РО | кирпич |  | 2 | 2 |  | 668,00 |  | 634,00 |  | 634,00 |  |  | 634,00 |  | 36 |  | 76135 |  |  |  |  |  | 76135 |  |  | 76135 | 74540 |  | 0 |  | 1595 |  | 120 |  |  | 12.2017 |  |  |  |
|  | 5 | д. Беласовка, ул. Мичуринская, д. 34 |  | 1980 | Не было |  | РО | кирпич |  | 2 | 2 |  | 698,00 |  | 658,00 |  | 658,00 |  |  | 658,00 |  | 33 |  | 110276 |  |  |  |  |  | 110276 |  |  | 110276 | 107966 |  | 0 |  | 2310 |  | 168 |  |  | 12.2017 |  |  |  |
|  | 6 | д. Беласовка, ул. Мичуринская, д. 36 |  | 1979 | Не было |  | РО | кирпич |  | 2 | 2 |  | 667,00 |  | 627,00 |  | 627,00 |  |  | 627,00 |  | 33 |  | 110249 |  |  |  |  |  | 110249 |  |  | 110249 | 107939 |  | 0 |  | 2310 |  | 176 |  |  | 12.2017 |  |  |  |
|  | 7 | р.п. Сухобезводное, ул.Дзержинского, д. 36 |  | 1981 | Не было |  | РО | кирпич |  | 2 | 3 |  | 899,70 |  | 874,40 |  | 481,10 | 393,30 |  | 481,10 |  | 34 |  | 586846 |  |  |  |  |  | 586846 |  |  | 586846 | 574551 |  | 0 |  | 12295 |  | 1220 |  |  | 12.2017 |  |  |  |
|  | 8 | р.п. Сухобезводное, ул. Красноармейская, д. 15 |  | 1986 | Не было |  | РО | панель |  | 3 | 3 |  | 1496,10 |  | 1362,00 |  | 972,30 | 389,70 |  | 972,30 |  | 67 |  | 595746 |  |  |  |  |  | 595746 |  |  | 595746 | 583264 |  | 0 |  | 12482 |  | 437 |  |  | 12.2017 |  |  |  |
|  | 9 | г. Семенов, ул. Ворошилова, д. 71 |  | 1982 | Не было |  | РО | панель |  | 5 | 4 |  | 3256,30 |  | 3018,30 |  | 3018,30 |  |  | 3018,30 |  | 132 |  | 414094 |  |  |  |  |  | 414094 |  |  | 414094 | 405418 |  | 0 |  | 8676 |  | 137 |  |  | 12.2017 |  |  |  |
|  | 10 | г. Семенов, ул. Чкалова, д. 55 |  | 1983 | Не было |  | РО | кирпич |  | 5 | 4 |  | 3833,90 |  | 2816,80 |  | 2766,50 | 50,30 |  | 2766,50 |  | 116 |  | 802319 |  |  |  |  |  | 802319 |  |  | 802319 | 785509 |  | 0 |  | 16810 |  | 285 |  |  | 12.2017 |  |  |  |
|  | 11 | г. Семенов, ул. Гагарина, д. 27 |  | 1917 | Не было |  | РО | кирпич |  | 2 | 1 |  | 285,96 |  | 225,50 |  | 225,50 |  |  | 225,50 |  | 16 |  | 959163 |  |  |  |  |  | 959163 |  |  | 959163 | 944430 |  | 0 |  | 14733 |  | 4267 |  |  | 12.2017 |  |  |  |
|  | 12 | г. Семенов, поселок Зеленый, д. 8 |  | 1984 | Не было |  | РО | кирпич |  | 2 | 2 |  | 608,02 |  | 557,60 |  | 557,60 |  |  | 557,60 |  | 25 |  | 226818 |  |  |  |  |  | 226818 |  |  | 226818 | 222066 |  | 0 |  | 4752 |  | 407 |  |  | 12.2017 |  |  |  |
|  | 13 | г. Семенов, поселок Зеленый, д. 10 |  | 1991 | Не было |  | РО | кирпич |  | 2 | 2 |  | 590,18 |  | 542,30 |  | 542,30 |  |  | 542,30 |  | 25 |  | 226818 |  |  |  |  |  | 226818 |  |  | 226818 | 222066 |  | 0 |  | 4752 |  | 418 |  |  | 12.2017 |  |  |  |
|  | 14 | г. Семенов, ул.Заводская, д. 14 |  | 1969 | Не было |  | РО | кирпич |  | 1 | 2 |  | 510,60 |  | 378,40 |  | 302,70 | 75,70 |  | 302,70 |  | 24 |  | 3012352 |  |  |  |  |  | 3012352 |  |  | 3012352 | 2760080 |  | 193206 |  | 59066 |  | 7960 |  |  | 12.2017 |  |  |  |
|  | 15 | г. Семенов, ул.Дружба, д. 17 |  | 1995 | Не было |  | РО | кирпич |  | 2 | 2 |  | 610,02 |  | 562,50 |  | 562,50 |  |  | 562,50 |  | 21 |  | 4613152 |  |  |  |  |  | 4613152 |  |  | 4613152 | 4226821 |  | 295877 |  | 90454 |  | 8201 |  |  | 12.2017 |  |  |  |
|  | 16 | г. Семенов, ул. Гагарина, д.43 |  | 1958 | Не было |  | РО | кирпич |  | 1 | 2 |  | 312,30 |  | 282,30 |  | 282,30 |  |  | 282,30 |  | 13 |  | 594791 |  |  |  |  |  | 594791 |  |  | 594791 | 544979 |  | 38149 |  | 11663 |  | 2107 |  |  | 12.2017 |  |  |  |
|  | 17 | г. Семенов, ул. Гагарина, д.45 |  | 1959 | Не было |  | РО | кирпич |  | 1 | 2 |  | 319,60 |  | 291,40 |  | 291,40 |  |  | 291,40 |  | 11 |  | 2287377 |  |  |  |  |  | 2287377 |  |  | 2287377 | 2095819 |  | 146707 |  | 44851 |  | 7850 |  |  | 12.2017 |  |  |  |
|  | 18 | г. Семенов, ул. Попова, д.3 |  | 1962 | Не было |  | РО | кирпич |  | 2 | 2 |  | 524,50 |  | 467,80 |  | 467,80 |  |  | 467,80 |  | 25 |  | 1359128 |  |  |  |  |  | 1359128 |  |  | 1359128 | 1245307 |  | 87171 |  | 26650 |  | 2905 |  |  | 12.2017 |  |  |  |
|  | 19 | г. Семенов, ул. 1 Мая, д.6 |  | 1981 | Не было |  | РО | кирпич |  | 2 | 3 |  | 954,50 |  | 880,70 |  | 821,40 | 59,30 |  | 821,40 |  | 34 |  | 314516 |  |  |  |  |  | 314516 |  |  | 314516 | 0 |  | 314516 |  | 0 |  |  |  |  | 12.2017 |  |  |  |
|  | Итого по МО на период 2018год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4309,50 |  | 3719,60 |  | 3660,30 | 59,30 |  | 2660,30 |  | 159 |  | 17744618 |  |  |  |  |  | 17744618 |  |  | 17744618 | 16439844 |  | 952962 |  | 351812 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | г. Семенов, ул Курортная, д. 12 |  | 1988 | Не было |  | РО | кирпич |  | 1 | 3 |  | 1672,10 |  | 1341,90 |  | 1341,90 |  |  | 1341,90 |  | 42 |  | 6356303 |  |  |  |  |  | 6356303 |  |  | 6356303 | 5823991 |  | 407679 |  | 124633 |  | 4737 |  |  | 12.2018 |  |  |  |
|  | 2 | г. Семенов, ул. Попова, д.3 |  | 1962 | Не было |  | РО | кирпич |  | 2 | 2 |  | 524,50 |  | 467,80 |  | 467,80 |  |  | 467,80 |  | 25 |  | 1771714 |  |  |  |  |  | 1771714 |  |  | 1771714 | 1623341 |  | 113634 |  | 34739 |  | 3787 |  |  | 12.2018 |  |  |  |
|  | 3 | г. Семенов, ул. Попова, д.4 |  | 1963 | Не было |  | РО | кирпич |  | 1 | 2 |  | 312,30 |  | 282,00 |  | 282,00 |  |  | 282,00 |  | 16 |  | 1401950 |  |  |  |  |  | 1401950 |  |  | 1401950 | 1284543 |  | 89918 |  | 27489 |  | 4971 |  |  | 12.2018 |  |  |  |
|  | 4 | г. Семенов, ул. Попова, д.5 |  | 1962 | Не было |  | РО | кирпич |  | 2 | 2 |  | 527,60 |  | 458,90 |  | 458,90 |  |  | 458,90 |  | 30 |  | 2988468 |  |  |  |  |  | 2988468 |  |  | 2988468 | 2738197 |  | 191674 |  | 58597 |  | 6512 |  |  | 12.2018 |  |  |  |
|  | 5 | г. Семенов, ул. Попова, д 6 |  | 1962 | Не было |  | РО | кирпич |  | 1 | 2 |  | 318,50 |  | 288,30 |  | 288,30 |  |  | 288,30 |  | 12 |  | 2339602 |  |  |  |  |  | 2339602 |  |  | 2339602 | 2143670 |  | 150057 |  | 45875 |  | 8115 |  |  | 12.2018 |  |  |  |
|  | 6 | г. Семенов, ул. 1 Мая, д 6 |  | 1981 | Не было |  | РО | кирпич |  | 2 | 3 |  | 954,50 |  | 880,70 |  | 821,40 | 59,30 |  | 821,40 |  | 34 |  | 2886581 |  |  |  |  |  | 2886581 |  |  | 2886581 | 2826102 |  | 0 |  | 60479 |  | 3278 |  |  | 12.2018 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации городского округа Семеновский Нижегородской области от 28.11.2016 № 2990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа Семеновский Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2017-2018 годы, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасадов и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов (ПУ) | ремонт фундамента |  |  |  | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов (УУ, УР) |  | Ремонт системы дымоудаления |  | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электроснабжения |  | теплоснабжения |  | газонабжения |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  |  |  |
| Всего по МО |  | 35 489 236 | 8 862 138 | 2790,00 | 2 826 732 | 921,40 | 2530847 |  |  | 1177,70 | 2270434 | 120,00 | 331 362 | 291,50 | 902 763 |  |  | 3521,90 | 12 500 790 | 210,00 | 289630 | 6111,92 | 13 522 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314516 |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2017 год |  | 17 744 618 | 5 805 882 | 2622,00 | 2 508 380 | 479,80 | 1120491 |  |  | 793,20 | 1382780 | 120,00 | 331 362 | 149,5 | 462 869 |  |  | 1125,95 | 4 146 361 | 210,00 | 289630 | 2848,58 | 7 188 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314516 |  |  |  |  |
| 1 | г. Семенов, ул. Б. Корнилова, д. 36 | 1 261 795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,70 | 1 261 795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д. Беласовка, ул. Мичуринская, д. 24 | 86 745 | 86 745 | 100,00 | 24 869 |  |  |  |  | 35,00 | 61 876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д. Беласовка, ул. Мичуринская, д. 28 | 106 298 | 106 298 | 100,00 | 24 869 |  |  |  |  | 35,00 | 81 429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д. Беласовка, ул. Мичуринская, д. 32 | 76 135 | 76 135 |  |  |  |  |  |  | 35,00 | 76 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Беласовка, ул. Мичуринская, д. 34 | 110 276 | 110 276 | 100,00 | 26 320 |  |  |  |  | 35,00 | 83 956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | д. Беласовка, ул. Мичуринская, д. 36 | 110 249 | 110 249 | 100,00 | 24 869 |  |  |  |  | 35,00 | 85 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | р.п. Сухобезводное, ул.Дзержинского, д. 36 | 586 846 | 586 846 | 550,00 | 434 750 |  |  |  |  | 160,00 | 152 096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | р.п. Сухобезводное, ул. Красноармейская, д. 15 | 595 746 | 595 746 | 500,00 | 488 994 |  |  |  |  | 145,00 | 106 752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Семенов, ул. Ворошилова, д. 71 | 414 094 | 414 094 |  |  |  |  |  |  | 72,00 | 179 176 | 72,00 | 234 918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Семенов, ул. Чкалова, д. 55 | 802 319 | 802 319 | 300,00 | 802 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Семенов, ул. Гагарина, д. 27 | 959 163 | 91 318 | 200,00 | 91 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,00 | 867 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Семенов, поселок Зеленый, д. 8 | 226 818 | 226 818 | 300,00 | 226 818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Семенов, поселок Зеленый, д. 10 | 226 818 | 226 818 | 300,00 | 226 818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Семенов, ул.Заводская, д. 14 | 3 012 352 | 766 862 | 24,00 | 45 479 | 208,30 | 468545 |  |  | 53,80 | 126 446 |  |  | 40,80 | 126 392 |  |  | 425,45 | 1 520 188 |  |  | 513,50 | 725 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Семенов, ул.Дружба, д. 17 | 4 613 152 | 1 076 419 | 48,00 | 90 957 | 271,50 | 651946 |  |  | 76,00 | 178 623 |  |  | 50,00 | 154 893 |  |  | 425,00 | 1 633 054 | 210,00 | 289630 | 558,00 | 1 614 049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Семенов, ул. Гагарина, д.43 | 594 791 | 91 386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,50 | 91 386 |  |  |  |  |  |  | 356,40 | 503 405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Семенов, ул. Гагарина, д.45 | 2 287 377 | 274 911 |  |  |  |  |  |  | 42,20 | 88 269 | 48,00 | 96 444 | 29,20 | 90 198 |  |  | 275,50 | 993 119 |  |  | 362,40 | 1 019 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Семенов, ул. Попова, д.3 | 1 359 128 | 162 642 |  |  |  |  |  |  | 69,20 | 162 642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464,58 | 1 196 486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Семенов, ул. 1 Мая, д.6 | 314 516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314516 |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2018 год |  | 17 744 618 | 3 056 256 | 168,00 | 318 352 | 441,60 | 1410356 |  |  | 384,50 | 887 654 |  |  | 142,00 | 439 894 |  |  | 2395,95 | 8 354 429 |  |  | 3263,34 | 6 333 933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Семенов, ул Курортная, д. 12 | 6 356 303 | 2224622 | 72,00 | 136 437 | 441,60 | 1410356 |  |  | 193,50 | 454 784 |  |  | 72,00 | 223 045 |  |  | 816,30 | 2 607 028 |  |  | 1122,24 | 1 524 653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Семенов, ул. Попова, д.3 | 1 771 714 | 92 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 | 92 935 |  |  | 436,90 | 1 678 779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Семенов, ул. Попова, д.4 | 1 401 950 | 207 324 | 24,00 | 45 479 |  |  |  |  | 42,50 | 99 888 |  |  | 20,00 | 61 957 |  |  |  |  |  |  | 413,00 | 1 194 626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Семенов, ул. Попова, д.5 | 2 988 468 | 90 957 | 48,00 | 90 957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,20 | 1 453 967 |  |  | 520,00 | 1 443 544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Семенов, ул. Попова, д 6 | 2 339 602 | 206 385 | 24,00 | 45 479 |  |  |  |  | 42,10 | 98 949 |  |  | 20,00 | 61 957 |  |  | 264,25 | 1 020 533 |  |  | 407,40 | 1 112 684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Семенов, ул. 1 Мая, д 6 | 2 886 581 | 234 033 |  |  |  |  |  |  | 106,40 | 234 033 |  |  |  |  |  |  | 443,30 | 1 594 122 |  |  | 800,70 | 1 058 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |  | ". |  |