АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЕМЕНОВСКИЙ

### НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 19.12.2018 | № | 2923 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Краткосрочный план реализации региональной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2017-2019 годы»,  утвержденную постановлением администрации городского округа Семеновский от 28.11.2016 № 2990

Администрация городского округа Семеновский п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2017-2018 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Семеновский от 28.11.2016 № 2990 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Семеновский; от 30.10.2017 № 2741; от 07.08.2018 № 1672), следующие изменения:

1.1. В разделе 9 «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной программы таблицу «Общие объемы финансирования за счет указанных источников» изложить в следующей редакции:

«Общие объемы финансирования за счет указанных источников:

| Наименование источника | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства Фонда | ----- | ----- | ----- |
| Средства областного бюджета | ----- | ----- | ----- |
| Средства бюджета г.о. Семеновский | ----- | ----- | ----- |
| Средства собственников | 3840590 | 37316998 | 24571072 |
| в т.ч. средства бюджета г.о. Семеновский | 1224700 | 1224700 | 1224700 |
| Всего по МО: | 3840590 | 37316998 | 24571072 |
| Всего по МО 2017-2019г. | 65728660 |  |  |

».

1.2. Приложения 1,2,3 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа Семеновский:

2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа Семеновский и опубликование в газете «Семеновский вестник».

2.2. Ознакомить с настоящим постановлением отдел экономики и прогнозирования администрации городского округа Семеновский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Бербера С.П.

Исполняющий обязанности

главы местного самоуправления

городского округа Семеновский	А.Г. Песков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации городского округа Семеновский Нижегородской области от № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас положенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа Семеновский Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц |  |  |  | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт |  |  | Доля, направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З (счет у регионального оператора РО) |  | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году |  | Планируемые средва на капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  | в том числе |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | у регионального оператора | на спец. счете у реионального оператора | на спец. счете ТСЖ и т.д. |  |  |  |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператора СчРО | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х 12 мес) + столбец 22 |  | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) |  |  | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % | % |  | руб. | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  |  | 26 |  |
| Всего по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ####### |  | 63 675 574 |  | 63 675 574 |  |  |  |  |  |  |
| по МО на 2017 год |  | 317 340,29 | 309 148,93 |  | 8 191,36 |  |  | 6,3 | ####### | ####### |  |  | 89,40 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | ####### |  | 21 948 226 |  | 21 948 226 |  |  |  |  |  |  |
| по МО на _2018 год |  | 317 340,29 | 304 905,03 |  | 12 435,26 |  |  | 6,3 | ####### | ####### |  |  | 90 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | ####### |  | 20 753 168 |  | 20 753 168 |  |  |  |  |  |  |
| по МО на _2019 год |  | 317 340,29 | 304 905,03 |  | 12 435,26 |  |  | 6,3 | ####### | ####### |  |  | 91 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | ####### |  | 20 974 180 |  | 20 974 180 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению администрации городского округа Семеновский Нижегородской области от № |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа Семеновский Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: | жилых помещений | нежилых помещений | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  | стоимость строительно монтажных работ (СМР) | стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м |  | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | мм.гггг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего по МО на 2017-2019гг |  |  |  |  |  |  |  | 33495,22 | 29237,70 | 28037,70 | 1200,00 | 28037,70 | 1266,00 | 65728660 | 0 | 0 | 0 | 65728660 | 65728660 | 61484917 | 2936818 | 1306925 |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2017год |  |  |  |  |  |  |  | 15044,80 | 12941,20 | 12107,90 | 833,30 | 12107,90 | 591,00 | 3840590 | 0 | 0 | 0 | 3840590 | 3840590 | 3768787 | 0 | 71803 |  |  |  |  |
| 1 | г. Семенов, ул. Заводская, д. 15 | 1978 | Не было | РО | кирпич | 2 | 2 | 909,6 | 518,8 | 518,8 | 0 | 518,8 | 25 | 646 232 |  |  |  | 646 232 | 646 232 | 632 692 | 0 | 13 540 |  | 1246 | 17400 | 12.2017 |
| 2 | д.Беласовка, ул.Мичуринская, д.24 | 1981 | не было | РО | кирпич | 2 | 2 | 702 | 657 | 657 | 0 | 657 | 33 | 92 642 |  |  |  | 92 642 | 92 642 | 91 634 | 0 | 1 008 |  | 141 | 17400 | 12.2017 |
| 3 | д.Беласовка, ул.Мичуринская, д.28 | 1981 | не было | РО | кирпич | 2 | 2 | 716 | 675 | 675 | 0 | 675 | 32 | 25 132 |  |  |  | 25 132 | 25 132 | 24 605 | 0 | 527 |  | 158 | 17400 | 12.2017 |
| 4 | д.Беласовка, ул.Мичуринская, д.32 | 1980 | не было | РО | кирпич | 2 | 2 | 668 | 634 | 634 | 0 | 634 | 36 | 60 408 |  |  |  | 60 408 | 60 408 | 59 750 | 0 | 658 |  | 95 | 17400 | 12.2017 |
| 5 | д.Беласовка, ул.Мичуринская, д.34 | 1980 | Не было | РО | кирпич | 2 | 2 | 698 | 658 | 658 | 0 | 658 | 33 | 101 018 |  |  |  | 101 018 | 101 018 | 99 231 | 0 | 1 787 |  | 154 | 17400 | 12.2017 |
| 6 | д.Беласовка, ул.Мичуринская, д.36 | 1979 | Не было | РО | кирпич | 2 | 2 | 667 | 627 | 627 | 0 | 627 | 33 | 104 105 |  |  |  | 104 105 | 104 105 | 102 972 | 0 | 1 133 |  | 166 | 17400 | 12.2017 |
| 7 | р.п.Сухобезводное, ул.Дзержинского, д.36 | 1981 | Не было | РО | кирпич | 2 | 3 | 899,7 | 874,4 | 481,1 | 393,3 | 481,1 | 34 | 531 805 |  |  |  | 531 805 | 531 805 | 526 018 | 0 | 5 787 |  | 608 | 17400 | 12.2017 |
| 8 | р.п.Сухобезводное, ул.Красноармейская, д.15 | 1986 | Не было | РО | панель | 3 | 3 | 1496,1 | 1362 | 972,3 | 389,7 | 972,3 | 67 | 680 356 |  |  |  | 680 356 | 680 356 | 666 492 | 0 | 13 864 |  | 500 | 17400 | 12.2017 |
| 9 | г.Семенов, ул.Ворошилова, д.71 | 1982 | Не было | РО | панель | 5 | 4 | 3256,3 | 3018,3 | 3018,3 | 0 | 3018,3 | 132 | 181 535 |  |  |  | 181 535 | 181 535 | 177 732 | 0 | 3 803 |  | 138 | 17400 | 12.2017 |
| 10 | г.Семенов, ул.Чкалова, д.55 | 1983 | Не было | РО | кирпич | 5 | 4 | 3833,9 | 2816,8 | 2766,5 | 50,3 | 2766,5 | 116 | 918 496 |  |  |  | 918 496 | 918 496 | 899 252 | 0 | 19 244 |  | 326 | 17400 | 12.2017 |
| 11 | г.Семенов, поселок Зеленый, д.8 | 1984 | Не было | РО | кирпич | 2 | 2 | 608,02 | 557,6 | 557,6 | 0 | 557,6 | 25 | 249 387 |  |  |  | 249 387 | 249 387 | 244 162 | 0 | 5 225 |  | 447 | 17400 | 12.2017 |
| 12 | г.Семенов, поселок Зеленый, д.10 | 1991 | Не было | РО | кирпич | 2 | 2 | 590,18 | 542,3 | 542,3 | 0 | 542,3 | 25 | 249 474 |  |  |  | 249 474 | 249 474 | 244 247 | 0 | 5 227 |  | 460 | 17400 | 12.2017 |
|  | Итого по МО на период 2018 год |  |  |  |  |  |  | 6347,98 | 5459,7 | 5324,7 | 135 | 5324,7 | 244 | 37 316 998 | 0 | 0 | 0 | 37 316 998 | 37 316 998 | 34 842 898 | 1 728 464 | 745 636 |  |  |  |  |
| 1 | г.Семенов, ул.Заводская, д.14 | 1969 | не было | РО | кирпич | 1 | 2 | 510,6 | 378,4 | 302,7 | 75,7 | 302,7 | 24 | 4 131 236 |  |  |  | 4 131 236 | 4 131 236 | 3 856 764 | 191 937 | 82 535 |  | 10918 | 18353 | 12.2018 |
| 2 | г.Семенов, ул.Дружба, д.17 | 1995 | не было | РО | кирпич | 2 | 2 | 610,02 | 562,5 | 562,5 | 0 | 562,5 | 21 | 4 408 911 |  |  |  | 4 408 911 | 4 408 911 | 4 058 909 | 263 141 | 86 861 |  | 7838 | 18353 | 12.2018 |
| 3 | г.Семенов, ул.Гагарина, д.43 | 1958 | Не было | РО | кирпич | 2 | 1 | 312,3 | 282,3 | 282,3 | 0 | 282,3 | 13 | 1 234 846 |  |  |  | 1 234 846 | 1 234 846 | 1 122 823 | 87 995 | 24 028 |  | 4374 | 18353 | 12.2018 |
| 4 | г.Семенов, ул.Гагарина, д.45 | 1959 | Не было | РО | кирпич | 2 | 1 | 319,6 | 291,4 | 291,4 | 0 | 291,4 | 11 | 2 368 080 |  |  |  | 2 368 080 | 2 368 080 | 2 189 655 | 131 567 | 46 858 |  | 8127 | 18353 | 12.2018 |
| 5 | г.Семенов, ул.Попова, д.3 | 1962 | не было | РО | кирпич | 2 | 2 | 524,5 | 467,8 | 467,8 | 0 | 467,8 | 25 | 3 172 785 |  |  |  | 3 172 785 | 3 172 785 | 2 990 026 | 118 773 | 63 986 |  | 6782 | 18353 | 12.2018 |
| 6 | г.Семенов, ул.Курортная, д.12 | 1988 | не было | РО | кирпич | 1 | 3 | 1672,1 | 1341,9 | 1341,9 | 0 | 1341,9 | 42 | 7 725 002 |  |  |  | 7 725 002 | 7 725 002 | 7 300 000 | 268 782 | 156 220 |  | 5757 | 18353 | 12.2018 |
| 7 | г.Семенов, ул.Попова, д.4 | 1963 | не было | РО | кирпич | 1 | 2 | 312,3 | 282 | 282 | 0 | 282 | 16 | 1 671 393 |  |  |  | 1 671 393 | 1 671 393 | 1 553 135 | 85 021 | 33 237 |  | 5927 | 18353 | 12.2018 |
| 8 | г.Семенов, ул.Попова, д.5 | 1962 | не было | РО | кирпич | 2 | 2 | 527,6 | 458,9 | 458,9 | 0 | 458,9 | 30 | 4 506 889 |  |  |  | 4 506 889 | 4 506 889 | 4 328 556 | 85 702 | 92 631 |  | 9821 | 18353 | 12.2018 |
| 9 | г.Семенов, ул.Попова, д.6 | 1962 | не было | РО | кирпич | 1 | 2 | 318,5 | 288,3 | 288,3 | 0 | 288,3 | 12 | 3 158 123 |  |  |  | 3 158 123 | 3 158 123 | 2 990 635 | 103 489 | 63 999 |  | 10954 | 18353 | 12.2018 |
| 10 | г.Семенов, ул.1 Мая, д.6 | 1981 | не было | РО | кирпич | 2 | 3 | 954,5 | 880,7 | 821,4 | 59,3 | 821,4 | 34 | 3 976 921 |  |  |  | 3 976 921 | 3 976 921 | 3 593 415 | 306 607 | 76 899 |  | 4516 | 18353 | 12.2018 |
| 11 | г.Семенов, ул.Гагарина, д.27 | 1917 | Не было | РО | кирпич | 2 | 1 | 285,96 | 225,5 | 225,5 | 0 | 225,5 | 16 | 962 812 |  |  |  | 962 812 | 962 812 | 858 980 | 85 450 | 18 382 |  | 4270 | 18353 | 12.2018 |
|  | Итого по МО на период 2019 год |  |  |  |  |  |  | 12102,44 | 10836,80 | 10605,10 | 231,7 | 10605,10 | 431 | 24 571 072 | 0 | 0 | 0 | 24 571 072 | 24 571 072 | 22 873 232 | 1 208 354 | 489 486 |  |  |  |  |
| 1 | г.Семенов, ул.Дружба, д.17 | 1995 | не было | РО | кирпич | 2 | 2 | 610,02 | 562,5 | 562,5 | 0 | 562,5 | 21 | 1 787 816 |  |  |  | 1 787 816 | 1 787 816 | 1 750 358 | 0 | 37 458 |  | 3178 | 18353 | 12.2019 |
| 2 | г.Семенов, ул.Гагарина, д.43 | 1958 | Не было | РО | кирпич | 2 | 1 | 312,3 | 282,3 | 282,3 | 0 | 282,3 | 13 | 81 755 |  |  |  | 81 755 | 81 755 | 80 042 | 0 | 1 713 |  | 290 | 18353 | 12.2019 |
| 3 | г.Семенов, ул.Гагарина, д.45 | 1959 | Не было | РО | кирпич | 2 | 1 | 319,6 | 291,4 | 291,4 | 0 | 291,4 | 11 | 81 755 |  |  |  | 81 755 | 81 755 | 80 042 | 0 | 1 713 |  | 281 | 18353 | 12.2019 |
| 4 | г.Семенов, ул.Курортная, д.12 | 1988 | не было | РО | кирпич | 1 | 3 | 1672,1 | 1341,9 | 1341,9 | 0 | 1341,9 | 42 | 3 779 784 |  |  |  | 3 779 784 | 3 779 784 | 3 700 591 | 0 | 79 193 |  | 2817 | 18353 | 12.2019 |
| 5 | г.Семенов, ул. Суворова, д.4 | 1965 | не было | РО | кирпич | 2 | 2 | 416,78 | 371,9 | 371,9 |  | 371,9 | 17 | 3 251 417 |  |  |  | 3 251 417 | 3 251 417 | 2 979 124 | 208 539 | 63 754 |  | 8743 | 18353 | 12.2019 |
| 6 | г.Семенов, ул. Суворова, д.12 | 1980 | Не было | РО | панель | 5 | 6 | 4202,7 | 3802,7 | 3802,7 |  | 3802,7 | 188 | 5 154 042 |  |  |  | 5 154 042 | 5 154 042 | 4 722 414 | 330 569 | 101 059 |  | 1355 | 18353 | 12.2019 |
| 7 | г.Семенов, ул. Суворова, д.14 | 1977 | Не было | РО | панель | 5 | 4 | 3350,6 | 3075,6 | 3019,4 | 56,2 | 3019,4 | 104 | 5 181 081 |  |  |  | 5 181 081 | 5 181 081 | 4 747 189 | 332 303 | 101 589 |  | 1685 | 18353 | 12.2019 |
| 8 | г.Семенов, ул.Матвеева, д.2 | 1916 | Не было | РО | деревян. | 2 | 1 | 668,04 | 621 | 445,5 | 175,5 | 445,5 | 8 | 4 512 974 |  |  |  | 4 512 974 | 4 512 974 | 4 135 033 | 289 452 | 88 489 |  | 7267 | 18353 | 12.2019 |
| 9 | г. Семенов, ул.Пионерская, д. 6 | 1971 | не было | РО | кирпич | 2 | 2 | 550,3 | 487,5 | 487,5 |  | 487,5 | 27 | 740 448 |  |  |  | 740 448 | 740 448 | 678 439 | 47 491 | 14 518 |  | 1519 | 18353 | 12.2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению администрации городского округа Семеновский Нижегородской области от № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа Семеновский Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Адрес МКД | Виды работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость капитального ремонта Всего | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия |  | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего ПИР |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД |  |  |  | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) |  | Ремонт системы дымоудаления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | электроснабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | холодное водоснабжение |  |  | горячее водоснабжение |  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту |  | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД |  | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб | руб | руб | м | руб. | м | руб. | м | руб. |  | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  |  |  |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  |  |  |  |
| Всего по МО на период 2017-2019гг |  | 65 728 660 | 61 484 917 | 16082707 | 3834,00 | 5 648 166 | 1872,40 | 3 736 741 |  |  |  | 1849,50 | 2 269 624 | 433,00 | 899010 | 878,20 | 3529166 |  |  | 4479,85 | 21 319 765 | 210,00 | 252089 | 13131,73 | 23 830 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 936 818 |  | 2 851 368 |  |  | 85450 |  |  |  | 1 306 925 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2017 год |  | 3840590 | 3768787 | 3 768 787 | 2650,00 | 2 669 368 | 200,00 | 332 898 |  |  |  | 507,00 | 766 521 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | 71 803 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Семенов, ул. Заводская, д. 15 | 646 232 | 632 692 | 632 692 | 300,00 | 213 951 | 200,00 | 332 898 |  |  |  | 50 | 85 843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 540 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д.Беласовка, ул.Мичуринская, д.24 | 92 642 | 91 634 | 91 634 | 100,00 | 24 605 |  |  |  |  |  | 35 | 67 029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 008 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Беласовка, ул.Мичуринская, д.28 | 25 132 | 24 605 | 24 605 | 100,00 | 24 605 |  |  |  |  |  | 35 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Беласовка, ул.Мичуринская, д.32 | 60 408 | 59 750 | 59 750 |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 59 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д.Беласовка, ул.Мичуринская, д.34 | 101 018 | 99 231 | 99 231 | 100,00 | 28 296 |  |  |  |  |  | 35 | 70 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 787 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | д.Беласовка, ул.Мичуринская, д.36 | 104 105 | 102 972 | 102 972 | 100,00 | 26 754 |  |  |  |  |  | 35 | 76 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 133 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | р.п.Сухобезводное, ул.Дзержинского, д.36 | 531 805 | 526 018 | 526 018 | 550,00 | 420 737 |  |  |  |  |  | 65 | 105281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 787 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | р.п.Сухобезводное, ул.Красноармейская, д.15 | 680 356 | 666 492 | 666 492 | 500,00 | 542 759 |  |  |  |  |  | 145 | 123733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 864 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.Семенов, ул.Ворошилова, д.71 | 181 535 | 177 732 | 177 732 |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 177732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 803 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г.Семенов, ул.Чкалова, д.55 | 918 496 | 899 252 | 899 252 | 300,00 | 899 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 244 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г.Семенов, поселок Зеленый, д.8 | 249 387 | 244 162 | 244 162 | 300,00 | 244 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 225 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г.Семенов, поселок Зеленый, д.10 | 249 474 | 244 247 | 244 247 | 300,00 | 244 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 227 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО на 2018 год | 37 316 998 | 34 842 898 | 2 514 390 | 440,00 | 1 679 154 | 208,30 | 328 233 |  |  |  | 625,70 | 258 572 | 48,00 | 69 920 | 291,50 | 178 511 |  |  | 3522,35 | 17 343 526 | 210,00 | 252089 | 5039,22 | 14 732 893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1728464 |  | 1643014 |  |  | 85450 |  |  |  | 745 636 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Семенов, ул.Заводская, д.14 | 4 131 236 | 3 856 764 | 662 362,00 | 24,00 | 222 870 | 208,30 | 328 233 |  |  |  | 53,80 | 88501 |  |  | 40,80 | 22 758 |  |  | 425,45 | 1 691 631 |  |  | 513,50 | 1 502 771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 937 |  | 191 937 |  |  |  |  |  |  | 82 535 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.Семенов, ул.Дружба, д.17 | 4 408 911 | 4 058 909 | 174 961,00 | 48,00 | 174 961 | 0,00 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0 |  |  | 0,00 | 0 |  |  | 425,45 | 3 631 859 | 210,00 | 252 089 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 141 |  | 263 141 |  |  |  |  |  |  | 86 861 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.Семенов, ул.Гагарина, д.43 | 1 234 846 | 1 122 823 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  | 356,40 | 1 122 823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 995 |  | 87 995 |  |  |  |  |  |  | 24 028 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г.Семенов, ул.Гагарина, д.45 | 2 368 080 | 2 189 655 | 172 857,00 |  |  |  |  |  |  |  | 42,20 | 102 937 | 48 | 69920 | 0,00 | 0 |  |  | 275,50 | 868 854 |  |  | 362,40 | 1 147 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 567 |  | 131 567 |  |  |  |  |  |  | 46 858 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.Семенов, ул.Попова, д.3 | 3 172 785 | 2 990 026 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0 |  |  | 0,00 | 0 |  |  | 436,90 | 1 339 149 |  |  | 464,58 | 1 650 877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 773 |  | 118 773 |  |  |  |  |  |  | 63 986 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г.Семенов, ул.Курортная, д.12 | 7 725 002 | 7 300 000 | 665 151,00 | 72,00 | 665 151 | 0,00 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0 |  |  | 0,00 | 0 |  |  | 816,30 | 5 142 934 |  |  | 1 122,24 | 1 491 915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 782 |  | 268 782 |  |  |  |  |  |  | 156 220 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г.Семенов, ул.Попова, д.4 | 1 671 393 | 1 553 135 | 280 901,00 | 24,00 | 125 148 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0 |  |  | 20,00 | 155 753 |  |  |  |  |  |  | 413,00 | 1 272 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 021 |  | 85 021 |  |  |  |  |  |  | 33 237 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.Семенов, ул.Попова, д.5 | 4 506 889 | 4 328 556 | 280 575,00 | 48,00 | 280 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,20 | 2 065 854 |  |  | 520,00 | 1 982 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 702 |  | 85 702 |  |  |  |  |  |  | 92 631 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.Семенов, ул.Попова, д.6 | 3 158 123 | 2 990 635 | 120 533,00 | 24,00 | 120 533 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0 |  |  | 0,00 | 0 |  |  | 264,25 | 1 531 283 |  |  | 407,40 | 1 338 819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 489 |  | 103 489 |  |  |  |  |  |  | 63 999 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г.Семенов, ул.1 Мая, д.6 | 3 976 921 | 3 593 415 | 67 134,00 |  |  |  |  |  |  |  | 106,40 | 67 134 |  |  |  |  |  |  | 443,30 | 1 071 962 |  |  | 800,70 | 2 454 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 607 |  | 306 607 |  |  |  |  |  |  | 76 899 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г.Семенов, ул.Гагарина, д.27 | 962 812 | 858 980 | 89 916,00 | 200,00 | 89 916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,00 | 769 064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 450 |  |  |  |  | 85450 |  |  |  | 18 382 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО на период 2019 год | 24 571 072 | 22 873 232 | 9 799 530 | 744,00 | 1 299 644 | 1464,10 | 3 075 610 |  |  |  | 716,80 | 1 244 531 | 385,00 | 829090 | 586,70 | 3350655 |  |  | 957,50 | 3 976 239 |  |  | 8092,51 | 9 097 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 208 354 |  | 1 208 354 |  |  |  |  |  |  | 489 486 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Семенов, ул.Дружба, д.17 | 1 787 816 | 1 750 358 | 491 373 |  |  | 271,50 | 274 426 |  |  |  | 76,00 | 95 640 |  |  | 50,00 | 121307 |  |  |  |  |  |  | 558,00 | 1 258 985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 37 458 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.Семенов, ул.Гагарина, д.43 | 81 755 | 80 042 | 80 042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,50 | 80042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 713 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.Семенов, ул.Гагарина, д.45 | 81 755 | 80 042 | 80 042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,20 | 80042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 713 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г.Семенов, ул.Курортная, д.12 | 3 779 784 | 3 700 591 | 3 700 591 |  |  | 441,60 | 1 566 396 |  |  |  | 193,50 | 212 687 |  |  | 72,00 | 1921508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 79 193 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.Семенов, ул. Суворова, д.4 | 3 251 417 | 2 979 124 | 302 983 | 48,00 | 83 340 |  |  |  |  |  | 44,00 | 94 753 |  |  | 44,00 | 124 890 |  |  | 344,40 | 2 012 526 |  |  | 435,50 | 663 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 539 |  | 208 539 |  |  |  |  |  |  | 63 754 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г.Семенов, ул. Суворова, д.12 | 5 154 042 | 4 722 414 | 1 651 352 | 360,00 | 625 054 |  |  |  |  |  | 115,00 | 247 650 | 210,00 | 452231 | 115,00 | 326 417 |  |  |  |  |  |  | 3068,40 | 3 071 062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 569 |  | 330 569 |  |  |  |  |  |  | 101 059 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г.Семенов, ул. Суворова, д.14 | 5 181 081 | 4 747 189 | 2 112 239 | 240,00 | 416 702 | 302,00 | 883 737 |  |  |  | 87,30 | 187 999 | 175,00 | 376859 | 87,00 | 246 942 |  |  |  |  |  |  | 2036,00 | 2 634 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 303 |  | 332 303 |  |  |  |  |  |  | 101 589 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.Семенов, ул.Матвеева, д.2 | 4 512 974 | 4 135 033 | 1 292 615 | 96,00 | 174 548 | 449,00 | 351 051 |  |  |  | 160,00 | 317 509 |  |  | 160,00 | 449 507 |  |  | 613,10 | 1 963 713 |  |  | 1538,61 | 878 705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 452 |  | 289 452 |  |  |  |  |  |  | 88 489 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Семенов, ул.Пионерская, д. 6 | 740 448 | 678 439 | 88 293 |  |  |  |  |  |  |  | 41,00 | 88 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,00 | 590 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 491 |  | 47 491 |  |  |  |  |  |  | 14 518 |  |  |  |  |  |  |