АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ

### НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(ПРОЕКТ)

|  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2020 - 2025 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 г. № 168 «Об утверждении государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы», администрация городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2020 - 2025 годы».

2. Общему отделу администрации городского округа Семеновский (Храмова И.В.):

  - Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Семеновский вестник» и размещение на официальном сайте администрации городского округа Семеновский.

  - Ознакомить отдел экономики и муниципальных закупок с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ Бербера С.П.

Глава местного самоуправления

городского округа Семеновский 						Н.Ф.Носков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Семеновский

Нижегородской области

от ___________ № _______________

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2020 - 2025 годы»

1. Паспорт Муниципальной адресной программы

| 1.1.Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Семеновский Нижегородской области 2020 - 2025 годы» (далее - Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ); Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 г. № 3; Распоряжение Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2007 г. № 2084-р «О реализации на территории Нижегородской области Жилищного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Постановление Правительства Нижегородской области от 29 марта 2019 г. № 168 «Об утверждении государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы» |  |  |  |  |
| 1.3. Разработчик Программы | Администрация городского округа Семеновский |  |  |  |  |
| 1.4. Заказчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации городского округа Семеновский |  |  |  |  |
| 1.5. Цель Программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома) |  |  |  |  |
| 1.6. Задачи Программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа Семеновский Нижегородской области. 2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки. 3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов. 4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками Программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации Программы. |  |  |  |  |
| 1.7. Сроки реализации Программы 2019 - 2025 годы, в том числе: | 1 этап: 2020 - 2021 годы; 2 этап: 2021 - 2022 годы; 3 этап: 2022 - 2023 годы; 4 этап: 2023 - 2024 годы; 5 этап: 2024 - 2025 годы |  |  |  |  |
| 1.8. Источники финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Средства Фонда ЖКХ | 36 582 559,00 | 0,00 | 9 941 674,00 | 32 886 431,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 1 233 577,00 | 0,00 | 352 136,00 | 1 096 217,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета (обязательная доля) | 308 394,56 | 0,00 | 88 033,56 | 274,04 | 0,00 |
| Средства местного бюджета на улучшение жилищных условий (УЖУ) | 4 641 394,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 42 765 924,80 | 0,00 | 10 381 843,56 | 34 256 702,04 | 0,00 |
| 1.9. Конечные результаты реализации Программы | 1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители которых расселены в результате выполнения Программы. 2. Общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы. 3. Число переселенных жителей в результате выполнения Программы. 4. Цифровые данные по показателям выполнения Программы приведены в разделе 11 Программы. |  |  |  |  |
| 1.10. Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет министерство строительства Нижегородской области во взаимодействии с другими органами исполнительной власти Нижегородской области и администрацией городского округа Семеновский Нижегородской области |  |  |  |  |

2. Характеристика текущего состояния

Одним из приоритетов жилищной политики администрации городского округа Семеновский Нижегородской области является обеспечение комфортных условий проживания населения, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, то есть аварийных и ветхих домах. Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения.

Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в городском округе Семеновский Нижегородской области, и требует скорейшего их решения.

3. Цели и задачи Программы

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа Семеновский Нижегородской области.

Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

В рамках достижения цели необходимо решить основную Задачу:

- переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома), в благоустроенные жилые помещения.

Так как переселение граждан планируется осуществлять в жилые помещения, приобретаемые на первичном рынке жилья у застройщика, эти мероприятия косвенно будут способствовать решению задачи развития жилищного строительства.

4. Сроки и этапы реализации муниципальной адресной программы

| Срок реализации муниципальной адресной программы | Этапы реализации муниципальной адресной программы | Сроки реализации муниципальной адресной программы | Непосредственные результаты реализации этапа муниципальной адресной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020-2025 годы | 1 этап | 2020-2021 | 9 домов - 26 помещений - 41человек |
|  | 2 этап | 2021-2022 | 0 |
|  | 3 этап | 2022-2023 | 1 домов - 8 помещений - 8человек |
|  | 4 этап | 2023-2024 | 4 домов - 18 помещений - 26человек |

5.  Условия предоставления финансовой поддержки

Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области - участник Программы имеет право на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в результате выполнения следующих обязательных условий:

- осуществляет учет сведений о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными;

- соответствует уровню показателей, подтверждающих проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства на основании пункта 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ;

- представила в министерство строительства Нижегородской области информацию о ежегодных объемах и очередности расселения многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными по причине физического износа, из числа домов, сведения о которых содержатся в Реестре аварийных домов Нижегородской области;

- взяла на себя обязательства (заключила соглашения) о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета, а также обязательства (при необходимости) по финансированию улучшения жилищных условий граждан при переселении.

6. Критерии отбора аварийных домов на территории

городского округа Семеновский Нижегородской области

для расселения в рамках Программы, распределение аварийных

многоквартирных домов между этапами Программы

В перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации Программы, включены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными до 1 января 2017 г. по причине физического износа в процессе эксплуатации и сведения о которых содержатся в Реестре аварийных домов Нижегородской области.

Очередность расселения многоквартирных домов в рамках Программы определяется министерством строительства Нижегородской области исходя из даты признания таких домов аварийными.

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, дата признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции которых предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов.

В досрочном (внеочередном) порядке подлежат расселению многоквартирные дома из адресного перечня Программы:

- при наличии угрозы их обрушения;

- при наличии судебных решений, предписывающих досрочное расселение домов или отдельных жилых помещений в таких домах, вступивших в законную силу.

Необходимость досрочного расселения многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения подтверждается решениями муниципальных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г., с планируемыми датами окончания переселения приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

7. Условия предоставления субсидий городскому округу Семеновский Нижегородской области на реализацию Программы

и финансирования Программы за счет средств местного бюджета

Условием предоставления субсидий городскому округу Семеновский Нижегородской области является наличие соглашения о предоставлении субсидий на реализацию этапа Программы, заключенного между участником Программы и министерством строительства Нижегородской области.

В рамках Программы предоставляются следующие виды субсидий:

а) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

б) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета;

в) денежные средства городского округа Семеновский Нижегородской области, на территории которого расположены аварийные многоквартирные дома, участвующие в Программе.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с перечислением субсидий (межбюджетных трансфертов) на долевое финансирование мероприятий по переселению, осуществляется в пределах лимитов финансовой поддержки Фонда, предусмотренных Правительством Нижегородской области для достижения целей, установленных Программой, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке Законом Нижегородской области об областном бюджете министерству строительства Нижегородской области на соответствующий финансовый год.

Не допускается расходование субсидий в рамках Программы для приобретения (строительства) благоустроенных жилых помещений в части оплаты стоимости, превышающей предельную стоимость 1 квадратного метра, установленную Программой.

Объемы субсидий за счет средств Фонда, областного бюджета, бюджета городского округа Семеновский Нижегородской области приведены в разделе 11 к настоящей Программе.

Реализация программных мероприятий предусматривает расходование средств на следующие цели:

а) обеспечение долевого финансирования мероприятий по приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также на обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан;

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) приобретение жилых помещений у застройщиков или иных лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, а также в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

г) приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья, в отношении которых истек гарантийный срок эксплуатации на момент заключения муниципального контракта.

Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области по итогам регистрации права собственности на приобретенные (построенные) благоустроенные жилые помещения предоставляет гражданам жилые помещения на основании:

- договоров социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- договоров мены на изымаемые у собственников жилые помещения в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям и юридическим лицам) в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Адресный перечень аварийного жилищного фонда городского округа Семеновский Нижегородской области, предусмотренного к расселению в рамках муниципальной программы, с указанием источников финансирования приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

8.  Информационное и методическое обеспечение Программы

Вся информация, связанная с разработкой и реализацией Программы, размещается во всех доступных средствах массовой информации, включая:

а) интернет-сайт администрации городского округа Семеновский: http://www.semenov.nnov.ru

б) официальные сайты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

г) печатное издание, имеющее широкое распространение в городском округе Семеновский, - газета «Семеновский вестник».

Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области  доводит до граждан путем размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу, информацию о планируемых сроках начала и конца переселения граждан из данных домов, а в случае изменения указанных сроков - о причинах переноса и новых сроках.

9. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет министерство строительства Нижегородской области во взаимодействии с другими органами исполнительной власти Нижегородской области.

Контроль за реализацией муниципальной адресной программы осуществляет заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ либо лицо, его замещающее. В целях обеспечения контроля за ходом реализации Программы администрация городского округа Семеновский представляет в министерство строительства Нижегородской области раздельно по каждому ее этапу и начиная с момента заключения соглашений о реализации соответствующего этапа заверенные надлежащим образом копии следующих документов:

1) до момента заключения муниципальных контрактов:

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие право собственности граждан и (или) муниципальных образований на жилые помещения в аварийных многоквартирных домах, совместно с выписками из лицевого счета;

- выписку из реестра муниципального имущества (казны) (раздельно по каждому аварийному многоквартирному дому) на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности и сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

- договоры приватизации, купли-продажи, дарения ит.п., заключенные до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», на жилые помещения, находящиеся в частной собственности и сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

- договоры социального найма (с учетом дополнительных соглашений при наличии) на занимаемые гражданами жилые помещения в аварийных многоквартирных домах, совместно с выписками из домовых книг раздельно по каждому жилому помещению.

2) по итогам заключения муниципальных контрактов:

- заключенные муниципальные контракты на приобретение жилых помещений у застройщиков жилых домов в рамках Программы;

- дополнительные соглашения к заключенным муниципальным контрактам (при наличии).

3) по итогам исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам:

- разрешения на ввод жилых домов в эксплуатацию;

- акты о приемке домов, построенных в рамках реализации Программы, а также жилых помещений, приобретенных во вновь построенных домах в целях реализации Программы, составленные с участием комиссий, в состав которых включаются представители органов государственного жилищного надзора, органов архитектуры, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, государственного строительного надзора, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, а также представители общественности;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости на жилые помещения в построенных домах и (или) на приобретенные жилые помещения;

- договоры социального найма на предоставленные жилые помещения (с учетом дополнительных соглашений при наличии);

- договоры мены благоустроенных жилых помещений на изымаемые жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах адресного перечня Программы;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости на жилые помещения на обмененные (изъятые) в аварийных многоквартирных домах;

- выписку из технического паспорта (акт визуального осмотра), содержащую сведения о сносе аварийного многоквартирного дома, выданную территориальным органом ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» или территориальным органом ГП НО «Нижтехинвентаризация», либо решение о переводе всех жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, подлежащем реконструкции, в нежилые помещения, выданное в соответствии с частью 5 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области представляет в министерство строительства Нижегородской области раздельно по каждому этапу Программы отчет «О реализации мероприятий этапа региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы» в порядке и сроки, утвержденные Региональной программой.

Указанный отчет формируется в электронном виде (в формате excel) и в печатном виде ежемесячно по состоянию на 20 число отчетного месяца нарастающим итогом, раздельно по каждому этапу реализации Программы и представляется в срок не позднее 3 рабочих дней от наступления отчетной даты. Датой начала представления отчета раздельно по каждому этапу Программы является дата подписания соглашения о реализации такого этапа. Датой окончания представления отчета является дата направления уведомления о завершении реализации соответствующего этапа Программы.

Отчетность финансового характера предоставляется администрацией городского округа Семеновский Нижегородской области в министерство строительства Нижегородской области в порядке и сроки, установленные Фондом.

Министерство строительства Нижегородской области осуществляет координацию работ по строительству жилых домов.

В соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях проверки соответствия выполняемых работ проектным решениям, требованиям технических регламентов, требованиям градостроительного плана земельного участка, строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком). В случае осуществления строительства на основании договора строительного подряда строительный контроль проводится также застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором либо привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.

По итогам завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда администрация городского округа Семеновский Нижегородской области направляет в министерство строительства Нижегородской области соответствующее уведомление о завершении реализации этапа Программы с приложением отчета. При этом под завершением мероприятий отдельного этапа Программы принимается факт освобождения всех жилых помещений в аварийных многоквартирных домах от прав третьих лиц, обеспечения сноса (ликвидации) таких домов либо отнесения всех жилых помещений в таких домах к нежилым.

Ответственность за целевое использование субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда возлагается на администрацию городского округа Семеновский Нижегородской области.

Контроль за целевым использованием субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляет министерство строительства Нижегородской области.

10. Перечень и описание программных мероприятий

| № пп | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, рублей |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | За счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета | за счет средств местного бюджета на УЖУ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома), в благоустроенные жилые помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома), в благоустроенные жилые помещения. (адресный перечень согласно Приложению | 2020-2025 | Администрация городского округа Семеновский | Всего | 87 404 470,40 | 79 410 664,00 | 2 681 984,00 | 396 702,16 | 4 641 394,24 | 1. Снижение площади аварийных многоквартирных домов в результате расселения при выполнении Программы - на 1 957,9 кв. метров. 2. Общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы - 52. 3. Число переселенных жителей в результате выполнения Программы - 75 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 42 765 924,80 | 36 582 559,00 | 1 233 577,00 | 308 394,56 | 4 641 394,24 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 10 381 843,56 | 9 941 674,00 | 352 136,00 | 88 033,56 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 34 256 702,04 | 32 886 431,00 | 1 096 217,00 | 274,04 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

11.  Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной Программы

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 - 2021 | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 |  | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2020 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Программы | ед. | 9 | 0 |  | 0 | 1 | 4 |
|  | Общее количество многоквартирных домов, признанных аварийными в результате физического износа и подлежащими сносу на 01.01.2017 | ед. | 14 | 0 |  | 0 | 14 | 14 |
| Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Программы (от общего количества многоквартирных домов, признанных аварийными в результате физического износа и подлежащими сносу на 01.01.2017) | % | 64 | 0 |  | 0 | 71 | 100 |
| Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы | ед. | 26 | 0 |  | 0 | 8 | 18 |
|  | Общее количество жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными в результате физического износа и подлежащими сносу на 01.01.2017 | ед. | 52 | 0 |  | 0 | 52 | 52 |
| Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы от общего количества жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными в результате физического износа и подлежащими сносу на 01.01.2017 | % | 50 | 0 |  | 0 | 65 | 100 |
| Индикатор 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество переселенных жителей в результате выполнения Программы | ед. | 41 | 0 |  | 0 | 8 | 26 |
|  | Общее количество жителей, подлежащих переселению из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными в результате физического износа и подлежащими сносу на 01.01.2017 | ед. | 75 | 0 |  | 0 | 75 | 75 |
| Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля переселенных жителей в результате выполнения Программы от общего количества жителей, подлежащих переселению из аварийных многоквартирных домов | % | 55 | 0 |  | 0 | 65 | 100 |
| Индикатор 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенных жилых помещений на первичном рынке жилья | ед. | 41 | 0 |  | 0 | 8 | 26 |
|  | Общее количество приобретенных жилых помещений | ед. | 75 | 0 |  | 0 | 75 | 75 |
| Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля приобретенных жилых помещений на первичном рынке жилья от общего количества приобретенных жилых помещений | % | 55 | 0 |  | 0 | 65 | 100 |

12. Меры правового регулирования

Разработка проектов нормативно-правовых актов осуществляется по мере необходимости в период действия Программы.

В рамках муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам.

Участие муниципальных предприятий в реализации муниципальной программы не предусмотрено.

13. Анализ рисков реализации Программы

Реализация Программы во многом зависит от объема финансирования и своевременности финансирования программных мероприятий. При реализации Программы возможно возникновение рисков снижения финансирования мероприятий Программы в результате уменьшения расходных обязательств, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований федерального, областного и местного бюджетов.

В целях минимизации обозначенных рисков необходимо обеспечение эффективного управления процессом реализации Программы, предполагающего в том числе:

- оперативное (своевременное) внесение необходимых изменений в Программу;

- проведение анализа реализации Программы;

- согласованность действий участников реализации Программы;

- публичное освещение хода и результатов реализации Программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

на территории городского округа

Семеновский Нижегородской области

на 2020 - 2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ ДО 1 ЯНВАРЯ

2017 ГОДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЕМЕНОВСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ ДАТ ОКОНЧАНИЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 г. |  | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по городскому округу Семеновский Нижегородской области |  |  |  | 1 957,90 | 75 |  |
| 1 | г. Семенов, д. Беласовка, ул. Верхняя, д. 42 | 1968 | 22.07.2013 | 87,50 | 2 | 31.12.2021 |
| 2 | г. Семенов, ул. Володарского, д. 18 | 1917 | 22.07.2013 | 120,50 | 6 | 31.12.2021 |
| 3 | г. Семенов, ул. Сосновая, д. 2 | 1971 | 22.07.2013 | 202,50 | 9 | 31.12.2021 |
| 4 | г. Семенов, ул. 1 Мая, д. 5 | 1933 | 19.09.2013 | 96,00 | 3 | 31.12.2021 |
| 5 | г. Семенов, д. Березовый Овраг, д. 24 | 1976 | 21.11.2013 | 51,70 | 3 | 31.12.2021 |
| 6 | г. Семенов, р.п. Сухобезводное, ул. 2-я Лесная, д. 16 | 1960 | 21.11.2013 | 51,80 | 2 | 31.12.2021 |
| 7 | г. Семенов, ул. Володарского, д. 59а | 1933 | 21.11.2013 | 93,80 | 4 | 31.12.2021 |
| 8 | г. Семенов, р.п. Сухобезводное, ул. Горького, д. 64 | 1929 | 10.02.2014 | 42,30 | 2 | 31.12.2021 |
| 9 | г. Семенов, р.п. Сухобезводное, ул. Лесная, д. 45 | 1954 | 10.02.2014 | 155,80 | 10 | 31.12.2021 |
| 10 | г. Семенов, ул. Шевченко, д. 4 | 1966 | 16.10.2015 | 245,60 | 8 | 31.12.2024 |
| 11 | г. Семенов, р.п. Сухобезводное, ул. Короленко, д. 18 | 1950 | 08.07.2016 | 399,80 | 13 | 31.12.2025 |
| 12 | г. Семенов, ул. Красное Знамя, д. 40 а | 1932 | 17.08.2016 | 203,60 | 7 | 31.12.2025 |
| 13 | г. Семенов, ул. Крылова, д. 1 | 1900 | 07.12.2016 | 152,80 | 4 | 01.01.2025 |
| 14 | г. Семенов, ул. Шевченко, д. 36 а | 1946 | 07.12.2016 | 54,20 | 2 | 01.09.2025 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда

на территории городского округа

Семеновский Нижегородской области

на 2020 - 2025 год»

| № пп | Адрес аварийного дома | Расселяемая площадь | Число жителей, планируемых к расселению | Всего (гр.5 +гр. 9) | Источники финансирования программы |  |  |  | За счет средств местного бюджета (на улучшение жилищных условий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Итого (гр.6+ гр.7 + гр.8) | За счет средств Фонда | За счет областного бюджета | За счет средств местного бюджета (обязательная доля) |  |
|  |  | кв.м. | чел. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | г. Семенов, д. Беласовка, ул. Верхняя, д. 42 | 87,50 | 2 | ,00 | 3 698 743,12 | 3 549 145,04 | 119 678,44 | 29 919,64 | ,00 |
| 2 | г. Семенов, ул. Володарского, д. 18 | 120,50 | 6 | 6 019 440,24 | 5 093 697,67 | 4 887 679,74 | 164 814,31 | 41 203,62 | 925 742,57 |
| 3 | г. Семенов, ул. Сосновая, д. 2 | 202,50 | 9 | 9 764 681,86 | 8 559 948,38 | 8 213 735,67 | 276 970,11 | 69 242,60 | 1 204 733,48 |
| 4 | г. Семенов, ул. 1 Мая, д. 5 | 96,00 | 3 | 5 072 562,00 | 4 058 049,60 | 3 893 919,13 | 131 304,35 | 32 826,12 | 1 014 512,40 |
| 5 | г. Семенов, ул. Володарского, д. 59а | 93,80 | 4 | 4 556 851,52 | 3 965 052,62 | 3 804 683,48 | 128 295,29 | 32 073,85 | 591 798,90 |
| 6 | г. Семенов, д. Березовый Овраг, д. 24 | 51,70 | 3 | 2 185 428,79 | 2 185 428,79 | 2 097 037,70 | 70 712,86 | 17 678,23 | ,00 |
| 7 | г. Семенов, р.п. Сухобезводное, ул. 2-я Лесная, д. 16 | 51,80 | 2 | 2 367 195,60 | 2 189 655,93 | 2 101 093,86 | 70 849,64 | 17 712,43 | 177 539,67 |
| 8 | г. Семенов, р.п. Сухобезводное, ул. Горького, д. 64 | 42,30 | 2 | 1 788 078,11 | 1 788 078,11 | 1 715 758,12 | 57 855,98 | 14 464,01 | ,00 |
| 9 | г. Семенов, р.п. Сухобезводное, ул. Лесная, д. 45 | 155,80 | 10 | 7 312 943,56 | 6 585 876,34 | 6 319 506,26 | 213 096,02 | 53 274,06 | 727 067,22 |
| 10 | г. Семенов, ул. Шевченко, д. 4 | 245,60 | 8 | 10 381 843,56 | 10 381 843,56 | 9 941 674,00 | 352 136,00 | 88 033,56 | ,00 |
| 11 | г. Семенов, р.п. Сухобезводное, ул. Короленко, д. 18 | 399,80 | 13 | 16 900 085,73 | 16 765 047,66 | 16 224 080,84 | 540 830,63 | 135,19 | ,00 |
| 12 | г. Семенов, ул. Красное Знамя, д. 40 а | 203,60 | 7 | 8 606 446,86 | 8 606 446,86 | 8 262 188,24 | 275 420,50 | 68,85 | ,00 |
| 13 | г. Семенов, ул. Крылова, д. 1 | 152,80 | 4 | 6 459 062,28 | 4 590 962,28 | 6 200 699,23 | 206 700,65 | 51,67 | ,00 |
| 14 | г. Семенов, ул. Шевченко, д. 36 а | 54,20 | 2 | 2 291 107,17 | 2 291 107,17 | 2 199 462,69 | 73 319,21 | 18,33 | ,00 |
|  | Итого | 1 957,90 | 75 | 87 404 470,40 | 82 763 076,16 | 79 410 664,00 | 2 681 984,00 | 396 702,16 | 4 641 394,24 |