АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЕМЕНОВСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

|  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории городского округа Семеновский

на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                 от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация городского округа Семеновский                              п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский на 2018-2022 годы» (далее – Программа).

2. Финансовому управлению администрации городского округа Семеновский Нижегородской области (Фомичева Л.П.) при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию Программы. 								3. Общему отделу администрации городского округа Семеновский             (Корнилова И.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Семеновский вестник» и размещение на официальном сайте администрации городского округа Семеновский.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Семеновский по работе с территориями Пескова А.Г.

.

Глава местного самоуправления

городского округа Семеновский                                                                      Н.Ф. Носков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа Семеновский

Нижегородской области

от _____________ № _____

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Семеновский

Нижегородской области

от _________№ ______

(в редакции постановления

администрации

городского округа Семеновский

Нижегородской области

от _________ № _______ )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский на 2018-2022 годы»

- Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский на 2018-2022 годы»

| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| --- | --- |
|  | - постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; |
|  | - приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 г. № 114 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год»; |
| Муниципальный заказчик-координатор программы | - администрация городского округа Семеновский Нижегородской области |
| Соисполнители муниципальной программы | - Территориальные отделы городского округа Семеновский |
|  | -Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство города» - Домоуправляющие компании |
| Подпрограммы муниципальной программы | - подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Семеновский»; - подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий городского округа Семеновский» |
| Цели муниципальной программы | - повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства территории городского округа Семеновский |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Семеновский; |
|  | - повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Семеновский; - повышение уровня вовлеченности собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Семеновский |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; - увеличение количества благоустроенных общественных территорий; - увеличение доли участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа Семеновский; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - 2018-2022 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | - 10969,5 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 6886,6 тыс. руб.; - областной бюджет - 2419,6 тыс. руб.; - местный бюджет – 1663,3 тыс. руб.; - средства населения – тыс. руб. |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - благоустройство общественных территорий - обеспечение доли участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству - не менее 10 процентов (минимальный перечень работ) и 20%- (дополнительный перечень работ) |

- 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона                от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский на 2018-2022 годы» разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий многоквартирных домов, включая покрытия тротуаров, внутриквартальных проездов, автомобильных парковок, благоустройства и озеленения зон отдыха, а также благоустройства общественных пространств (места массового посещения, наиболее посещаемые территории общего пользования) городского округа Семеновский.

Предметом регулирования муниципальной программы являются отношения, возникающие в процессе организации и проведения мероприятий по благоустройству территории городского округа Семеновский.

Понятия и термины, используемые в муниципальной программе:

благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

общественные территории - участки, иные части территории города, предназначенные преимущественно для размещения и обеспечения функционирования объектов массового посещения, в том числе объектов культуры, образования, обслуживания, торговли, досуга, спорта, туризма, здравоохранения, религиозных организаций, а также объектов административного, делового назначения;

дворовая территория многоквартирных домов - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации такого дома, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирному дому.

В целях повышения эстетической и, как следствие, туристической  привлекательности городских территорий, создания благоприятных условий для отдыха граждан необходимо благоустройство общественных пространств, в частности парков, скверов, зеленых зон и пр.

В ходе реализации муниципальной программы будет выполнен комплекс мероприятий по благоустройству отобранной с участием горожан общественной территории, имеющей общегородское значение для организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий.

Большое значение в благоустройстве города имеют и дворовые территории многоквартирных домов. От уровня благоустройства дворовых территорий зависит качество жизни граждан.

На территории города значительное количество покрытий дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров требует ремонта или полной замены покрытий. Рост численности парка индивидуальных легковых машин обозначил потребность в обустройстве дворовых территорий автомобильными парковками. Имеется потребность в оборудовании спортивных и детских площадок, в озеленении территории города.

Одним из немаловажных условий улучшения жизни населения  округа  является повышение качества и эффективности работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства, то есть улучшение внешнего вида города, приведение улиц, парков, скверов, мостов, площадей, городских пляжей, кладбищ, рынков и прочих объектов в состоянии отвечающее требованиям и нормам, придавая им ухоженный вид. В настоящее время  есть достаточно много острых проблем, касающихся содержания прочих объектов благоустройства, требующих безотлагательного решения. Так например, существующая детская игровая и спортивная инфраструктура характеризуется тем, что в большей своей части она устарела не только физически, но и морально. Износ оборудования на детских игровых площадках достигает 60-80%. Многие комплексы не заменялись и не проходили капитальный ремонт с 80-х годов прошлого века.

В последние несколько лет на территории городского округа Семеновский активно проводятся работы по благоустройству придомовых территорий, территорий массового отдыха, территорий муниципальных учреждений. За последние 3 года, с 2014 по 2017 было построено -  12 детских площадок, что составило 16 % от общего количества детских площадок г.о. Семеновский.

Но до сих пор многие придомовые территории, а также территории массового отдыха г.о. Семеновский находятся в ветхом состоянии, на многих отсутствуют детские игровые и спортивные площадки, на некоторых сохранились элементы оборудования детских игровых и спортивных площадок (качалки, качели, горки, скамейки, гимнастические стенки, песочницы и др.), но они не обеспечивают потребности детей в игровом и спортивном оборудовании, морально и физически устарели, их состояние представляет собой опасность для детей, работы по их ремонту и содержанию не осуществляются.

Такое состояние вышеуказанных территорий приводит не только к низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию условий для отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни, профилактики детской преступности.

Основным способом в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию является повышение уровня благоустроенности дворовых территорий, территорий массового отдыха, территорий муниципальных учреждений, установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, их поддержание в надлежащем состоянии. Санитарная очистка города также требует все больше вложений в современное оборудование, технику. Требования населения к качеству услуг возрастает. Возрастает и объем отходов, образуемый населением. Поэтому необходимо развивать данное направление деятельности.

Решение обозначенных проблем возможно с помощью принятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Семеновский на 2018-2022 годы»

Администрацией городского округа Семеновский осуществлена инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов с составлением на каждый двор паспорта объекта.

Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств с учетом мнения граждан.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- 2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы - повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства территории городского округа Семеновский.

Задачи муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Семеновский;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Семеновский;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Семеновский.

Достижение цели муниципальной программы и решение поставленных задач обеспечивается реализацией системы мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

- подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Семеновский» (приложение № 12  к муниципальной программе);

- подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий городского округа Семеновский» (приложение № 13  к муниципальной программе).

- 3. Целевые показатели муниципальной программы

В целях мониторинга хода реализации программных мероприятий установлены следующие целевые показатели (индикаторы):

- благоустройство  дворовых территорий  многоквартирных домов;

- благоустройство общественных территорий;

- обеспечение доли участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, - не менее 10 процентов (минимальный перечень работ) и 20%(дополнительный перечень работ).

Сведения о целевых показателях (индикаторах) содержатся в приложении № 1 к муниципальной программе.

- 4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2018-2022 годы.

В результате реализации программных мероприятий ожидается увеличение количества благоустроенных дворовых  и общественных территорий.

Необходимым условием реализации муниципальной программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих  в состав минимального и дополнительного перечня таких работ, приведена в приложении № 6 к муниципальной программе.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении № 7 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы осуществляется в несколько этапов ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий муниципальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц                         о включении в муниципальную программу дворовой территории, предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, осуществлены в соответствии с порядками и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории, предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в программу формирования современной городской среды городского округа Семеновский на 2018-2022 годы, утвержденными постановлением администрации городского округа Семеновский от 31.10.2017 года № 2752.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 8 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий, включенных в Программу, приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий по инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных жилых домов и земельных участков,  которые подлежат благоустройству в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления приведен в приложении № 10 к муниципальной программе;

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводилось в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта Программы, утвержденным постановлением администрации городского округа Семеновский от31.10.2017  года № 2753.

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории многоквартирных домов, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 году, подлежит обсуждению с заинтересованными лицами.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 11  к муниципальной программе.

5. Перечень основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Основные мероприятия подпрограммы № 1 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Семеновский»:

- разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом минимального и дополнительного перечня видов работ;

- контроль за ходом проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Основные мероприятия подпрограммы № 2 «Благоустройство общественных территорий городского округа Семеновский»:

- проведение работ по благоустройству общественных территорий;

- контроль за ходом проведения работ по благоустройству общественных территорий.

Перечень основных мероприятий содержится в приложении № 2                   к муниципальной программе.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства федерального, областного, местного бюджетов, средства населения и внебюджетных источников. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018 году составит 10969,5 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет - 6886,6 тыс. руб.;

- областной бюджет - 2419,6 тыс. руб.;

- местный бюджет – 1663,3 тыс. руб.;

- средства населения –          тыс. руб.

Потребность в финансировании муниципальной программы определена в пределах, установленных на эти цели бюджетных ассигнований, на основании отобранных в установленном порядке для участия в муниципальной программе дворовых и общественных территорий (с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и их нормативной стоимости (единичные расценки), а также на основании дизайн-проекта по благоустройству общественной территории).

Информация об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы содержатся в приложении № 3 к муниципальной программе.

В ходе реализации муниципальной программы перечень работ, объемы и источники финансирования могут уточняться.

- 7. Анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основные риски, связанные с реализацией муниципальной программы (нарушение сроков выполнения мероприятий и недостижение запланированных показателей), определяются следующими факторами:

- рост инфляции выше прогнозируемого уровня и соответственно повышение стоимости материалов и работ;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями;

- форс-мажорные обстоятельства.

Условием успешной реализации муниципальной программы является эффективный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы, своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых показателей, координация деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной

городской среды городского округа Семеновский на 2018-2022 годы».

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | по итогам реализации программы |  |  |
| - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования городского округа Семеновский на 2018-2022 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (минимальный перечень работ) | % | не менее 10 | не менее 10 |  |  | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |  |  |
| 4. | Доля заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (дополнительный перечень работ) | % | не менее 20 | не менее 20 |  |  | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 |  |  |
| - Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Семеновский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | не менее 10 |  | не менее 10 | не менее 10 |  | не менее 10 | не менее 10 |  | не менее 10 |  |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий городского округа Семеновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2022 годы»

| Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ | Участники муниципальной программы | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации (год) | окончания реализации (год) |
| Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Семеновский |  |  |  |
| 1. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | отдел ЖКХ и жилищной политики администрации г.о. Семеновский, МБУ «Благоустройство города» | 2018 | 2022 |
| 2. Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | проектная организация, отдел архитектуры и градостроительства администрации г.о. Семеновский | 2018 | 2022 |
| 3. Контроль за ходом проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | администрация г.о. Семеновский, общественная комиссия | 2018 | 2022 |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий городского округа Семеновский |  |  |  |
| 1. Проведение работ по благоустройству общественных территорий | администрация г.о. Семеновский, МБУ «Благоустройство города» | 2018 | 2022 |
| 2. Контроль за ходом проведения работ по благоустройству общественных территорий | администрация г.о. Семеновский, общественная комиссия | 2018 | 2022 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2022 годы»

| Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | администрация г.о. Семеновский | всего | 10969,5 |  |  |  |  | 10969,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 6886,6 |  |  |  |  | 6886,6 |
|  |  | областной бюджет | 2419,6 |  |  |  |  | 2419,6 |
|  |  | местный бюджет | 1663,3 |  |  |  |  | 1663,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Семеновский» | администрация г.о. Семеновский | всего | 4969,5 |  |  |  |  | 4969,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 3186,6 |  |  |  |  | 3186,6 |
|  |  | областной бюджет | 1119,6 |  |  |  |  | 1119,6 |
|  |  | местный бюджет | 663,3 |  |  |  |  | 663,3 |
| Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» |  | всего | 4969,5 |  |  |  |  | 4969,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 3186,6 |  |  |  |  | 3186,6 |
|  |  | областной бюджет | 1119,6 |  |  |  |  | 1119,6 |
|  |  | местный бюджет | 663,3 |  |  |  |  | 663,3 |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий городского округа Семеновский» | всего по подпрограмме | всего | 6000,0 |  |  |  |  | 6000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 3700,0 |  |  |  |  | 3700,0 |
|  |  | областной бюджет | 1300,0 |  |  |  |  | 1300,0 |
|  |  | местный бюджет | 1000,0 |  |  |  |  | 1000,0 |
| Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству общественных территорий» | итого по мероприятию | всего | 6000,0 |  |  |  |  | 6000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 3700,0 |  |  |  |  | 3700,0 |
|  |  | областной бюджет | 1300,0 |  |  |  |  | 1300,0 |
|  |  | местный бюджет | 1000,0 |  |  |  |  | 1000,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Минимальный перечень

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц

в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку малых форм (урн, скамеек).

Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству предусматривает трудовое и финансовое  участие заинтересованных лиц.

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города. Например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ должна составлять не менее 10 процентов заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие может быть представлен отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

При финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как 10 % от стоимости  мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Приложение № 5

к муниципальной программе

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

Выполнение работ в рамках дополнительного перечня работ муниципальной программы реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Финансовое участие – финансирование за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству предусматривает финансовое участие заинтересованных лиц  в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в установленном порядке.

Приложение № 6

к муниципальной программе

Нормативная стоимость

(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального

и дополнительного перечня таких работ

| Наименование видов работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
| --- | --- | --- |
| Ремонт внутриквартального дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием с установкой бордюров | 1 кв. м | 1000,0 |
| Ремонт внутриквартального дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием, с ремонтом подпорных стенок и установкой бордюров | 1 кв. м | 1555,62 |
| Ремонт дорожного покрытия внутриквартального дворового проезда с устройством корыта, планировкой дна и установкой бордюров | 1 кв. м | 1590,79 |
| Элементы освещения двора | 1 шт. | 65000,0 |
| Установка скамьи (со стоимостью скамьи) | 1 шт. | 9000,0 |
| Установка урны для мусора (со стоимостью урны) | 1 шт. | 3000,0 |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав дополнительного перечня работ рассчитывается исходя из сметной стоимости.

Приложение № 7

к муниципальной программе

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Семеновский, механизм контроля за их расходованием.

2. Порядок аккумулирования и расходования средств

2.1. В случае финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на единый доходный распределительный счет бюджета городского округа Семеновский 401.01…, открытый в УФК по Нижегородской области с указанием лицевых счетов администраторов доходов по соответствующему коду бюджетной классификации доходов бюджетов.

2.2. Реквизиты для перечисления юридическими и физическими лицами денежных средств направляются главным администратором доходов бюджета городского округа Семеновский 487 «администрация городского округа Семеновский Нижегородской области» заявителям на основании их обращений.

2.2. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом благоустройства дворовой территории и муниципальной программой.

2.3. Администрация г.о. Семеновский обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.4. Администрация г.о. Семеновский обеспечивает ежемесячное представление информации о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Администрация г.о. Семеновский ежемесячно до 15 числа месяца, следующего   за отчетным, осуществляет опубликование на официальном сайте администрации городского округа Семеновский   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов и направляет данную информацию в адрес уполномоченной общественной комиссии, утвержденной постановлением администрации городского округа Семеновский.

3. Контроль за соблюдением условий Порядка

3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией г.о. Семеновский и заинтересованными лицами. В целях осуществления контроля администрация г.о. Семеновский направляет заинтересованным лицам копии платежных поручений и выписки по банковскому счету в разрезе многоквартирных домов в течение трех рабочих дней со дня оплаты.

3.2. Администрация г.о. Семеновский обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств по итогам выполнения работ;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- непредставления заинтересованными лицами доступа к проведению работ по благоустройству дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 8

к муниципальной программе

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную Программу

| № п/п | Адрес дворовой территории | Перечень работ по благоустройству дворовой территории | Стоимость работ, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет |

Приложение № 9

к муниципальной программе

Адресный перечень

общественных территорий, включенных в муниципальную программу

| № п/п | Адрес общественной территории | Стоимость работ, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |

Приложение № 10

к муниципальной программе

Перечень мероприятий по инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных жилых домов и земельных участков,  которые подлежат благоустройству

В целях информирования жителей индивидуальной жилой застройки администрация г.о. Семеновский размещает в СМИ раздел о благоустройстве территорий индивидуальной жилой застройки из Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории г.о. Семеновский. Разрабатывается и утверждается график проведения инвентаризации территорий. По результатам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства территории. Паспорт благоустройства территории утверждается главой местного самоуправления г.о. Семеновский. Копия паспорта предоставляется лицу (его представителю) в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находится территория. В случае выявления фактов несоответствия жилого дома и (или) земельного участка, предоставленного для его размещения, утвержденных Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории г.о. Семеновский, администрация г.о. Семеновский при согласии собственника заключает соглашение с собственником (землепользователем) об их благоустройстве не позднее 2020г.

Приложение № 11

к муниципальной программе

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств, включенных в муниципальную программу

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств, включенных в муниципальную программу (далее – Порядок).

1.2. Дизайн-проект - графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой и общественной территории,  планировочной схемой, описанием работ и мероприятий, предлагаемых  к выполнению (далее – дизайн-проект).

2. Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Семеновский, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Семеновский № 27 от 31 мая 2017 года,  требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств осуществляется проектной организацией.

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Утверждение дизайн-проекта

3.1. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории, подлежащих благоустройству осуществляется отделом архитектуры и градостроительства администрации г.о. Семеновский.

3.4. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома утверждается в трех экземплярах, один экземпляр хранится у уполномоченного лица, второй экземпляр - в отделе архитектуры и градостроительства администрации г.о. Семеновский.

Приложение № 12

к муниципальной программе

- Паспорт подпрограммы № 1 муниципальной программы

- «Формирование современной городской среды городского округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2022 годы».

| Наименование подпрограммы | - «Благоустройство дворовых территорий городского округа Семеновский» |
| --- | --- |
| Соисполнитель | - отдел ЖКХ и жилищной политики администрации г.о. Семеновский |
|  | - отдел архитектуры и градостроительства администрации г.о. Семеновский; |
|  | - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.о. Семеновский |
| Цели подпрограммы | - повышение комфортности и уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов г.о. Семеновский |
| Задачи подпрограммы | - проведение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и вовлечению заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
|  | - увеличение доли участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования г.о. Семеновский |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2018-2022 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2018г. | -4969,5 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет – 3186,6 тыс. руб.; - областной бюджет – 1119,6 тыс. руб. -местный бюджет – 663,3 тыс.руб. |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; |
|  | - обеспечение доли участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству - не менее 10 процентов |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Большое значение в благоустройстве города имеют дворовые территории многоквартирных домов. От уровня благоустройства дворовых территорий зависит качество жизни граждан.

На территории городского округа Семеновский значительное количество покрытий дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров требует ремонта или полной замены покрытий. Рост численности парка индивидуальных легковых машин обозначил потребность в обустройстве дворовых территорий автомобильными парковками. Имеется потребность в оборудовании спортивных и детских площадок, в озеленении территории города.

Администрацией городского округа Семеновский осуществлена инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов с составлением на каждый двор паспорта объекта. Кроме восстановления асфальтового покрытия проездов дворовых территорий. В целях повышения уровня благоустройства территории г.о. Семеновский необходимо продолжить выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального и дополнительного перечня таких работ.

- 2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы)

Цель подпрограммы - повышение уровня комфортности и благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Семеновский Задача подпрограммы – проведение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и вовлечению заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  и увеличение доли участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа Семеновский.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

- благоустройство  дворовых территорий  многоквартирных домов;

- увеличение не менее чем на 10 процентов доли участия заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

Подпрограмма реализуется в 2018-2022 годах без разделения на этапы.

- 3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения

- муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг

При реализации подпрограммы выполнение муниципальных заданий не предусмотрено.

- 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Администрацией городского округа Семеновский будут реализованы также организационные мероприятия,    не требующие финансирования:

- разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- контроль за ходом проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 8 к муниципальной программе.

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории многоквартирных домов, включенной в муниципальную программу, подлежит обсуждению с заинтересованными лицами.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 11 к муниципальной программе.

- 5. Информация об участии в реализации подпрограммы

- муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации подпрограммы участие муниципальных унитарных предприятий и внебюджетных фондов Российской Федерации не предусмотрено.

- 6. Обоснование объема финансового обеспечения,

- необходимого для реализации подпрограммы

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2018г. составит 4969,5тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет –3186,6тыс. руб.;

- областной бюджет –1119,6тыс. руб.

- местный бюджет- 663,3 тыс. руб.

Потребность в финансировании подпрограммы определена в пределах, установленных на эти цели бюджетных ассигнований на основании отобранных в установленном порядке для участия в муниципальной программе дворовых территорий с учетом минимального основного и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и их нормативной стоимости (единичные расценки).

В ходе реализации подпрограммы перечень дворовых территорий многоквартирных домов, перечень мероприятий, объемы и источники финансирования могут уточняться.

- 7. Риски реализации подпрограммы

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы (нарушение сроков выполнения мероприятий и не достижение запланированных показателей), определяются следующими факторами:

- рост инфляции выше прогнозируемого уровня и соответственно повышение стоимости материалов и работ;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями;

- форс-мажорные обстоятельства.

Условием успешной реализации подпрограммы является эффективный мониторинг выполнения мероприятий, своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых показателей, координация деятельности соисполнителей и участников.

Приложение № 13

к муниципальной программе

- Паспорт

- подпрограммы № 2 муниципальной программы

- «Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский на 2018-2022гг».

| Наименование подпрограммы | - «Благоустройство общественных территорий городского округа Семеновский» |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | - отдел ЖКХ и жилищной политики администрации г.о. Семеновский |
|  | - отдел архитектуры и градостроительства администрации г.о. Семеновский; |
|  | - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.о. Семеновский |
| Цель подпрограммы | - повышение уровня комфортности и благоустройства общественных территорий г.о. Семеновский |
| Задачи подпрограммы | - проведение комплекса работ по благоустройству общественных территорий |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2018-2022 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2018г. | - 6000,0 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет – 3700,0 тыс. руб.; - областной бюджет – 1300,0 тыс. руб. - местный бюджет- 1000,0 тыс. руб. |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - благоустройство общественных территорий |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В целях повышения эстетической и, как следствие, туристической привлекательности городских территорий, создания благоприятных условий для отдыха граждан необходимо благоустройство общественных пространств, в частности парков, скверов, зеленых зон и пр.

В ходе реализации подпрограммы будет выполнен комплекс мероприятий по благоустройству отобранных с участием горожан общественных территорий, имеющих общегородское значение для организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий.

- 2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы),

- описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,

- сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации

Цель подпрограммы - повышение уровня комфортности и благоустройства общественных территорий городского округа Семеновский.

Задача подпрограммы – проведение комплекса работ по благоустройству общественных территорий.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы - увеличение количества благоустроенных общественных территорий.

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы является благоустройство общественных территорий.

Подпрограмма реализуется в 2018-2022 гг. без разделения на этапы.

- 3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения

- муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг

При реализации подпрограммы выполнение муниципальных заданий не предусмотрено.

- 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы запланированы мероприятия по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Администрацией городского округа Семеновский  будут реализованы также организационные мероприятия, не требующие финансирования, – контроль за ходом проведения работ по благоустройству общественной территории.

Адресный перечень общественных территорий, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.

- 5. Информация об участии в реализации подпрограммы

- муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации подпрограммы участие муниципальных унитарных предприятий и внебюджетных фондов Российской Федерации не предусмотрено.

- 6. Обоснование объема финансового обеспечения,

- необходимого для реализации подпрограммы

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2018 году составит   6000,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет –3700,0 тыс. руб.;

- областной бюджет –1300,0 тыс. руб.

- местный бюджет- 1000,0 тыс. руб.

Потребность в финансировании подпрограммы определена в пределах, установленных на эти цели бюджетных ассигнований.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий, объемы и источники финансирования могут уточняться.

- 7. Риски реализации подпрограммы

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы (нарушение сроков выполнения мероприятий и не достижение запланированных показателей), определяются следующими факторами:

- рост инфляции выше прогнозируемого уровня и соответственно повышение стоимости материалов и работ;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями;

- форс-мажорные обстоятельства.

Условием успешной реализации подпрограммы является эффективный мониторинг выполнения мероприятий, своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых показателей, координация деятельности соисполнителей и участников.