АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЕМЕНОВСКИЙ

### НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Проект ПОСТАНОВЛЕНИЯ

|  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

«Об утверждении муниципальной программы

«Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах , расположенных на территории городского округа Семеновский»  Нижегородской области

на 2020 - 2022 годы

В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Семеновский Нижегородской области», администрация городского округа Семеновский  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Краткосрочный план реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2020 - 2022 годы».

2. Общему отделу администрации городского округа Семеновский               :

2.1. Ознакомить отдел экономики и прогнозирования администрации городского округа Семеновский с настоящим постановлением.

2.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Семеновский вестник» и размещение на официальном сайте администрации городского округа Семеновский.

Глава местного самоуправления

городского округа Семеновский	 Н.Ф. Носков

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского округа Семеновский

Нижегородской области

от                          №

Муниципальная программа

«Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2020 - 2022 годы»

Городской округ Семеновский

2019

Муниципальная программа

«Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Семеновский  Нижегородской области,

на 2020 - 2022 годы»

| 1. Наименование муниципальной программы | «Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,расположенных на территории городского округа Семеновский Нижегородской области, на 2020 - 2022 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации (далее - ЖК РФ), Закон Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее — Закон), постановление Правительства Нижегородской области от 24.09.2019 № 672 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2020 год», постановление Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 № 208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановление Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области». |
| 3. Заказчик Программы | Администрация городского округа Семеновский |
| 4. Разработчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации городского округа Семеновский |
| 5. Цели Программы | -обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; -достижение планируемых показателей выполнения муниципальной программы; -конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; -уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; -уточнение стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; -определение объемом государственной и (или) муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного и (или) местного бюджетов (далее — поддержка); -своевременное внесение изменений в региональную программу. |
| 6. Задачи Программы | - организация и обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Семеновский, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и непригодными для проживания и подлежащими сносу; жилых домов с количеством этажей не более чем пять, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий; |
|  | - улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Семеновский; - обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан; - проведение информационно-разъяснительной работы с населением. |
| - Сроки реализации Программы 8. Исполнители и участники Программы | 2020 -2022 г.г. Администрация городского округа Семеновский, некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (далее - региональный оператор) (по согласованию), организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (по согласованию), товарищества собственников жилья (по согласованию), жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы (по согласованию), другие специализированные потребительские кооперативы (по согласованию). |
| 9. Объемы и источники финансирования Программы 10. Система организации контроля за исполнением Программы 11. Индикаторы и непосредственные результаты реализации Программы | Основной источник реализации Программы — взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Дополнительные источники реализации Программы на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с законом Нижегородской области о бюджете Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период - средства областного бюджета; - средства местного бюджета. Объемы финансирования Программы по источникам, годам и объектам подлежат ежегодному утверждению и актуализации в утверждаемых в установленном Законом и Правительством Нижегородской области порядке краткосрочных планах реализации программы. Общие объемы финансирования за счет указанных источников: Наименование источника; 2020 год; 2021 год; 2022 год. Средства Фонда; -------; -------; -------. Средства областного бюджета; -------; --------; --------. Средства г.о. Семеновский; -------; -------; --------. Средства собственников; 16380273; 21411193; 52568484. В т.ч. средства бюджета г.о. Семеновский; 1224700; 1224700; 1224700. Всего по МО:; 16380273; 21411193; 52568484. Всего по МО 2020-2022гг.; 90359950. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского округа Семеновский. 1. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, подлежащих включению в Программу (%): 2020 – 1; 2021 – 2,8; 2022 – 3,2. 2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет проведен ремонт, составит 37781,48 тыс.кв.м2. 3. Общее количество капитально отремонтированных домов составит 25 ед. |

1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

1.1. Основной проблемой является то, что большая часть домов находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

В связи с высокой важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется оптимизация процессов планирования капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта определяется исходя из критериев, регламентированных статьей 16 Закона.

1.2. В первоочередном порядке Программы предусматривается проведение капитального ремонта:

1) общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации Программы;

2) многоквартирных домов, капитальный ремонт которых требуется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством Российской Федерации.

  - Администрация городского округа Семеновский для определения приоритетности в необходимости проведения капитального ремонта руководствуется  «Порядком установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 15 марта 2016 года № 134.

1.5. В соответствии со статьей 158 ЖК РФ собственники помещения в многоквартирном доме обязаны нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержания общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доли в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, взносов на капитальный ремонт.

2. Адресный перечень многоквартирных домов

Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Семеновский, в отношении которых в 2020-2022 г.г. планируется проведение капитального ремонта общего имущества, представлен в приложении к Программе (приложение 2)

3.  Цели и задачи Программы

  - Цель Программы — организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городским округом Семеновский.

Одним из приоритетов государственной политики является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов и внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта.

Принятие Программы позволит обеспечить улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания, а также создать устойчивую систему своевременного и планового проведения капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с нормативными требованиями.

В этой связи определены основные задачи Программы :

1) организация и обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Семеновский, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными или непригодными для проживания и подлежащими сносу;

2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;

3) улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Семеновский;

4) обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан;

5) проведение информационно-разъяснительной работы с населением.

4. Сроки реализации  Программы

4.1. Программа формируется на период 2020 — 2022 г.г., в течение которого необходимо проведение капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, включенных в Программу. Учитывая различия межремонтных сроков проведения капитального ремонта отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома, многоквартирный дом может быть включен в Программу неоднократно.

5. Механизм реализации и организация контроля

5.1. Исполнителями Программы являются:

5.1.1. Уполномоченные собственниками помещений в многоквартирных домах товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными домами.

5.1.2. Региональный оператор, если осуществляет функции технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды  капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора.

5.1.3. Региональный оператор, если осуществляет функцию открытия на свое имя специальных счетов и совершения операций по этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали регионального оператора в качестве владельца специального счета.

5.2. Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация городского округа Семеновский.

5.3. Программа подлежит актуализации не реже чем 1 раз в год.

6. Система мероприятий

6.1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, установленного в соответствии со статьей 5 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-3:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

    - ремонт и (или) утепление фасада;

    - ремонт фундамента;

7) замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

    - разработку проектной документации для капитального ремонта и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности (стоимость услуг и (или) работ, указанных в настоящем пункте, не может превышать 7 процентов от общей стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту);

    - разработку сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту;

10) осуществление строительного контроля;

11) техническую инвентаризацию и паспортизацию многоквартирного дома после завершения проведения капитального ремонта общего имущества по всем видам работ, предусмотренным приложением 3 к Программе.

  - В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может использоваться на финансирование дополнительных работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, помимо предусмотренных пунктом 6.1 Программы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Основным источником реализации Программы являются взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Дополнительными источниками реализации Программы на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с законом Нижегородской области о бюджете Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период являются:

- средства Фонда;

- средства областного бюджета;

- средства городского округа Семеновский.

Объемы финансирования по источникам, годам и объектам подлежат ежегодному утверждению и актуализации в утверждаемых в установленном Законом и Правительством Нижегородской области порядке краткосрочных планах реализации Программы.

Общие объемы финансирования за счет указанных источников предусмотрены в приложении 1 к Программе.

8. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Программы

Состав индикаторов Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Программы.

Достижение целей Программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № | Наименование | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индикаторы |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, подлежащих включению в Программу | % | 1 | 2,8 | 3,2 |
| 2. | Непосредственные результаты |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов | Тыс. кв. м | 3847,02 | 12772,63 | 21161,84 |
| 9188,422.2. | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | Ед. | 10 | 7 | 8 |