АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЕМЕНОВСКИЙ

### НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  - (проект)

|  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский» на 2021-2023 годы

В целях реализации мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения городского округа Семеновский, администрация городского округа Семеновский постановляет:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский» на 2021-2023 годы».

- Финансовому управлению администрации городского округа Семеновский предусмотреть финансирование Программы из средств бюджета городского округа.

- МКУ «Семеновстройсервис» обеспечить своевременное и полное исполнение мероприятий Программы.

- Общему отделу администрации городского округа Семеновский              (Храмова И.В.):

4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Семеновский вестник» и размещение на официальном сайте администрации городского округа Семеновский.

4.2. Ознакомить отдел экономики и муниципальных закупок администрации городского округа Семеновский с настоящим постановлением.

5.	Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству С.П.Бербера

Глава местного самоуправления

городского округа Семеновский 	 Н.Ф.Носков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Семеновский

Нижегородской области
от __________ № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский» на 2021-2023 годы

1.  Паспорт муниципальной программы

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Муниципальное казенное учреждение «Семеновстройсервис» |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | администрация городского округа Семеновский; финансовое управление администрации городского округа Семеновский; управление образования администрации городского округа Семеновский отдел культуры администрации городского округа Семеновский; отдел по спорту и молодежной политике администрации городского округа Семеновский |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Содержание и обеспечение деятельности учреждения» |
| Цели программы | Создание материальной базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения городского округа Семеновский, улучшение обеспечения коммунальными услугами населения района. |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения городского округа Семеновский. 2. Повышение обеспеченности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями, уровня благоустройства жилья. 3. Подготовка и реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, инженерной и дорожной инфраструктурой 4. Увеличение мест в учреждениях общего образования. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2021- 2023 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета | Всего на объекты, включенные в Программу, предполагается направить средства за счет бюджетов всех уровней в сумме 2 235 271,35 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования (тыс. руб.) Источники финансирования; 2021; 2022; 2023; ВСЕГО. Федеральный бюджет; 543 863,41; 769 553,21; 484 180,36; 1 797 596,98. Областной бюджет; 83 220,44; 127 489,12; 39 969,76; 250 679 32. Бюджет городского округа; 64 974,66; 51 951,61; 30 398,83; 147 325,1. Прочие источники; 30 340,06; 4 664,96; 4 664,96; 39 669,98. ИТОГО:; 722 398,57; 953 658,90; 559 213,91; 2 235 271,38. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: протяженность сетей газоснабжения В ходе реализации мероприятий программы планируется достичь следующих непосредственных результатов: - будет построено 116 236,7 м.п. газопроводов, что позволит обеспечить природным газом жилые дома в населенных пунктах городского округа Семеновский, - строительство школы общего образования на 900 учащихся, что позволит увеличить число мест в образовательных учреждениях города и улучшить качество обучения, - строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 180 мест, что позволит увеличить число мест в дошкольных учреждениях, - строительство очистных сооружений п.Сухобезводное мощностью 200 м3/сут, - реконструкция биологических очистных сооружений в г. Семенов мощностью 5500 м3/сут, Результат - сокращение отведение в реку Волгу загрязненных сточных вод, что позволит улучшить экологическую обстановку, - подготовлена проектно-сметная документация по комплексному развитию сельских территорий - строительство объектов в рамках программы по комплексному развитию сельских территорий |

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1 Характеристика текущего состояния

Социально-экономическое развитие городского округа Семеновский зависит от качества жизни населения, на которое влияют обеспеченность жильем, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, бытового, транспортного, культурного обслуживания.

Недостаточный уровень обеспеченности территории городского округа Семеновский объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и неравномерность их размещения – главная проблема социально-экономической дифференциации развития территорий.

Выравнивание существующего уровня различий в обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры – задача, на решение которой непосредственно направлена данная Программа.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и ввод в действие объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проектно-изыскательские работы, работы капитального характера), повышающих обеспеченность населения городского округа Семеновский объектами социальной и коммунальной инфраструктуры.

На основании анализа уровня обеспеченности городского округа Семеновский объектами образования, здравоохранения, жилья, культуры, выявлены следующие общие для всей социальной и инженерной инфраструктуры проблемы:

1. Уровень обеспеченности городского округа Семеновский в целом по большинству объектов социальной и инженерной инфраструктуры недостаточный.

2. Благоустройство жилищного фонда и оснащенность социальных объектов инженерными коммуникациями ни по одному из видов (водоснабжение, газоснабжение, канализация) не достигает 100%.

3. Объекты социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа.  Здания и сооружения построены по устаревшим типовым проектам, что увеличивает затраты на их содержание и не позволяет оказывать качественные услуги.

Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский будет способствовать повышению уровня обеспеченности этими объектами и значительно улучшит качество жизни населения.

Возможностей бюджета городского округа недостаточно для полноценного и быстрого решения проблемы развития сети учреждений социальной сферы и инженерной инфраструктуры. Строительство крупных социально значимых объектов ведется очень медленными темпами, на протяжении нескольких лет.

Данная программа направлена на обеспечение софинансирования объектов в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области, утвержденной Постановлением Правительства Нижегородской области.

2.2. Цели и задачи Программы

Главной целью реализации Программы является создание материальной базы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения городского округа Семеновский. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения городского округа.

2. Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.

3. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшения качества жизни населения.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена на период с 2021 по 2023 годы  в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2021-2023 годы»

#### Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения |  | Исполнители мероприятий | Объем финансирования ( по годам) тыс.руб. |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год |  |
| Цель муниципальной программы - создание материальной базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения городского округа Семеновский, улучшение обеспечения коммунальными услугами населения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1.01 Объекты коммунальной инфраструктуры (газопроводы) | капвложения | 2021-2023гг | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе |  | 48 878,38 | 92 963,04 | 50 000,00 | 191 841,42 |
| 2 | 10.1.02 Объекты образования | капвложения | 2021-2023гг | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе |  | 4 988,44 | 446 058,71 | 446 058,71 | 897 105,86 |
| 3 | 10.1.03 Объекты коммунальной инфраструктуры (инженерные коммуникации) | капвложения | 2021-2023гг | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе |  | 22 140,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 90 140,00 |
| 4 | 10.1.04 Прочие объекты | капвложения | 2021-2023гг | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе |  | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| 5 | 10.1.06 Объекты благоустройства | капвложения | 2021-2023гг | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе |  | 32 597,70 | 99 207,00 | 0,00 | 131 804,70 |
| 6 | 10.1.G6 Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» | капвложения | 2021-2023гг | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе |  | 324 780,95 | 252 274,95 | 0,00 | 577 055,90 |
| 7 | 10.1.06L Комплексное развитие сельских территорий | капвложения | 2021-2023гг | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе |  | 225 357,90 | 0,00 | 0,00 | 225 357,90 |
| 8 | 10.1.07 | капвложения | 2021-2023гг | администрация городского округа Семеновский, МКУ «Семеновстройсервис», подрядчики, определяемые на конкурсной основе |  | 29 155,20 | 29 155,20 | 29 155,20 | 87 465,60 |
|  |  |  |  |  |  | 722 398,57 | 953 658,90 | 559 213,91 | 2 235 271,38 |

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| 1 | Протяженность построенных газопроводов | м.п. | 45 140,1 | 12 515,6 | 58 581,0 |

2.6. Меры правового регулирования

Принятие нормативно — правовых актов в рамках реализации Программы не предусмотрено.

2.7. Прогнозируемый объем расходов бюджетов за счет бюджетов других уровней

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2021-2023 годы | Всего: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 543 863,41 | 769 553,21 | 484 180,36 |
|  |  | Областной бюджет | 83 220,44 | 127 489,12 | 39 969,76 |
|  |  | Бюджет городского округа | 64 974,66 | 51 951,61 | 30 398,83 |
|  |  | Прочие источники | 30 340,06 | 4 664,96 | 4 664,96 |

Субсидии из областного и федерального бюджетов бюджету городского округа Семеновский предусмотрены в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2021-2023  годы.

2.8. Участие в реализации Программы муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций

В реализации Программы муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества с участием городского округа Семеновский, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды не участвуют.

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

2.9.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Семеновский

Таблица 5

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2018-2022 годы» | всего | 722 398,57 | 953 658,90 | 559 213,91 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 722 398,57 | 953 658,90 | 559 213,91 |
|  |  | соисполнители |  |  |  |
| Подпрограмма | «Содержание и обеспечение деятельности учреждения» | всего | 5516,4 | 5516,4 | 5516,4 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 5516,4 | 5516,4 | 5516,4 |
|  |  | соисполнители |  |  |  |

2.9.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Таблица 6

| Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2018-2022 годы |  | Всего (1) + (2) + (3) | 722 398,57 | 953 658,90 | 559 213,91 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов <**> | 722 398,57 | 953 658,90 | 559 213,91 |
|  |  | (2) юридические лица <***> |  |  |  |
|  |  | (3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| Подпрограмма | «Содержание и обеспечение деятельности учреждения» | Всего (1) + (2) + (3) | 5516,4 | 5516,4 | 5516,4 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 5516,4 | 5516,4 | 5516,4 |
|  |  | (2) средства юридических лиц |  |  |  |
|  |  | (3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

В рамках календарного года основными исполнителями Программы с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.

Отчетность по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальный заказчик-координатор Программы:

- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей;

- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий;

- проводит мониторинг реализации Программы;

- осуществляет текущее управление реализацией Программы;

- осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий Программы;

- направляет предложения по уточнению объемов финансирования Программы из различных источников при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год;

- представляет в министерство экономики Нижегородской области требуемую отчетность.

Освещение реализации Программы осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Подпрограмма

«Содержание и обеспечение деятельности учреждения»

3.1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Содержание и обеспечение деятельности учреждения |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области |
| Разработчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Семеновстройсервис» |
| Цели подпрограммы | Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2021-2023 годы» |
| Задачи подпрограммы | Эффективная реализация полномочий и совершенствование механизмов для успешного выполнения мероприятий программы |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021- 2023 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета городского округа Семеновский | Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы составляет 16549.2 тыс.руб., в том числе 2021 год 5516,4 2022 год 5516,4 2023 год 5516,4 |
| Показатели непосредственных результатов | Выполнение задач и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой в максимальном объеме. |

3.2. Текст подпрограммы

3.2.1. Характеристика текущего состояния

Для осуществления управленческих функций в области проектирования и строительства бюджетных и иных объектов в городском округе Семеновский, создано муниципальное казенное учреждение, которое зарегистрировано 21 января 1998 года.

Муниципальное казенное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением администрации городского округа Семеновский от 19 января 2012 года № 18.

Учредителем Учреждения и собственником имущества является городской округ Семеновский, функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация городского округа Семеновский.

3.2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2021-2023 годы».

Достижение поставленной цели Подпрограммы будет осуществлено посредством реализации основного мероприятия - «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

- эффективная реализация полномочий и совершенствование механизмов для успешного выполнения мероприятий программы;

- мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений.

3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2021-2023 годы в один этап.

3.2.4. Аналитическое распределение объема финансовых ресурсов

Подпрограммы

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета городского округа на основании бюджетной сметы, утвержденной Учредителем.

Аналитическое распределение средств бюджета городского округа Программы представлено в таблице 7.

#### Аналитическое распределение средств бюджета городского округа муниципальной программы «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский  на 2021-2023 годы»

Таблица 7

|  | Статус | Наименование муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | ГРБС |  | РзПр |  | КЦСР |  | ВР |  | Очередной финансовый год |  | Первый год планового периода |  | Второй год планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
|  | Муниципальная программа (всего) | «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  | 722 398,57 |  | 953 658,90 |  | 559 213,91 |  |
| 1. | ПИР Газопровод высокого давления до п. Керженец и ГБУ «Областного центра социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» г.о.Семеновский, Ниж.обл. |  |  | 487 |  | 0502 |  | 1010101020 |  | 414 |  | 1430,00 |  |  |  |  |
| 2 | ПИР Газопровод высокого давления п.ст. Тарасиха – д. Кулагино – д. Пафнутово г.о.Семеновский Ниж.обл. |  |  | 487 |  | 0502 |  | 1010101020 |  | 414 |  | 1350,00 |  |  |  |  |
| 3 | ПИР Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Кондратьево городского округа Семеновский Нижегородской области |  |  | 487 |  | 0502 |  | 1010101020 |  | 414 |  | 2550,82 |  |  |  |  |
| 4 | Расширение системы газораспределения и газопотребления д. Зименки Семеновского района, Ниж.обл |  |  | 487 |  | 0502 |  | 10101S2850 |  | 414 |  | 12386,39 |  |  |  |  |
| 5 | Газопроводы высокого, низкого давлений и газопроводы-вводы к жилым домам д.Большое Зиновьево, городского округа Семеновский, Нижегородской области |  |  | 487 |  | 0502 |  | 10101S2850 |  | 414 |  | 2791,17 |  |  |  |  |
| 6 | Газопровод высокого давления до п. Керженец и ГБУ «Областного центра социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» г.о.Семеновский, Ниж.обл. |  |  | 487 |  | 0502 |  | 10101S2850 |  | 414 |  | 6000,00 |  | 7800,00 |  |  |
| 7 | Сети газоснабжения д. Дьяково г.о. Семеновский Нижегородской области |  |  | 487 |  | 0502 |  | 10101S2850 |  | 414 |  | 6000,00 |  | 7500,00 |  |  |
| 8 | Инженерная и транспортная инфраструктура территории комплексной малоэтажной застройки микрорайона Содомовское поле II этап первая очередь в г.Семенов Нижегородской области. Сети газоснабжения |  |  | 487 |  | 0502 |  | 10101S2850 |  | 414 |  | 9170,00 |  |  |  |  |
| 9 | Газопровод высокого давления от д. Мериново до д. Взвоз г.о. Семеновский, Нижегородская область (I очередь) |  |  | 487 |  | 0502 |  | 10101S2850 |  | 414 |  | 7200,00 |  |  |  |  |
| 10 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Береговая, ул. Шоферская, д. Огибное, городского округа Семеновский, Нижегородской области |  |  | 487 |  | 0502 |  | 10101S2850 |  | 414 |  |  |  | 13703,04 |  |  |
| 11 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы п.Керженец д. Дорофеиха городского округа Семеновский, Нижегородской области |  |  | 487 |  | 0502 |  | 10101S2850 |  | 414 |  |  |  | 15000,00 |  | 15000,00 |
| 12 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы п.Фанерный городского округа Семеновский, Нижегородской области |  |  | 487 |  | 0502 |  | 10101S2850 |  | 414 |  |  |  | 20000,00 |  | 15000,00 |
| 13 | Газопровод высокого давления п.ст. Тарасиха – д. Кулагино – д. Пафнутово г.о.Семеновский Ниж.обл. |  |  | 487 |  | 0502 |  | 1010101020 |  | 414 |  |  |  | 20000,00 |  | 20000,00 |
| 14 | Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Кондратьево городского округа Семеновский Нижегородской области |  |  | 487 |  | 0502 |  | 10101S2850 |  | 414 |  |  |  | 8960,00 |  |  |
| 15 | Школа общего среднего образования в г.Семенов Нижегородской области |  |  | 487 |  | 0702 |  | 10102S2510 |  | 414 |  |  |  | 324176,47 |  | 324176,47 |
| 16 | ПИР Строительство детского дошкольного образовательного учреждения в г. Семенов, Нижегородской области |  |  | 487 |  | 0701 |  | 1010201020 |  | 414 |  | 4988,44 |  |  |  |  |
| 17 | Строительство детского дошкольного образовательного учреждения в г. Семенов, Нижегородской области |  |  | 487 |  | 0701 |  | 10102S2510 |  | 414 |  |  |  | 121882,24 |  | 121882,24 |
| 18 | ПИР Очистные сооружения и сети водоотведения д. Беласовка и п. Керженец г.о. Семеновский Нижегородской области |  |  | 487 |  | 0602 |  | 1010301020 |  | 414 |  | 3200,00 |  |  |  |  |
| 19 | Инженерная и транспортная инфраструктура территории комплексной малоэтажной застройки микрорайона Содомовское поле II этап первая очередь в г.Семенов Нижегородской области. Сети водоотведения и водоснабжения. |  |  | 487 |  | 0502 |  | 10103S2260 |  | 414 |  | 18940 |  |  |  |  |
| 20 | Очистные сооружения и сети водоотведения д. Беласовка и п. Керженец Семеновский Нижегородской области |  |  | 487 |  | 0602 |  | 1010301020 |  | 414 |  |  |  | 34000,00 |  | 34000,00 |
| 21 | Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором проходил первый уездный съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Семенов, ул. Розы Люксембург, д. 9» |  |  | 487 |  | 0501 |  | 1010429710 |  | 243 |  | 34500,00 |  |  |  |  |
| 22 | Инженерная и транспортная инфраструктура территории комплексной малоэтажной застройки микрорайона Содомовское поле II этап первая очередь в г.Семенов Нижегородской области. Внутриквартальные проезды и автодороги |  |  | 487 |  | 0503 |  | 1010601020 |  | 414 |  |  |  | 21000,00 |  |  |
| 23 | Благоустройство площадки под компактную жилищную застройку по ул. Молодежной, в с.Ильино-Заборское г.о. Семеновский (2021г) |  |  | 487 |  | 0503 |  | 1010601020 |  | 414 |  | 32597,7 |  |  |  |  |
| 24 | Комплексное благоустройство компактной жилищной застроки ул.Молодежная в с. Ильино-Заборское городского округа Семеновский Нижегородской области (2022г) |  |  | 487 |  | 0503 |  | 1010601020 |  | 414 |  |  |  | 78207,00 |  |  |
| 25 | Очистные сооружения п. Сухобезводное г.о. Семеновский Ниж.обл. |  |  | 487 |  | 0602 |  | 101G65013A |  | 414 |  | 10780.95 |  |  |  |  |
| 26 | Реконструкция биологических очистных сооружений города Семенов Нижегородской области |  |  | 487 |  | 0602 |  | 101G65013A |  | 414 |  | 314000.00 |  | 252274,95 |  |  |
| 27 | Газопроводы среднего, низкого давлений и газопроводы вводы к жилым домам с. Ильино-Заборское, д. Доенкино, городского округа Семеновский, Нижегородской области |  |  | 487 |  | 0502 |  | 10106L5760 |  | 414 |  | 73854,5 |  |  |  |  |
| 28 | Строительство газовой модульной котельной с. Ильино-Заборское, ул.Ленина, г.о. Семеновский, Нижегородской области |  |  | 487 |  | 0502 |  | 10106L5760 |  | 414 |  | 16564,90 |  |  |  |  |
| 29 | Строительство газовой модульной котельной с. Ильино-Заборское, ул.Больничная г.о. Семеновский, Нижегородской области |  |  | 487 |  | 0502 |  | 10106L5760 |  | 414 |  | 18541,50 |  |  |  |  |
| 30 | Прокладка инженерных сетей системы водоотведения, села Ильино-Заборское городского округа Семеновский Нижегородской области |  |  | 487 |  | 0502 |  | 10106L5760 |  | 414 |  | 87905,7 |  |  |  |  |
| 31 | Крытая хоккейная площадка в с. Ильино-Заборское городского округа Семеновский Нижегородской области. |  |  | 487 |  | 0505 |  | 10106L5760 |  | 414 |  | 28491,30 |  |  |  |  |
| 32 | Индивидуальные жилые дома г.о. Семеновский Нижегородской области |  |  | 487 |  | 0501 |  | 10107L5760 |  | 414 |  | 29155,20 |  | 29155,20 |  | 29155,20 |
|  | Подпрограмма (всего) | «Содержание и обеспечение деятельности учреждения» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5516,4 |  | 5516,4 |  | 5516,4 |  |
| 1 |  |  | 487 |  | 0412 |  | 1020100590 |  | 100 |  | 5022,8 |  | 5022,8 |  | 5022,8 |  |
| 2 |  |  | 487 |  | 0412 |  | 1020100590 |  | 200 |  | 482,2 |  | 482,2 |  | 482,2 |  |
| 3 |  |  | 487 |  | 0412 |  | 1020100590 |  | 800 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  |

».